

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate15.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești -2 curse.

*Excavare/transportare sol*: șos. Hîncești-Sihastrului- 6curse.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului- 8,7t.

*Amenajare beton asfaltic(str. egaliz.):*șos. Hîncești-Sihastrului- 5t (mașcat), 0,548 t (fin).

*Amenajare beton asfaltic:*șos. Hîncești-Sihastrului- 208 m2.

*Montare borduri:* șos. Hîncești-Sihastrului- 9 buc.

planificate 16.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Spicului, str. Ialoveni.

*Excavarea / Evacuare gunoi:*șos. Hîncești-Sihastrului.

*Amenajare pietriș:*șos. Hîncești-Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești-Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 15.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str.M.Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca.

planificate 16.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: str. V. Lupu (str. egaliz).

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Lupu.

*Montare borduri:* str. V. Lupu.

***sect. Rîşcani:***

executate15.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Frezarea părții carosabile:*bd. C. Vodă, 19/1 - 25m2.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1 -15,7t.

*Excavare /Transportare gunoi*: bd. C. Vodă, 19/1- 3 curse.

planificate 16.11.2021:

*Amenajare pietriș:*bd. C. Vodă, 19/1.

*Frezarea părții carosabile:*bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate15.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Cernăuți -60 t (str. egaliz. fin)

*Salubrizarea mecanizată:* C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Cernăuți.

executate 15-16.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, str. Independenței, str. Hr. Botev, str. Zelinski, str. Titulescu.

planificate16.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Cernăuți.

*Lichidarea situației de avariere:* mun. Chișinău.

*Reparația rosturilor:* estacada Sîngera.

***sect. Ciocana:***

executate15.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic (racordări):* str. Teilor -850 m2.

*Salubrizare manuală :* str. Teilor -1 cursă.

executate 15-16.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 16.11.2021:

*Montare borduri*: str. P. Zadnipru, 3/2.

*Demolare beton:* str. P. Zadnipru, 3/2.

***sect. OCR:***

executate 15.11.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Sarmizegetusa -4 buc., str. A. Cel Bun -2 buc., str. Grenoble -4 buc.

executate 15-16.11.2021 (în noapte) :

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă- 200m2.

planificate16.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 15.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. M. Spătarul-8 recept. rid., 1 cursă gunoi, bd. C. Vodă, 39/2 -1 fînt. rid., 1 cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*:str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial), str. M. Spătaru.

planificate 16.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. M. Spătarul, șos. Hîncești.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

execuatet 15.11.2021:

*Excavare sol:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-4,5 m3.

*Montare bordure*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -16 buc.

*Amenajare beton:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1,7 m3.

planificate 16.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 16.11.2021:

*Amenajare pietriș:* str-la O. Vrabie.

*Amenajare beton asfaltic:* str-la O. Vrabie.

Ex. 022 47 12 93