

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 18.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:* V.Trandafirilor, Melestiu,Grenoble,Miorita,sos.Hincesti,Spicului,Ialoveni,

Dr.Viilor,Trifan Balta,Academiei.

*Excavare/transportare sol:*str. Inculeț-6curse.

*Instalarea bordurilor noi:* str. Inculet-35m.l.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-16.7t.

*Decapare borduri vechi:* str.Inculeț-30m.l.

planificate 19.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 18.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:* St.Cel Mare,P.M.A.N,Columna,Dosoftei,C.Iesilor,P.D.Cantemir.

*Vopsirea parapetului:* Pod M.Viteazul-50m.l.; Str.Sciusev-13.9m2; str.Dragomirna-9.2m2;

Str.Gh.Codreanu-9.3m2

planificate 19.05.2021:

*Amenajarea Fundatiei in Pietris:* str. V.Belinski

*Curatirea receptoarelor in sector*

*Salubrizarea manuala :*C.Iesilor,E.Coca

***sect. Rîşcani:***

executate 18.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:* Albisoara,C.Orheiului,Petricani.

*Demolare beton*: str. Teilor-1m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-2curse.

*Amenajarea fundatiei in pietris :*str.Teilor-5.3t

*Consolidarea pamintului :*str.Teilor-10t

planificate 19.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Teilor.

*Montare bordure*: str. Teilor.

*Curatirea receptoarelor in sector*

***sect. Botanica:***

executate 18.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:*G.Botanica,Sarmizegetusa,V.Crucii,Grenoble.

*Montare borduri*: com. Țînțăreni-47buc.

planificate 19.05.2021:

*Amenajare pietriș*: Str.Albita,S.Murafa,St.Ciobanu

*Curatirea receptoarelor in sector*

*Evacuarea apei:*str.Albita

***sect. Ciocana:***

executate 18.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:* Sadoveanu,P.Inalt,Otovasca,Voluntarilor,M.Dragan.

*Excavat si transportat gunoi:* str.V.Belinski-6curse.

*Amenajarea in pietris a fundatiei:* str.V.Belinski-23.7t

*Dezbaterea betonului:* str.V.Belinski-1.5m3

*Demontarea pavajului vechi:* str.V.Belinski-60m2

*Salubrizarea manuala:* str.V.Belinski-2curse

*Sapatura manuala:* str.V.Belinski-3m3

planificate 19.05.2021:

*Curatirea receptoarelor pe sector*

*Salubrizarea manuala :*Uzinelor,M.Manole.

***sect. OCR:***

executate 18.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-68buc

planificate 19.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect.Buiucani

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 18.05.2021:

*Spalarea retelelor canalizarii pluviale:*Bd.Decebal,Uzinelor,Transnistria.

*Verificare rețellor canalizării pluviale:* Bd.Decebal

*Ridicarea la cota a grilajului:* str.Puskin-1buc

*Montare capace:*Str.Burebista-2buc

*Montare grilaj:* str-laBurebista-1buc

*Excavarea si amenajare pietrisului:* str.Inculet-4t

*Amenajarea nisipului:*str.Inculet-2.4t

*Curatirea canalizarii pluviale:* str.Grenoble163/7-6.(receptoare),4 (fintini) ; 2curse (gunoi)

Planificate 19.05.2021

*Monatrea coductei de drenaj:*str.Inculet

*Montarea receptoarelorsi sudarea :*str.Ciuflea,Industriala,L.Bicului,Dimo,31 August,str.Calarasi

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 18.05.2021:

*Montarea bordurelor:*str.Teilor-72 buc

*Turnarea betonului in fundatie:*str. Teilor-0.68m3

planificate 19.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Teilor.

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 18.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-3curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-400m2

planificate 19.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

*Spalarea barei de protectie:* sos.Hincesti

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93