

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 19.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. 31 August-1cursă.

*Lichidarea situației de avariere*:șos. Hîncești-15m2, str. Miorița-6m2, str. Gh. Asachi-12m2, str. Inculeț-1m2, str. T. Strișcă-1m2, str. 31 August-Vl. Pîrcălab-16,5m2.

planificate 22.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str.Ismail.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Gr. Grosu, str. I. Ganea, str. Gh. Cașu, str. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. M . Mică.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Șt. cel Mare-0,5m2, str. Sciusev-1,3m2, str. A. Mateevici-0,5m2, str. M. Kogălniceanu-0,4m2, str. București-0,5m2, str. 31 August-12,5m2, str. Mit. Dosoftei-2m2, str. Columna-0,8m2, str. Mesager-8,5m2.

planificate 22.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Ieșilor, str. I. Creangă.

*Lichidarea situației de avariere:* Centrul istoric.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Petricani-1,9m2, str. Doina-19,6m2.

planificate 22.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, C. Orheiului.

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: șos. Muncești (nod rutier)-8m2, str. Gr. Botanică-3m2, bd. Dacia-2m2,

Dr. Băcioi-2m2, str. V. Crucii-6m2.

planificate 22.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Dacia buz.

*Lichidarea situației de avariere:* Dr. Băcioi, str. Teilor, str. Independenții.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Salubrizarea manuală:*str. Uzinelor-1cursă.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Transnistria-59m2, str. M. Manole-4m2.

planificate 22.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinelor.

*Lichidarea situației de avariere:*str. Varnița, str. M. Manole.

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru.

planificate 22.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia-C. Vodă, str. Titulescu-Decebal, C. Orheiului-Circului.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. P. Rareș-4gril.inst., str. B. Bodoni-1gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Ieșilor, str. P. Rareș-2curse gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* Centrul istoric.

planificate 22.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Decebal, C. Ieșilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

executate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei-15,7t b/a suprimat.

planificate 22.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei (nod rutier).

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 22.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Spătarul.

*Lichidarea situației de averiere*: str. M. Spătarul, str. Bucovina.

19-20.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 8,5t (nisip-sare).

20-21.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 9,4t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc