

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 17.09.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd.St.cel Mare – Ciuflea -0,5curse, bd.St.cel Mare-Negruzzi-0,5 curse, sos.Hincesti-Spicului- 0,5 curse, sos.Hincesti-Sihastrului 0,5curse, sos.Hincesti 178- 0,5 curse.

*Salubrizare manuala:* str.Testimiteanu- 1,5 curse.

*Lichidarea situatiei de avariere:* Timisoara -3m2, str.Spicului – 0,5m2, str.Universitatii – 1m2, str.V.Tepes – 5m2, str.Costesti – 34,7m2

*Amenajare beton asfaltic:* str.Alexandri -79m2 – 1,5t str.de egaliz.

planificate 20.09.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Fintinilor, str.Vinatorilor, str.Lomonosov, str.Ganea, str.Odesa *.*

*Decapare beton asfaltic:*, str.Spicului, sos.Hincesti(subterane).

***sect. Buiucani:***

executate 17.09.2021 :

*Salubrizare manuala:* C.Iesilor – 1cursa

*Amenajare beton asfaltic:* C.Iesilor – 298,5 t

*Excavare/trans.gunoi:* str.I.Pelivan 30/2 – 7curse

executate 16-17.09.2021(in noapte) :

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N., bd.St.cel Mare, P.D.Cantemir, C.Iesilor, str.Columna, str.Dosoftei.

executate 17-18.09.2021(in noapte) :

*Salubrizare mecanizata:* P.D.Cantemir, str.I.Creanga,P.Unirii, bd.A.Iulia, C.Iesilor.

planificate 20.09.2021:

*Exacavare/trans.gunoi:*str.I.Pelivan 30/2

*Amenajare pietris:* str.I.Pelivan 30/2

***sect. Rîşcani:***

executate 17.09.2021 :

*Amenajare beton asfaltic:* str.B.Bodoni - C.Tanase 9 – 210m2

*Salubrizare manuala:* str.B.Bodoni, str.C.Tanase , str.Albisoara, str.Petricani, str.T.Vladimirescu, str.Dimo, str.Florilor.

executate 18.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* str.T.Vladimirescu, str.Dimo, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Ceucari, C.Orheiului, C.Mosilor, str.Florilor.

executate 19-20.09.2021(in noapte) :

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, str.G.Vierul, str.C.Tanase, str.Ierusalimului, str.P.Rares.

planificate 20.09.2021:

*Exavare /compactare sol:* str.Albisoara-Renasterii

*Amenajare pietris:* str.Albisoara-Renasterii

*Montare bordure:* str.Albisoara-Renasterii

***sect. Botanica:***

executate 17.09.2021:

*Amenajare beton asfalic:* com.Tintereni str.Morii – 7,8 t b/a fin

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Muncesti – 7,5 t b/a masc.

executate 16 -17.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* sos.Muncesti, str.G.Bot, str.Burebista, str.Independentei, Viaduc, str.Zelinski, str.Titulescu.

planificate 18.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Muncesti

planificate 20.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Grenoble 259

***sect. Ciocana:***

executate 17-18.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.M.cel Batrin, str.A.Russo, str.M.Manole,str.G.Latina,str.P.Zadnupru, str.I.Vieru, str.Dumeniuc, str.Studentilor, str.M.Sadoveanu.

executate 18.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* com.Budesti , str.Voluntarilor, str.M.Manole

executate 19-20.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:*str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.M.Dragan, str.M.Spataru, str.Bucovinei.

planificate 20.09.2021:

*Excavare/trans.gunoi:* str.P.Zadnipru 14/4

*Amenajare pietris:*str.P.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

planificate 20.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun.Chisinau

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 17.09.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* bd.St.cel Mare – 2 gril.rid., 1 cursa gunoi, str.Columna – T.Ciorba – 1fint. ridicata , str.Columna – M.Viteazul – 20t pietris, 2 curse gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str.M.Cibotari – 8 buc., str.Sf.Tarii – 10 buc, 1 cursa gunoi, C.Basarabiei – curat.canaliz.pluviala.

planificate 20.09.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* bd.St.cel Mare (ridicare receptoare), str.M.Dragan (spalare colector).

*Curățirea canalizării pluviale*: str.C.Basarabiei.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 17.09.2021:

*Excavare/trans.sol:* com.Tintereni str.Al.cel Bun -143m3, 11 curse .

planificate 20.09.2021:

*Excavare/trans.gunoi:* com.Tintereni str.Al.cel Bun.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 17.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.M.Viteazul – Columna – 40m2

executate 18.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Grenoble 259 – 264,2 t b/a masc.

planificate 18.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*str.Grenoble 259

planificate 20.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*str.Grenoble 259

Tel: 47 12 93