

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 22.09.202:

***Salubrizare manuala:*** sos.Hincesti-Spicului – 1 cursa.

***Amenajare pietris:*** sos.Hincesti-Spicului - 16,2 t.

***Montare bordure:*** sos.Hincesti-Spicului – 38 buc.

***Decapare b/a uzat:*** sos.Hincesti-Spicului – 6 curse

***Sapatura manuala:*** sos.Hincesti-Spicului – 1,5m3

***Salubrizare mecanizata:***str.Valea Trandafirilor, str.Melestiu, str. Inculet, str.Testimiteanu , str.G.Casu, str.M.Mica, str. Korolenco, str. C. Virnav, str. I.C. Surceanu, str. P.Ungureanu, str. Grenoble , str. Miorita.

executate 21-22.09.2021(in noapte) :

***Salubrizare mecanizata:*** str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Ascahi, str. V. Alecsandri.

planificate 23.09.2021:

***Amenajare pietris:*** sos.Hincesti-Spicului

***Montare bordure:*** sos.Hincesti-Spicului

***Ridicare fintini:*** sos.Hincesti-Spicului

***sect. Buiucani:***

executate 22.09.2021 :

***Salubrizarea manuala:*** C.Iesilor – 1 cursa

***Amenajare beton asfaltic:*** C.Iesilor – 30,7 t b/a mascat, 127,4 t b/a fin.

***Amenajare pietris:*** str.I.Pelivan 30/2 – 5,1t

executate 21-22.09.2021(in noapte) :

***Salubrizare mecanizata:*** P.D.Cantemir, str.I.Creanga, P.Unirii, bd. A.Iulia, str.Cornului, C.Iesilor.

***Frezarea partii carosabile:*** C.Iesilor – 800m2

planificate 23.09.2021:

***Excav/trans gunoi :*** str.I.Pelivan 30/2

***Amenajare pietris :*** str.I.Pelivan 30/2

***sect. Rîşcani:***

executate 22.09.2021 :

***Salubrizare mecanizata:*** str.Albisoara, bd.Moscova, str.Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.T.Vladimirescu, str.Ceucari, str.Socoleni.

***Excav/trans.sol:*** str.Albisoara – Renasterii(tr) – 2 curse

***Salubrizare manuala:*** Albisoara – Renasterii(tr) – 5 curse

***Amenajare pietris:*** Albisoara – Renasterii(tr) – 40t

***Compactarea solului:*** Albisoara – Renasterii(tr) – 50m2

planificate 23.09.2021:

***Amenajare pietris:*** bd.Renasterii

***Montare borduri:*** bd.Renasterii

***sect. Botanica:***

executate 22.09.2021:

***Salubrizare manuala:*** bd.Decebal – 2 curse

***Salubrizarea statiilor de asteptare:*** sos.Muncesti – 12 statii

***Salubrizare mecanizata:*** sos.Muncesti, str.Minsk, str.Pandurilor, str.Sarmisegetuza, str.Trandafirilor, str.V.Crucii, str.Grenoble.

executate 22-23.09.2021(in noapte) :

***Salubrizare mecanizata:*** C.Basarabiei, bd.Dacia, str.Viaduc, str.Hr.Botev, str.Independentei, str.Burebista, str.Belgrad, str.Brincusi.

planificate 23.09.2021:

***Amenajare beton asfaltic:*** bd.Decebal

***sect. Ciocana:***

executate 22.09.2021:

***Salubrizare mecanizata:*** str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargidava, str.M.Dragan, str.M.Spataru, str.Bucovinei.

***Salubrizarea manuala:*** str.P.Zadnipru 14/4 – 4 curse

***Amenajare beton asfaltic:*** str.P.Zadnipru 14/4 – 35,2 t(tr)

executate 22-23.09.2021(in noapte) :

***Salubrizare mecanizata:*** bd.M.cel Batrin, str.A.Russo, str.G.Latina, str.P.Zadnipru, bd.G.Vieru, str.I.Dumeniuc, str.Studentilor, str.Sadoveanu.

planificate 23.09.2021:

***Amenajare pietris:*** str.P.Zadnipru 14/4

***Evacuare gunoi:*** str.P.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

executate 22.09.2021:

***Instalarea indicatoarelor rutiere:*** bd.Moscova – 4 buc., str.Florilor – 4 buc., str.M.Basarab – 2 buc., str.Doina – 4 buc.

planificate 23.09.2021:

***Aplicarea marcajului rutier:*** str.Belinscki

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 22.09.2021:

***Reparația canalizării pluviale:***bd.St.cel Mare – 6 recep.noi,

***Curățirea canalizării pluviale*:** str. N.Iorga – 4 buc, bd.St.cel Mare – 6 buc, 2 curse gunoi, sos.Muncesti – 2 buc, C.Basarabiei – curat.canal.pluviale.

planificate 23.09.2021

***Reparația canalizării pluviale:*** bd.Decebal

***Curățirea canalizării pluviale*:** C.Basarabiei

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 22.09.2021:

***Excavare trans.sol:*** com.Tintereni str.V.Alexandri – 52m3, 4 curse.

***Compactare sol:*** com.Tintereni str.V.Alexandri – 980m2

***Amenajare nisip:*** com.Tintereni str.V.Alexandri – 93,1 m3

planificate 23.09.2021:

***Excav/trans. gunoi :*** com.Tintereni str.V.Alexandri

***Amenajare/compact.sol:*** com.Tintereni str.V.Alexandri

***Amenajare nisip:*** com.Tintereni str.V.Alexandri

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 22.09.2021:

***Amenajare pietris:*** str.Grenoble 259 – 7t

planificate 23.09.2021:

***Monatre bordure:*** bd.C.Voda 19/1

***Montare fintini:*** bd.C.Voda 19/1

Tel: 47 12 93