

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 25.01.2021 :

*Salubrizarea manuală*: str. Cărbunarilor-1cursă, str. Tăbăcăria Veche-1cursă.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Haltei, str. Cărbunarilor.

*Reparația barei de protecție*: Viaduc.

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 22.01.2021 :

*Lichidarea situației de avariere*: str. Șt. Neaga-4,4m2, str. I. Neculce-7,6m2, str. Țărînii-1,6m2, str. Călărași-0,3m2, str. Milano-3,3m2, str. B. Bodoni-Șt. cel Mare-1,8m2.

executate 25.01.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. V. Belinski, str. Alexandrescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Lichidarea situației de avariere*: C. Ieșilor-4m2, Dr. Crucii-6,2m2, str. Țărînii-2,1m2.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Mesager, str. Bucuriei.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 25.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Badiu-1cursă, str. 8 Martie-1cursă, str. Constructorilor-1cursă.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Rădăuțanu, str. Constructorilor.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 25.01.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. V. Crucii, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor.

*Instalare zidării:* bd. Dacia, 52-42buc.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 25.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn-1cursă, str. M. Spătarul-1cursă.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn, str. M. Spătarul.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 25.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* bd. Șt. cel Mare-Sf. Țării-4buc.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: sect. Botanica-39buc.

planificate 26.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* bd. Șt. cel Mare-Sf. Țării, str. M. Spătarul-I. Dumeniuc, str. Florilor-B. Voievod, str. P. Rareș-Ierusalim.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 25.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. V. Micle-8buc., str. 31 August-32buc., bd. Negruzzi-46buc., 2curse gunoi.

*Spălare/ pompare nămol:* bd. Negruzzi, str. C. Vîrnav.

planificate 26.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. 31 August, str. Columna, str. Bolgară.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Iazului, str. Ceucari.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Albișoara, 80/4, 80/5, 80/6.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(5 muncitori):***

executate 25.01.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Varnița.

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița-5curse.

*Reprofilare acostament*: str. Varnița.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 25.01.2021 :

*Salubrizarea manuală*: str. M. Manole-2curse.

planificate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. M. Manole.

25-26.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 83,5t (sare), 13,5t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc