

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 25.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Ascahi, str. V. Alecsandri.

*Salubrizarea manuală:*  str. Haltei-1cursă, str. Sprîncenoaia-1cursă.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Academei, str. Inculeț, str. V. Alecsandri, str. P. Halippa, str. An. Crihan.

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector.

***sect. Buiucani:***

executate 24-25.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 25.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, str. Mesager, B. Sculeni.

*Frezarea părții carosabile:* str. I. Creangă (racordări)-120m2.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Creangă (racordări)-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Creangă (racordări)-32,4t.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Creangă (racordări)-14,7t b/a fin, 3,1t b/a mășc.

planificate 26.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. A. Sciusev.

*Demolare beton*: str. I. Creangă (racordări).

*Amenajare pietriș*: str. A. Sciusev.

*Montare bordure:* str. I. Creangă (racordări).

*Salubrizarea manuală:* în sector.

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector.

***sect. Rîşcani:***

executate 25.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, C. Orheiului, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo.

*alubrizarea* *manuală:* str. G. Madan, 85/1-1cursă.

*Demolare beton*: str. G. Madan, 85/1-1m3.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Madan, 85/1-227m2, 5,1t str. egaliz.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara, str. Petricani, C. Orheiului, str. N. Dimo.

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector.

***sect. Botanica:***

executate 25.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  bd. Dacia, str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Independenții, str. Hr. Botev, C. Basarabiei.

*Amenajare beton asfaltic:*  bd. Dacia, 52-100t str. egaliz.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* în sector.

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector.

*Profilare/amenajare pietriș:* str. Salcîmilor.

***sect. Ciocana:***

executate 25.08.2021:

*Salubrizarea manuală:*  str. P. Zadnipru, 14/4-2curse.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-5,4t.

*Amenajare beton asfaltic:* str. P. Zadnipru, 14/4-89,5t str. egaliz.

executate 25-26.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* în sector.

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector.

*Profilare/amenajare pietriș::* str. Industrială.

*Evacuare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Frezare denivelări*: str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

planificate 26.08.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 25.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. L. Bîcului-1cap.fontă, str. I. Creangă-1gril.inst., C. Ieșilor (pasaj subteran)-6gril.inst.+sudare, 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă-38buc., 1cursă gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Petricani (colectorØ1000mm).

executate 25-26.08.2021 (în noapte):

*Verificarea zonelor cu risc sporit de inundații:* mun. Chișinău.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* mun. Chișinău.

*Curățirea canalizării pluviale:* mun. Chișinău.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 25.08.2021:

*Compactare manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-9m3.

*Excavare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)-20m3.

*Demolare beton:* str. Ismail, 27 (parcare)-0,25m3.

*Săpătură manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-8m3.

*Transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare)-1cursă.

*Amenajare pietriș:* str. Ismail, 27 (parcare)-120t.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ismail, 27 (parcare)-14gril.inst., 1inel.bet., 1cap.bet., 1elem.bet.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* sect. Centru.

*Curățirea canalizării pluviale:* sect. Centru.

*Amenajare canal pluvial*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 25.08.2021:

*Excavare/transportare sol:*str. Grenoble, 259-10curse.

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1-15t.

*Amenajare beton asfaltic*: bd. C. Vodă, 19/1-260m2.

planificate 26.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* sect. Centru.

*Curățirea canalizării pluviale:* sect. Centru.

*Excavare/transportare sol:*str. Grenoble, 259.

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93