

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 27.01.2021 :

*Presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Ismail (pod, tr.)-750m2, Viaduc (tr.)-2 013m2, str. Miorița (pod)-76m2.

*Presurarea manuală a materialului antiderapant:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea (pasaj subteran)-287,2m2, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi (pasaj subteran)-231m2, șos.Hîncești-Sihastrului (pasaj subteran)-189m2, șos.Hîncești-Spicului (pasaj subteran)-195,9m2, șos.Hîncești, 176 (pasaj subteran)-158m2.

planificate 28.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* str. Ismail (pod, tr.), Viaduc (tr.).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea (pasaj subteran), bd. Șt. cel Mare-Negruzzi (pasaj subteran), șos.Hîncești-Sihastrului (pasaj subteran), șos.Hîncești-Spicului (pasaj subteran), șos.Hîncești, 176 (pasaj subteran).

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 27.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. M. Viteazul (pod)-1 364m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă)-260m2, str. I. Creangă (Flacăra)-120m2.

planificate 28.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* str. M. Viteazul tr. (pod).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire*: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă) (pasaj subteran), str. I. Creangă (Flacăra) (pasaj subteran).

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 27.01.2021 :

*Presurarea materialului antiderapant/ curățirea manual a pasajelor subterane*: bd. Renașterii (Circ)-100m2, str. A. Russo-Moscova-100m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

planificate 28.01.2021:

*Presurarea manualăa a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran), str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab, str. Petricani-C. Moșilor, str. Petricani, 25-33, bd. Renașteri (pod).

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 27.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* bd. Dacia (treceri pietonale).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

planificate 28.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant manual, curățire:* Viaduc tr., bd. Dacia (treceri pietonale).

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

executate 26-27.01.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan.

executate 27.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului (pod)-200m2, str. Varnița (pod)-450m2.

planificate 28.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului (pod).

*Curățirea de zapadă a canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 27.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia-Muncești-2buc., str. Grenoble-Costiujeni-2buc., str. Testimițeanu-C. Vîrnav-4buc., str. Bernadazzi-Tighina-2buc.

planificate 28.01.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 27.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-2curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: șos. Muncești-3cap.beton, 2curse gunoi.

*Spălare/ pompare nămol:* str. V. Lupu, 81/3.

planificate 28.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale de zăpadă:* mun. Chișinău.

27-28.01.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant conform rutelor mapă iarnă- 273,5t(sare), 940,45t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc