

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 27.09.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)-3curse.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)-1,5m3.

*Demolare beton:* șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)-1m3.

*Amenajare sol*: șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)-15m3.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)-17,3t.

*Montare bordure:* șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)—2bord.

*Montare zidării*: șos. Hîncești-Spicului (pasj. sub.)—49zid.

executate 27-28.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 28.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi :* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.).

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.)

*Montare bordure*: șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.).

***sect. Buiucani:***

executate 26-27.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor.

*Frezarea părții carosabile*: bd. A. Iulia-950m2.

executate 27.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. I. Pelivan, 30/2-1cursă.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Pelivan, 30/2-15,1t b/a mășc.

planificate 28.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 27.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-1cursă.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-18,3t.

*Montare zidării:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-14,3zid.

*Montare bordure:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-17bord.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-2fînt.inst.

*Demolare beton*: str. Albișoara-Renașterii (tr.)-0,5m3.

executate 27-28.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. T. Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 28.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara-Renașterii (tr.).

*Montare bordure*: str. Albișoara-Renașterii (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Renașterii (tr.).

***sect. Botanica:***

executate 27.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Amenajare beton asfaltic:*șos. Muncești (nod rutier)-295t.

planificate 28.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Muncești (nod rutier), bd. Decebal.

***sect. Ciocana:***

executate 27.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. Bucovinei.

*Amenajare beton asfaltic:* str. P. Zadnipru, 14/4-10,5t b/a mășc.

executate 27-28.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 28.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 27-28.09.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Ialoveni-250m2.

planificate 28.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 27.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Șt. cel Mare-6gril.rid, 2gril.inst., 4m3 săp.man., 2curse gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Șt. cel Mare-8buc., bd. Dacia, 38-8buc., 1cursă gunoi, C. Basarabiei (canal pluvial)-5m3 săp. man.

planificate 28.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*bd. Decebal, bd. Șt. cel Mare.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Dacia, C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 27.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-106,1t/420m2.

*Compactare nisip*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-500m2.

planificate 28.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 27.09.2021:

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1-10t.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1-30bord.

planificate 28.09.2021:

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Lichidarea situației de avariere*: bd. Șt. cel Mare, str. București.

Ex. 022 47 12 93