

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 29.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail – 3curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț – 11curse.

*Dezbaterea betonului:* str. Inculeț – 3m3

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-2,5m3.

*Montare borduri:* str. Inculeț – 28borduri mari.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Inculeț–4capace noi.

planificate 30.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 29.04.2021:

*LSA în pietriș:* str. Ioana Radu-4m2.

*Montare borduri:* str. Teilor - 11borduri mari noi.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, Dosoftei, Kogîlniceanu, Mateevici, Sciusev, S. Lazo, P. Movilă, T.Ciorbă, Lăpușneanu, Sf. Țării.

planificate 30.04.2021:

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Rîşcani:***

executate 29.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. G. Madan, 85/1-1curse.

*Salubrizarea pasajului subteran*: str. bd. Moscova – A. Russo.

*Amenajarea trotuar*: str. G. Madan, 85/1 – 10t.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor – 5curse.

*Frezarea denivelărilor:* str. Teilor – 168m2.

*Amenajare pietriș:* str. Teilor-8,5t.

planificate 30.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor.

*Frezarea p/c:* str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 29.04.2021:

*Vopsirea/văruirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport – 1000m.l.

*Salubrizare mecanizată:* șos. Muncești, Gr. Botanică, Sarmizegetusa, Trandafirilor.

*Salubrizare mecanizată (29-30.04.2021):* bd. Dacia, Viaduc, Hr. Botev, Zelinski, Independenței, Titulescu.

planificate 30.04.2021:

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Ciocana:***

executate 29.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4 – 1cursa.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1m3.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-6,5t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-35borduri mari.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, M. Manole, Sargidava, Spătaru, Bucovinei.

planificate 30.04.2021:

*Evacuare gunoi, montare borduri*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 29.04.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Teilor - Dacia – 4buc.

*Spălarea barei de protecție*: Estacada Sîngera-100m.l.

*Deservirea indic.rut.* sect. Botanica-43buc.

planificate 30.04.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere.*

*Spălarea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 29.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Vîrnav-5buc., gunoi manual-3curse.

*Salubrizarea manuală:* str. Zaikin – 1cursă.

*Reparația canalizării pluviale*: sudarea 60recept.

planificate 30.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Vîrnav.

*Montarea, sudarea receptoarelor sustrase:* str. Otovasca, M.cel Bătrîn.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 29.04.2021:

*Montarea borduri:* str. Inculeț-4borduri mari, 3borduri mici vechi.

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț-63t.

planificate 30.04.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Inculeț.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 29.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița – 6curse.

planificate 30.04.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Alcedar, Colonița.

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93