

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.)-6curse.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.)-13,2t.

*Montare bordure:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.)-19,5buc.

*Amenajare beton:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)-1,5m3.

*Demontare bară protecție*: Dr. Viilor, 40, 42-110m.l.

executate 30.09.2021-01.10.2021 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, str. Ciuflea.

planificate 01.10.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.).

*Montare bordure:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.).

*Demontare bară protecție*: Dr. Viilor, 40, 42.

***sect. Buiucani:***

executate 29.09.2021-30.09.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia-800m2.

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Pelivan, 30/2-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2-4,8t.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Pelivan, 30/2- 20,5 t str. egaliz.

executate 30.09.2021-01.10.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A: Iulia.

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia-830m2.

planificate 01.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

*Spălarea părții carosabile:*  bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani:***

executate 29.09.2021-30.09.2021 (în noapte):

*Frezare denivelări*: C. Moșilor-300m2.

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, C. orheiului, str. Studenților, str. Dimo.

*Excavare/transportare sol:* C. Orheiului (mina)-3curse.

*Salubrizarea manuală:* C. Orheiului (mina)-2curse.

*Frezarea părții carosabile:* C. Orheiului (mina)-90m2.

*Amenajare pietriș*: C. Orheiului (mina)-19,3t.

*Demolare beton*: C. Orheiului (mina)—1m3.

executate 30.09.2021-01.10.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 01.10.2021:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara-M. Viteazul.

*Excavare gunoi:* bd. Renașterii.

*Frezarea părții carosabile:* C. Orheiului (mina).

***sect. Botanica:***

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Decebal-2curse.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Decebal- 98t b/a fin.

executate 30.09.2021-01.10.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. G r. Botanică, bd. Dacia, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, str. Titulescu, str. Zelinski.

planificate 01.10.2021:

*Lchidarea situației de avariere :*  C. Basarabiei, str. Dimineții, str. Căușeni, str. Titulescu.

***sect. Ciocana:***

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. studenților, str. M. Sadoveanu.

*Salubrizarea manuală*: str. P. Zadnipru, 14/4-2curse .

*Demolare beton*: str. P. Zadnipru, 14/4-5m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str. P. Zadnipru, 14/4-10fînt. inst., 7elem. beton.

executate 30.09.2021-01.10.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 01.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

***sect. OCR:***

planificate 01.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. T. Vladimirescu, str. Ismail, Parc Alunelul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 30.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia-1gril.inst., 6m2 frezare gril., str. Mușatinilor-5gril.rid., 1gril.inst., bd. Decebal-1gril.inst., șos. Hîncești, 176-3m3 demol.bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Basarabiei-curățire canal, str. Mușatinilor-32buc., 2curse gunoi.

*Verificarea video a rețelelor de canalizare pluviale:*

planificate 01.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Grenoble, 163/7, șos. Hîncești-Spicului (pasaj.subt.)

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 30.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-109,4t.

planificate 01.10.2021:

*Amenajare/compactare pietriș*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 29.09.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. An. Pan-17m2.

executate 30.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1-2curse.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1-5t.

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1-30buc.

planificate 01.10.2021:

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93