***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 04.10.2021 –10.10.2021***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)-114 m2 b/a fin, 188,5m2 b/a mașcat, 149 zid.inst., 29bord.inst., 78tn pietriș, 13curse decap b/a uzat, 2,5 m3 sapat. man., 0,73m3 beton turnat, 3fînt.inst., 3fînt.rid., 3curse evacuare gunoi

Șos. Hîncești-Spicului-12tn pietriș

Str. Grenoble, 176-173m2, 22,3tn pietriș, 4curse decap.b/a uzat

Str. Miorița – 5/1,5/2 – 14,5 m2 b/ fin

Dte Grenoble 163/7 – 17 m2 b/a fin.,

Str. Lăpușnei – 8 m2 b/a mașcat.

**Total: 318,5m2 b/a fin, 196,5m2 b/a mășc.**

**Sectorul Buiucani**

Bd. A. Iulia- 200,90tn b/a fin, 1 690m2 frezare,

Str. I. Pelivan, 30/2-131,8tn b/a fin., 5,3t str.egaliz., 21bord.mari, 31zid.inst., 15,5tn pietriș, 1curse excav./transp.sol, 14fînt.rid., 1fînt.inst., 8inel.bet.

Str. I. Creangă – 106,6tn pietriș.

**Total: 332,7t b/a fin (≈2 844m2)/1 690m2 frezare**

**Sectorul Riscani**

Str. Florilor, 12/1, 12/4-8m2

Str. Albișoara-M. Viteazul (tr.)-5tn pietriș, 2t amenaj.sol

C. Orheiului, 90A– 761m2, 125 m2 frezare, 2m3 demol. bet., 30,3t str. egaliz., 1fînt.inst.

**Total: 769m2 b/a fin/125m2 frezare**

**Sectorul Botanica**

Str. Căușeni – 21,4 m2

Str. Dumitriu– 8,5 m2

Str. Frumușica – 21,4 m2

str. Titulescu- 33m2

s. Crețoaia – 38tn pietriș, 208tn str. egaliz. b/a mașcat, 3curse evacuare gunoi.

s. Țînțăreni,str. I. Creangă-20curse decap./transp. b/a uzat

**Total: 84,3m2/ 208t b/a mășc. (≈1 261m2)**

**Sectorul Ciocana**

Str. Teilor –3 950 m2 frezare

Str. Transnistriei – 7,5 tn b/a mașcat

Str. Sargidava – 5,2 tn b/a mascat

**Total: 12,7t b/a mășc./3 950m2 frezare**

**Sectorul 8 (pavaj)**

s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -15,5tn pietriș, 347bord. inst., 1,25 m3 sap . man. 1 cursă excav/trans. gunoi

**Total: m2**

**Sectorul 9 (săpături)**

Bd. C. Vodă, 19/1-108zid.inst., 50tn pietriș., 60bord. inst., 15 curse decap./ trans. gunoi., 4 m3 sap. man.

Str. Miorița-18m2

**Total: 18m2**

**Total oras : 1 386,3m2/ 5 765m2 frezare/ 332,7t b/a fin (≈2 844m2)/ 208t b/a mășc. (≈1 261m2)**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Aleea Garii-2gril.inst.

Str. V. Crucii, 20-1gril.inst.

Str. Petricani-1gril.inst.

Str. Braniștei-1gril.inst.

Str. M. Sadoveanu, 22-2cap.bet.

Str. Gr. Botanică-2gril.rid.

Str. M. Spătarul-1gril.inst., 2cap.bet.

Șos. Hîncești, 176-5m3 demol.bet., 6m3 săp.man., 60m2 hidroizolare

Str. Grenoble, 163/7-10m3 săp.man., 6m3 demol.bet., 18m.l. țeavă, 1fînt.inst., 1gril.inst., 3curse gunoi

**Total: 7gril.inst./ 2gril.rid./1fînt.inst./4cap.bet.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

 **Sectorul 7**

Str. M. Spătarul, 13-16buc.

Bd. M. cel Bătrîn-48buc., 2curse gunoi

Bd. M. cel Bătrîn, 25-7buc., 2curse gunoi

Șos. Muncești-curățire canal pluvial

Sos. Hincesti-54buc., 1cursa gunoi

C. Basarabiei-curatire canal

Str. Grenoble-18buc.

Str. Grenoble, 163-12buc.

**Total: 101buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Șos. Hîncești-Spicului-0,5curse

Șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse

Șos. Hîncești, 176-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total: 2,5curse**

**Sectorul Buiucani**

Bd. A. Iulia-1cursă

Str. I. Pelivan, 30/2-5curse

**Total: 6curse**

**Sectorul Riscani**

C. Orheiului, 90A (mina)-4curse

Str. AlbișoaraM. Viteazul (tr.)-1cursă

**Total: 5curse**

**Sectorul Botanica**

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public:*

Șos. Muncești-1cursă

**Total: 1cursă**

**Total oraș: 14,5curse**

***V. Aplicarea marcajului rutier:***

Bd. Decebal-1 430m2

Str. Tighina-80m2

Str. Testimițeanu-270m2

Str. Inculeț-80m2

Str. T. Vladimirescu-80m2

Str. V. lui Vodă-700m2

**Total pe oraș: 2 640m2**

***VI. Restabilirea săpăturilor:***

**Sectorul 9 (săpături)**

Str. Miorița, 3/1-2m2

Str. Ialoveni-Sf. Vineri-3m2

**Total pe oraș:5 m2**

Ex. 022 47 12 93