***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 13.12.2021 –19.12.2021***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Str. Sihastrului, 90 – 7curse excav. sol, 119,9 t pietriș, 77,1 t b/a suprimat

Str. I. Grosu – 2curse excav. sol, 38,7 t pietriș

Str. V. Pîrcălab – Micle -0,2t b/a suprimat

C. Basarabiei -0,7t b/a suprimat

Str. Ismail -0,1t b/a suprimat.

Str. Armenească – M. Kogălniceanu -1,4 t b/a suprimat

Viaduc -0,4 t b/a frezat

Str. A. Pușkin -0,117 t b/a suprimat

Str. Haltei – 1,16 t b/a suprimat

Dr. Viilor -13,2 t pietriș, 7,5 t b/a suprimat.

**Total: 88,28t b/a suprimat (≈751m2)**

**Sectorul Buiucani**

Str. A. Mateevici, 71 -20 m2 frezare,

Str. Codrilor, 10 -7 curse excavare/ transp.

**Total: 20m2 frezare**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Ceucari, 2/6 – 555,6 t pietriș, 104,7 bord. inst., 51,6 zid. inst., 3 fînt. rid., 2 inele bet., 7t amenaj. sol.

Str. Dimo – A. Russo -2 t pietriș, 9,3 t b/a suprimat,

**Total: 9,3t b/a suprimat (≈79m2)**

**Sectorul Botanica**

Str. Minsk, 49 -5 bord. demol., 5 bord. inst.,

Viaduc- 0,4t b/a suprim. 40bord. demol., 4curse gunoi evacuare., 20bord. inst., 3,5t pietris

**Total: 0,4t b/a suprimat**

**Sectorul Ciocana**

Bd. M. cel Bătrîn (alee) -42m.l. parapet.,

Str. Călătorilor – 42curse excavare/ transport., 55,5t pietriș,

Str. Varnița -2,5m2 frezare denivelari, 1 cursă gunoi.

**Total:**

**Sectorul 8 (pavaj)**

Bd. Dacia (tronson str. Flugulești –M. Mello) -52,3 m2 frezare, 19,2 t transp. b/a frezat, 46 m2 decap. b/a., 3 curse transp. gunoi, 66m2 pavaj., 4 zid. inst., 65,5bord. inst., 2,5 m3 beton, 0,6 m3 sap man, 0,25 m3, 8 m.l bara protectie, 1fint.rid., 3m3 amenaj.sol

**Total: 52,3m2 frezare/66m2 pavaj**

**Total oras : 97,98t b/a suprimat (≈830m2)/ 72,3m2 frezare/66m2 pavaj**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

str. N. Costin -1gril. inst., 5gril. rid., 1 cursă gunoi,

str. N. Testimițeanu – Vîrnav -1fînt. rid., 3 curse pompare nămol,

str. Gh. Asachi -5fînt. inst., 1 cursă gunoi.

bd. Dacia, 16 -1gril. inst,

str. Varnița, 22-10t pietriș

str. M. Manole -2gril. inst., 2gril. rid., 1 cursă gunoi, 3 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet.

str. A. Vlahuță -5 m.l. inel cauciuc.

Str. V. Crucii -6gril. inst., 2gril. rid., 1 cursă gunoi.

**Total pe oraș: 10gril.inst./9gril.rid./5fint.inst./1fint.rid.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

**Sectorul Buiucani**

C. Ieșilor -16 buc.

str. Milano -8 buc.

str. I. Pelivan -4 buc.

**Total: 28buc.**

**Sectorul Ciocana**

Str. Uzinelor -52 buc.

Str. M. Manole -43 buc.

Str. M. Sadoveanu -24 buc.

Str. M. Spătaru -38 buc. 1 cursă gunoi.

Str. A. Russo -20 buc.

Str. M. Drăgan -16 buc.

**Total: 193buc.**

**Sectorul 7**

rîul ’’Durlești ’’ (canal pluvial) -23 m3 sap. man., 5 m3 dezb. bet.

str. I. Dumeniuc -31 buc.

str. A. Doga -3 curse pompare nămol,

str. N. Testimițeanu – Vîrnav -3 curse pompare nămol,

bd. C. Vodă, 29/2 -10 buc., 1 cursă gunoi.,

str. Independenței -54 buc., 1 cursă gunoi,

str. Uzinelor -79 buc., 3 curse gunoi.

str. Uzinelor, 3,5 -18 buc.,

str. Uzinelor – Transnistriei -1 cursă gunoi.

**Total: 192buc.**

**Total pe oraș: 413buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. A. Crihan -0,5 curse

Str. Universității -0,5 curse.

Str. A. Gării -0,5 curse

Str. Lacului -0,5 curse

Str. G. Meniuc -0,5 curse

Str. Nucarilor -0,5 curse.

Str. Sprîncenoaia -0,5 curse

Str. Ialoveni -0,5 curse

Str. Spicului -0,5 curse

Str. Haltei -1 cursă

Str. Tăbăcăria Veche -1 cursa

**Total: 6,5curse**

**Sectorul Buiucani**

C. Ieșilor, str. Călărași, str. Milano, str. I. Pelivan -1 cursă.

Str. I. Neculce, str. E. Coca, str. V. Lupu, str. B. Bodoni -1 cursă.

Str. L. Deleanu, str. Șt. Neaga -1 cursă.

Str. N. Costin, str. Bucuriei, str. Mesager, str. Constituției -1 cursă.

**Total: 4curse**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Ceucari -8 curse

Str. Petricani -2 curse

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. Kiev –Moscova -630 m2(x7ori).

**Total: 10curse.**

**Sectorul Botanica**

Bd. Dacia -3 curse

Bd. Dacia- Aeroport -1 cursă

Viaduc -2 curse

Bd. C. Voda-2curse

Bd. Traian-1cursa

**Total: 9curse.**

**Sectorul Ciocana**

Bd. M. cel Bătrîn(alee)- 1cursă

Str. M. Manole -7curse.

Str. Uzinelor -1 cursă

Str. M. Dragan-1cursa

**Total: 10curse**

**Total oraș: 39,5curse**

***VI. Instalarea indicatoarelor rutiere:***

bd. Dacia(tr. str. Hr. Botev-Traian) -21 buc.

C. Moșilor –C. Orheiului -2 buc.

str. Albișoara –Ismail -4 buc.

str. Grenoble –Traian -2 buc.

str. Gh. Asachi -2 buc.

bd. Dacia (tr. bd. Decebal-Zelinski) -5buc.

str. Testimițeanu-N. Gheorghiu-8buc.

str. N. Gheorghiu, 30-4buc.

C. Orheiului-Renașterii-2buc.

bd. Renațterii -9 buc.

C. Orheiului -4 buc.

str. I. Vieru -9 buc.

str. A. Russo – Moscova -3 buc.

str. B. Voievod – Moscova -3 buc.

**Total pe oraș: 78buc.**

***VII. Instalarea delimitatoarelor rutiere:***

bd. Dacia -26 buc.

**Total pe oraș: 26buc.**

***VIII. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

sect. Centru -16 buc.,

sect. Rîșcani -17 buc.

sect. Ciocana-6buc.

sect. Botanica-4buc.

sect. Buiucani -6 buc.

**Total pe oraș: 49buc.**

Ex. 022 47 12 93