RAPORT

privind activitatea Î.M. „Direcţia construcţii capitale”

a Primăriei mun. Chişinău în perioada 2009, ianuarie-mai 2010

Întreprinderea municipală „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei mun. Chişinău funcţionează sub autoritatea Consiliului municipal Chişinău. Activitatea DCC este coordonată de Primarul general al mun. Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, responsabil de dezvoltarea urbanistică a DCC este viceprimarul de ramură, dl Nistor Grozavu, iar de cea economico-financiară – viceprimarul mun. Chişinău, dl Mihai Furtună.

I. Obiectivul de activitate

Î.M. „Direcţia construcţii capitale” are 64 de angajaţi (în 2009-au fost 66 de angajaţi). DCC execută funcţiile de beneficiar (investitor) la construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală şi curentă a spaţiului locativ, a diferitor obiective de menire socială şi culturală, comunală, diferitor întreprinderi industriale în conformitate cu Planul General de dezvoltare social-economică a municipiului Chişinău (inclusiv localităţile suburbane incluse în componenţa sa). Toate obiectivele menţionate se finanţează din contul bugetelor de stat şi cel municipal.

Direcţia construcţii capitale este investită cu funcţii de acumulare a diferitor investiţii, inclusiv a celor străine, de la întreprinderi şi organizaţii de stat, întreprinderi bazate pe autogestiune, de la agenţi economici din străinătate pentru executarea funcţiilor de beneficiar la construcţia diferitor obiective.

II. Sinteza activităţii pe perioada  anului 2009, ianuarie-mai  2010

Pe parcursul anului 2009 activitatea Direcţiei construcţii capitale a fost orientată  spre valorificarea investiţiilor capitale la construcţia spaţiului locativ (au fost finalizate şi date în exploatare blocul locativ cu 80 de apartamente din str. Nicolae Milescu Spătaru, 21/5 şi blocul locativ cu 69 apartamente din str. Liviu Deleanu, 6 „V”), a obiectivelor de menire socială şi culturală, spre dezvoltarea infrastructurii inginereşti, valorificarea investiţiilor la reparaţia capitală a diferitor obiective în municipiul Chişinău, în satele şi comunele municipiului.

În conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 7/20 din 07.07.2009 „Cu privire la repartizarea alocaţiilor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale pe executori de buget şi obiective pe anul 2009”, Direcţiei construcţii capitale i s-au alocat  mijloace financiare în sumă de 44 021,3 mii lei, din care 10 142,9 mii lei au fost preconizaţi pentru achitarea datoriei creditoare pe anul 2008 şi respectiv 33 878,4 mii lei (44 021,3 – 10 142,9) pentru investiţii şi reparaţii capitale. Datoria creditoare respectivă a fost stinsă în totalitate la începutul anului 2009. După precizarea planului de investiţii capitale pentru anul 2009, suma mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale s-a micşorat cu 6 239,4 mii lei şi a constituit în varianta definitivă 27 639,0 mii lei. Reducerea volumului resurselor bugetare municipale destinate investiţiilor capitale pe anul 2009, a fost cauzată de faptul, că Programul de investiţii şi reparaţii capitale pe anul vizat a fost aprobat la data de 7 iulie 2009, şi ca rezultat, termenii restrînşi nu au permis executarea lucrărilor preconizate de construcţie-montaj şi reparaţii în volum întreg. La fel, micşorarea volumului investiţiilor capitale pe anul 2009 a fost influienţată şi de prevederile Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 12/3 din 27.11.2009 „Despre rectificarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2009” , conform cărora au fost sechestrate mijloace băneşti în sumă de 12 538,4 mii lei.

Totuşi necătînd la impedimentele obiective ce au apărut pe parcursul anului precedent în procesul alocării şi valorificării de mijloace financiare aferente investiţiilor capitale, în anul trecut s-au valorificat 24 977,0 mii lei, din care 22 588,7 mii lei - lucrări construcţie-montaj. Au fost puse în funcţiune fonduri fixe în valoare de 21 335,3 mii lei. S-au dat în exploatare 0,301 km de reţele de gaze naturale şi 1,2 km de apeducte (anexa 1).

Totodată este necesar de menţionat şi faptul, că în anul 2009 au fost transmise, conform destinaţiei, la balanţa subdiviziunilor respective ale Consiliului municipal Chişinău obiective în sumă totală de 51 178 385,85 lei.

În anul 2010, în conformitate cu Decizia CMC nr.3/1 din 18.03.2010 “Cu privire la repartizarea alocaţiilor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale pe executori de buget şi obiective pe anul 2010”  Direcţiei construcţii capitale i s-au alocat 62833,8 mii lei, din care 5482,1 mii lei pentru achitarea datoriei creditoare.

În perioada ianuarie-mai 2010 s-a stins datorie creditoare în sumă de 4834,8 mii lei. Au fost date în exploatare mijloace fixe ale obiectivelor din anii precedenţi în sumă de 150742,5 mii lei. S-au intordus mijloace fixe în capacitate: 13,45 km - canalizare; 7,54 km - apeduct; 2,93 km - drumuri;      40,34 km - gaz; 0,174 km - reţelele termice (anexa 2).

În perioada ianuarie-mai 2010 au fost transmise, conform destinaţiei, la balanţa subdiviziunilor respective ale Consiliului municipal Chişinău obiective în sumă totală de 74 628 440,66 lei.

III. Descifrarea activităţii DCC pe perioada  anului 2009,

ianuarie-mai  2010, pe   fiecare secţie în parte

1. Secţiea Achiziţii Publice

A N U L 2009

În perioada anului 2009 au fost efectuate la capitolul „construcţii, reconstrucţii şi reparaţii” 17 proceduri de achiziţie, dintre care –

- 8 licitaţii publice (valoarea estimativă mai mare de 1 000 mii lei) în urma cărora au fost încheiate 7 contracte, dintre care o licitaţie a fost desfăşurată, dar contractul n-a fost aprobat din lipsa alocaţiilor mijloacelor financiare.

- 8 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri prin public în Buletinul achiziţiilor publice (valoarea estimativă 500-1 000 mii lei), în urma cărora au fost încheiate 5 contracte, dintre care 3 proceduri au fost anulate din următoarele motive:

  - 1 concurs – că a fost prezentată doar o singură ofertă şi n-a fost posibil de a asigura o un nivel satisfăcător al concurenţei;

  - 2 -  nu corespund volumele din caietul de sarcini cu volumele de facto;

La capitolul  „servicii de proiectare a lucrărilor”, a fost efectuat 1 concurs prin cererea ofertelor de preţ (valoarea estimativă până la 200 mii lei) în urma cărora a fost încheiat 1 contract.

ANUL 2010

În perioada 01.01.2010 şi până în prezent de către Secţia achiziţii publice au fost efectuate 22 proceduri dintre care 16 la capitolul „construcţii, reconstrucţii şi reparaţii”  şi 6 proceduri de achiziţie capitolul  „servicii de proiectare a lucrărilor”.

„construcţii, reconstrucţii şi reparaţii”

- 4 licitaţii publice (valoarea estimativă mai mare de 1 000 mii lei) în urma cărora au fost încheiate 4 contracte;

- 2 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri prin public în Buletinul achiziţiilor publice (valoarea estimativă 500 - 1 000 mii lei), în urma cărora au fost încheiate 2 contracte;

- 9 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri (valoarea estimativă până la 500 mii lei) în urma cărora au fost încheiate  5 contracte. Au fost respinse 2 concursuri din motiv, că n-au fost prezentate documentele obligatorii  conform art. 44 al Legii Achiziţiilor Publice nr.96 din 13.04.2007 şi 1 concurs a fost anulat conform p.1 art.59 al Legii Achiziţiilor Publice nr.96 din 13.04.2007 din motiv, că a fost prezentată doar o singură ofertă şi n-a fost posibil de a asigura un nivel satisfăcător al concurenţei.

La moment sunt la examinare 1 concurs prin cererea ofertelor de preţ cu anunţ în BAP, a cărui valoarea estimativă e mai mare de 500 mii şi 1 concurs prin cererea ofertelor de preţ cu valoarea estimativă până la 500 mii.

„servicii de proiectare a lucrărilor”,

Au fost efectuate 4 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri (valoarea estimativă până la 200 mii lei), în urma cărora au fost încheiate 4 contracte.

La moment sunt la examinare 2 concursuri prin cererea ofertelor de preţ, a căror valoare estimativă este până la 200 mii.

2. Secţiile planificare şi supraveghere tehnică

ANUL 2009

În perioada anului 2009 Direcţiei construcţii capitale i-au fost alocate 33878,4 mii lei şi 10142,9 mii lei pentru achitarea datoriei creditoare existente la data de 01.01.2009. Plan precizat la sfîrşitul anului a constituit 27638,99 mii lei.

În conformitate cu programul de investiţii capitale aprobat pe obiectivele DCC,  în anul 2009 s-au valorificat 24945,31 mii lei (sau 90,2% din planul precizat), inclusiv 22559,47 mii lei - lucrări construcţie-montaj.

În anul 2009 au fost date în exploatare mijloace fixe în valoare totală de 21335,3 mii lei. Au fost construite 0,301 km de gaz şi 1,2 km de apeduct  (conform anexa 1).

Din cele 24945,309 mii lei valorificate, 10621,52 mii lei au fost valorificate la reparaţia capitală a obiectivelor de menire educaţională, culturală şi medicală.

La data de 01.01.2010 s-a format o datorie creditoare în suma de 5482,1 mii lei.

ANUL 2010

În perioada ianuarie-mai 2010 s-a stins datorie creditoare în sumă de 4834,8 mii lei. Au fost date în exploatare mijloace fixe ale obiectivelor din anii precedenţi în sumă de 150742,5 mii lei. S-au intordus mijloace fixe în capacitate: 13,45 km - canalizare; 7,54 km - apeduct; 2,93 km - drumuri;      40,34 km - gaz; 0,174 km - reţelele termice.

3. Secţiea Evidenţă contabilă şi finanţare

Activitatra sectiei  evidenţă contabilă si finanţare.

Secţia evidenţa  contabilă şi finanţe, duce evidenţa consumului mijloacelor financiare pe fiecare obiectiv în parte,   evidenţa surselor financiare a investiţiilor capitale,  care sunt alocate de  Direcţia  generală de finanţe,  efectuează  controlul la timp a cheltuielilor financiare din contul  bugetului, conform limitului stabilit,  prin  decizia Consiliului municipal Chisinau, prin Trezoreria Teritorială  mun.Chisinau,    prezintă în modul stabilit  darile de seamă şi bilanţele  conform  Legii R.M. nr.426-XIII din 04.04.1995.

În evidenţa contabilă  la inceputul anului 2009  soldul contului 121                  (construcţii nefinalizare şi utilaj  ne instalat) constitue  519 933 473 lei, pe parcursul anului  sau transmis de la bilanţa DCC a Primăriei,  la bilanţa altor agenţi economici,  obective în sumă de  21 720 899 lei conform deciziilor Consiliului municipal Chişinău   şi sa luat la evidenţă,  obiectile in valoare de  8 908 264 lei , suma totala la sfîrşitul anului constituind  532 370 470 lei.

Avansurile pe termen scurt  acordate pentru anul 2009 constitue 96 822 lei,

creantele pe termen scurt ( arenda,prestarea serviciilor comunale) -496 200 lei,

garanţia bancară de bună exzecutie  5% constitue  1 904 547 lei .

Pentru anul 2009 a fost permisă finanţare  din bugetul  national  cu destinaţie specială ,pentru constructia  obectivelor , suma de  30 166 660 lei,  inclusil:  pentru întreţinerea direcţiei,  1 481 561 lei,  elaborarea  devizului, 61 286 lei.

Pentru construcţia obectivului “Construcţia retelei de canalizare ” în cartierul locativ Buiucanii Vechi str. Humuleştii, Bisericii tr.II  a fost primită finanţarea de la SA  Apă-Canal  pe contul de decontare 2224617357 în sumă de  490 050lei.

Datoriile creditoare pentru anul 2009 constitue  16 506 876 lei, inclusiv

10 561240 lei  antreprenorului  SA Galerea de Piatră.

Datoriie faţă de buget constitue 103 546 lei, inclusiv :  TVA   94 336 lei,   impozitul pe venit din salariu  7 751 lei.

Venitul din vînzări  pentru anul 2009  constitue   2 473 800 lei,  inclusiv;

supravegherea tehnică   1 495 380 lei,   arenda curentă  858 112 lei.

Consumurile şi cheltuielile totale pentru anul 2009  constitue  3 628 537lei,

inclusiv;  remunerarea muncii  2 137 134 lei  cu un număr  de salariaţi  63 persoane.

Conform    raportului de profit şi perderi  DCCa Primariei la finele anului 2009 a

acumulat perderi în sumă de  1 142 494 lei.

Pe parcursul a cinci luni a anului 2010  DCC a Primăriei   a primit finanţare

din bugetul naţional , 16 462 568 lei,  inclusiv;  achitarea datoriei creditoare  în suma

de 4 834 797 lei. Comform  darii de seamă datoria creditoare la 01.01.2010 constitue 15 400 087 lei, inclusiv ;10 561 240 lei  antreprenorului  SA Galerea de Piatră, iar datoria debitoare la  01.01.2010   constitue  422 612 lei.

Pe perioada a cinci luni a anului curent sau îndeplinit lucrari în sumă de 13 684 792 lei.

La data de 01.06.2010 datoria debitoare  constitue 969 589 lei, iar datoria creditoare constitue 13 182 583 lei   inclusiv 10 561 240 lei , SA Galerea de Piatră.

Conform deciziilor Consiliului municipal Chisinău  pina la 01.06.2010 au fost

transmise de la balanta DCC a Primăriei  la balanta altor agenţi economici   obectivele în sumă de 119 257 830 lei, si  conform deciziilor au fost luate la evidenţa reţelele de gazificare, reţelele electrice şi telefonice  in sumă de 31 484 615 lei.

Venitul pentru cinci luni a anului 2010 constitue  975 164 lei,  inclusiv  supravegherea tehnică  427 319 lei,  întocmirea devizelor  58 683 lei   si arenda curentă  382 786 lei.

Consumurile şi cheltuielile  pentru cinci luni a anului 2010  constitue 1 102 803 lei , inclusiv  remunerarea muncii  720 615 lei  cu numărul de salariaţi  60 persoane.

Rezultatul financiar  pe perioada  ianuarie-mai  2010 constitue perderi in sumă de 127 639 lei.

4. Secţia darea la balanţă

În anul 2009 au fost transmise de la balanţa DCC la balanţa organizaţiilor de resort obiective în sumă totală de 51 178 385,85 lei:

În perioada ianuarie-mai 2010 au fost transmise de la balanţa DCC la balanţa organizaţiilor de resort obiective în sumă totală de 74 628 440,66 lei.

5. Secţia  secretariat

Pe  parcursul  anilor  2009-2010 în  adresa  Direcţiei construcţii capitale a Primăriei  municipiului  Chişinău   au  parvenit  în  total  2306  scrisori,  inclusiv:

- de la Primăria municipiului Chişinău                                      -   420

- de la cetăţeni                                                                             -   256

- de la diferite instanţe    -                                                           -  1630

Au fost  expediate  scrisori  în  număr de 1530 (anul 2009) şi 1510 (ianuarie-mai 2010) .

Un număr mare de petiţii au parvenit de la persoanele ce nu dispun de gaze naturale, apeduct, canalizare. De  la  începutul  anului  curent  Direcţia  construcţii capitale a Primăriei municipilui Chişinău  a  recepţionat  peste  256 de  petiţii.

Toate scrisorile primite de la instanţele superioare şi diferite organizaţii, prin intermediul  Primăriei  municipiului Chişinău cu indicarea termenului de executare, sunt luate la evidenţă în registru şi în calculator. Se duce un control riguros pentru ca răspunsurile la ele să fie date în termenii indicaţi de Primărie.

De asemenea se tipăresc diferite scrisori, procese-verbale, ordine parvenite de la secţia supraveghere tehnică şi alte secţii. Se traduc diferite scrisori şi se scanează documente.

IV. Solicitări şi propuneri

În scopul îmbunătăţirii activităţii Direcţiei construcţii capitale şi a eficientizării gestionării mijloacelor financiare bugetare, DCC  propune următoarele:

- repartizarea mijloacelor financiare pentru toate obiectivele trecătoare ce sunt în fază de construcţie şi/sau proiectare;

- includerea în planul investiţiilor capitale numai a obiectivelor la care este deja  elaborată documentaţia de proiect şi deviz, expertizată în modul stabilit;

- obiectivele nefinalizate de a fi transmise, în cazul deficienţei de mijloace financiare în bugetul municipal, în gestiunea (la balanţa) unităţilor administrativ-teritoriale interesate, spre finalizarea obiectivelor vizate din contul bugetului local.

- de a transmite de la balanţa DCC la balanţa organizaţiilor de resort obiectivele istorice, nefinalizate, sau în în caz de imposibilitate a acestui fapt de a le casa;

- obiectivele istorice ce nu pot fi finalizate, din lipsă de mijloace financiare în buget, să fie scoase la licitaţii publice în vederea atragerii investiţiilor particulare spre a fi finalizate şi utilizate conform destinaţiei iniţial preconizate.

Şef al DCC                                                                                          Roman Sofroni

ex: V.Creţu

23-48-76

# Text boxes

PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI   CHIŞINĂU

DIRECŢIA  CONSTRUCŢII  CAPITALE

Întreprindere municipala

MD-2004, municipiul Chişinău, str.31 August 1989, nr.100

Telefon: 23-86-95, 23-50-96. Tel/fax: 23-80-58, 23-35-96,

www.DCC.md     E-mail:  office@dcc.md.

Cont de decontare: 2224317356   BC „Moldindconbank”  S.A. Filiala  „Remiz”

Codul bancar MOLDMD2X317      Codul   fiscal  1002600047080

Nr._____________________ din __________

La  nr. ___________ ____  din __________



Primăria municipiului Chişinău