CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

DIRECŢIA GENERALĂ

LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE

MD-2012, Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33  Telefon: 22-54-61, fax: 22-01-72, web: www.DGLCA.md

Nr. ____________ din „___”___________ 2014                                                                                                                                                                                                                                                     
La nr.__________ din ”___”____________2014

### RAPORTUL

### privind activitatea Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

### pentru perioada 01.06.2013 - 01.06.2014

### În perioada 01.06.2013 - 01.06.2014, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a executat următoarele lucrări privind gestionarea, întreţinerea şi reparaţia fondului de locuinţe, amenajarea şi salubrizarea teritoriului municipiului Chişinău, precum urmează.:

- Au fost executate lucrări de reparaţie curentă a elementelor constructive din blocurile de locuinţe, inclusiv:

- acoperişuri					 -  79 584 m.p., în sumă de 6998,83 mii lei;

- jgheaburi şi burlane  			 -  39 039 m.l.,  în sumă de 939,95 mii lei;

- ferestre şi uşi                                             -  2660 unităţi, în sumă de 362,38 mii lei;

- schimbarea sticlelor sparte			 -  1595,3 m.p., în sumă de 312,44 mii lei;

- reparaţia curentă la intrările în

casele scărilor până la etajul I                   -   410 unităţi,  în sumă de 1032,25 mii lei;

- instalarea uşilor din metal

cu diferite destinaţii                                  -   141 unităţi,  în sumă de 355,06 mii lei;

- socluri şi pireuri                                         -      791 m.p.,  în sumă de 197,17  mii lei.

- De asemenea au fost executate lucrări de deservire şi reparaţie a echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ, inclusiv:

- modernizarea sistemelor de iluminare în locurile de uz comun a 1120 de paliere în 182 de scări la 45 de blocuri locative din mun. Chişinău, în sumă de 807 mii lei;

- profilaxia sistemelor  inginereşti:

- de încălzire                                              - 1589 blocuri locative, în sumă de 3187,4 mii lei;

- de alimentare cu apă potabilă                  - 1562 blocuri locative, în sumă de 2006,2 mii lei;

- de alimentare cu apă caldă menajeră       - 1350 blocuri locative, în sumă de 1468,1 mii lei;

- de evacuare a apelor uzate (canalizare)   - 1479 blocuri locative, în sumă de 1123,1 mii lei;

- spălarea hidropneumatică  a sistemului

de încălzire                                              - 1586 blocuri locative,  în sumă de 2345,4 mii lei;

- controlul hidraulic al sistemului

de încălzire                                                - 1586 blocuri locative, în sumă de 774,5 mii lei;

- izolarea termică a   sistemelor

de încălzire                                               -   5,6 mii m.l.,  în sumă de 229,1 mii lei.

- La capitolul  reparaţia capitală a fondului de locuinţe au fost executate lucrări în sumă de  5920,3 mii lei , dintre care:

- reparaţia capitală a ascensoarelor				 -  în sumă de  707,6 mii lei;

- schimbarea ascensoarelor					 - în sumă de 2284,1 mii lei;

- restabilirea sistemului antiincendiar şi de evacuare a

fumului la blocul locativ din str. N. Testemiţeanu, 29/2  - în sumă de 2000,0 mii lei;

- reparaţia capitală a blocurilor de locuinţe 		 - în sumă de  928,6 mii lei.

- Au fost întreprinse acţiuni în ce priveşte amenajarea şi salubrizarea teritoriului din municipiul Chişinău, precum urmează:

  - Instalarea a 30 de terenuri de joacă pentru  copii,  noi şi performante în valoare totală de 2850,0 mii  lei.

  - Reparaţia şi vopsirea:

    - suporturilor pentru covoare			     -    728 un., în sumă de 61,7 mii lei;

    - elementelor de joacă pentru copii	   	  -  2853 un., în sumă de 168,4 mii lei;

    - elementelor pentru uscatul lenjeriei 	   	    -  2496 un., în sumă de 132,6 mii lei;

    - uşilor de la camerele de acumulare a deşeurilor     -    129 un., în sumă de 5,2 mii lei;

    - pubelelor de acumulare a gunoiului instalate

pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Puşkin,

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni		    -    134 un., în sumă de 2,1 mii lei;

    - terenurilor de acumulare a deşeurilor	              -    203 un.

  - Renovarea unui teren de acumulare a deşeurilor menajere, în sumă de 20 mii lei.

  - Deratizarea şi dezinsecţia în blocurile locative pe o suprafaţă de  1535,1 mii m.p. pentru fiecare tip de serviciu,  in sumă totală de 700,0 mii lei.

  - Evacuarea a aproximativ 5945 de rute de deşeuri vegetale, de construcţii, nisip, frunziş,  cu ajutorul transportului de la întreprinderile municipale pentru servicii locative de sector. Zilnic la executarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare au fost antrenaţi circa 452 de lucrători de igienă şi 20 -23 unităţi de transport.

  - A fost efectuată salubrizarea mecanizată a străzilor, bulevardelor principale din sectoarele municipiului Chişinău, conform graficului aprobat, cu ajutorul a 18 unităţi de tehnică "Hako Citymaster".

  - Au fost achiziţionate echipamente tehnice pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare în sumă de 332,2 mii lei şi anume:

-  60 de unităţi de cărucioare pentru gunoi,  mături plastice şi lopeţi;

-  5 motocositoare, 4 refulatoare pentru  zăpadă;

- 100 de seturi de haine de protecţie (costume pentru lucrătorii de igienă, flanele, impermeabile, încălţăminte).

  - Au fost achiziţionate şi depozitarea materialului antiderapant în cantitate de 336 tone, în sumă de 604,8 mii lei.

  - În cadrul Concursului municipal "Cea mai curată curte din oraşul Chişinău" şi "Cea mai curată localitate din componenţa municipiului Chişinău” au fost executate lucrări, în sumă de 1620 mii lei, inclusiv:

    - ÎM „Asociaţia de Gospodărire a spaţiilor verzi”		-   79,1 mii lei;

    - ÎM „Lumteh”							- 170,0 mii lei;

    - Regia exploatare a drumurilor şi podurilor „Exdrupo”	 - 520,0 mii lei;

    - Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare  	    - 851,3 mii lei.

  - Darea în exploatare a patru etaje de tip mansardă la blocurile locative:  str. Paris, 34/2, str. Zelinski, 5/5, str. Suceviţa, 34/2, str. N. Titulescu, 47.

  - Angajaţii Serviciului locaţiune a fondului locativ din cadrul Direcţiei generale au elaborat 131 de proiecte de dispoziţie pe baza materialelor acumulate, 7 proiecte de decizii cu privire la modificarea statutului juridic al blocurilor locative, încăperii de locuit şi controlul îndeplinirii acestora. Totodată, serviciul nominalizat a eliberat 112 ordine de repartiţi şi duplicate ale acestora. A fost elaborat programul de evidenţă electronică a cotoarelor/ordinelor de repartiţie eliberate  pe perioada anilor 2006-2014, precum şi a fost  întocmit registrul  cu privire la evidenţa manuală a cotoarelor/ordinelor de repartiţie eliberate  pe perioada anilor 2013-2014.

  - Angajaţii Serviciului asistenţă juridică din cadrul Direcţiei generale au participat în calitate de reprezentanţi ai Consiliului municipal Chişinău, ai Primarului municipiului Chişinău şi  Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare la examinarea a 324 de dosare, fiind prezenţi la 925 de şedinţe de judecată.

  - În scopul monitorizării procesului de constituire şi înregistrare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu, a fost aprobat  graficul de convocare a adunărilor cu locatarii din blocurile locative departamentale pentru constituirea ACC. Potrivit datelor prealabile, prezentate de către Camera Înregistrării de Stat, au fost constituite şi înregistrate 33 de asociaţii ale coproprietarilor în condominiu (ACC). În prezent sunt reorganizate în Asociaţii de coproprietari în condominiu APLP-8 şi CCL-6.

  - Angajaţii Direcţiei generale au  examinat 3612 de petiţii, 1914 demersuri, 1081 de citaţii, 136 decizii şi 412 dispoziţii de la diferite structuri şi întreprinderi, inclusiv de la organele ierarhic superioare şi adresări parvenite de la cetăţenii municipiului Chişinău cu privire la problemele apărute în domeniul gestionării, repartizării fondului locativ şi prestării serviciilor comunale. În cadrul orelor de audienţă cu cetăţenii au fost primite 216 persoane. De pe site-ul www.alerte.md au fost preluate şi soluţionate 233 de reclamaţii ale cetăţenilor.

  - Angajaţii Direcţiei generale au elaborat şi înaintat spre aprobare la şedinţele CMC 21 de proiecte de decizii privind excluderea imobilelor la nivel de construcţie din evidenţa contabilă, modificarea statutului juridic al căminelor în bloc locativ etc.

  - Au fost emise 7 dispoziţii ale Primarului  general privind procedura de desfiinţare a construcţiilor provizorii (şuri, şoproane), care nu au înregistrare la OCT Chişinău, privind verificarea pregătirii către iarnă a fondului locativ gestionat de către APLP, ACC, CCL şi fondului locativ departamental etc.

  - Angajaţii Direcţiei generale au elaborat şi înaintat spre aprobare Consiliului municipal Chişinău   Regulamentele cu privire la:

    - activitatea serviciului de lichidare a avariilor;

    - întreţinerea sanitară a municipiului  Chişinău;

    - construirea mansardelor la blocurile locative;

    - compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău.

  - În scopul asigurării maxime a accesului populaţiei pentru obţinerea  compensaţiei la plata resurselor energetice au fost elaborate şi aprobate la şedinţele CMC deciziile:

    - cu privire la  prelungirea termenului referitor la depunerea cererilor pentru acordarea de compensaţii persoanelor defavorizate pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2013-2014 până la 1octombrie 2014;

    - cu privire la majorarea cuantumului venitului global al familiei pentru acordarea compensaţiei până la  2000 lei, comparativ cu 1700 lei.

Suplimentar, a fost creată Comisia municipală de examinare a cazurilor neordinare cu privire la acordarea compensaţiei, care până în prezent a examinat  253 de dosare neordinare.  La moment, se acordă  compensaţie pentru resursele energetice la 19855 familii,  în sumă de 48,7 mln lei,  iar  în aceste scopuri,  pentru anul 2014, sunt prevăzute   alocaţii bugetare în  sumă de 95,5 mln lei.

  - Au fost examinate 445 de demersuri ale persoanelor defavorizate şi aprobate deciziii privind acordarea ajutoarelor financiare din Fondul de Rezervă al municipiului Chişinău   pentru 101  persoane, în sumă de 1549,4 mii lei, dintre care pentru:

    - efectuarea reparaţiei apartamentelor				 - în sumă de 1074,0 mii lei;

    - achitarea serviciilor comunale	pentru Cetăţenii

de Onoare ai municipiului Chişinău				 -  în sumă de  175,0 mii lei;

    - achitarea datoriilor pentru serviciile comunale		 -  în sumă de  222,5 mii lei;

    - ameliorarea condiţiilor de trai					 -  în sumă de    77,9 mii lei.

Obiectivele principale ale Direcţiei  generale locativ-comunale şi amenajare

pentru anul 2014:

- Implementarea proiectului de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe    (MOREEFF).

- Continuarea restabilirii sistemului de iluminare a locurilor de uz comun la blocurile de locuinţe prin instalarea de senzori şi lămpi econome.

- Aprobarea Regulamentului cu privire la reabilitarea termică şi construirea mansardelor la blocurile locative.

- Amenajarea urbană stradală şi teritorială (inventarierea plăcuţelor cu denumirile de străzi şi blocuri în vederea stabilirii  numărului necesar de plăcuţe, instalarea plăcuţelor şi pubelelor).

- Finalizarea lucrărilor referitoare la restabilirea sistemului antiincendiar şi de evacuare a fumului la blocul locativ din str. N. Testemiţeanu, 29/2.

- Elaborarea Programului de reabilitare şi schimbare a  ascensoarelor în municipiul Chişinău. Iniţierea implementării lui.

- Gestionarea blocurilor locative cu participarea proprietarilor de locuinţe privatizate în comun cu întreprinderile municipale de gestionare a fondului  locativ (elaborarea graficului de convocare a adunărilor cu locatarii, planurilor de lucru separat pe bloc şi a dărilor de seamă).

- Implementarea proiectului de informare şi conştientizare a populaţiei din municipiu referitor la acumularea deşeurilor prin separare.

- Proiectarea şi amenajarea platoului de acumulare a deşeurilor vegetale şi de construcţii – Mina ”Pietriş”.

- Iniţierea proiectului de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice în parteneriat public-privat.

Director

Petru GONTEA

S. Roman, (022) 24-11-90,

V. Ungurean, (022) 24-54-02,

Gh. Dubiţa, (022) 24-44-27,

L. Zimina, (022) 22-10-17,