**INFORMAȚIE**

**PRIVIND REALIZAREA SARCINILOR ASUMATE DE CĂTRE Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”**

**INCLUSE ÎN PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHIŞINĂU**

**PENTRU ANUL 2018**

|  |
| --- |
| **OBIECTIVUL NR. 8 ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR LOCATIV-COMUNALE ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE MUNICIPALE** |
| **Acţiuni**  | **Indicatori de produs/ rezultat** | **Termenul de realizare** | **Responsabil de realizare****(subdiviziunea structurală)** | **Nivel de realizare****Descriere succintă** |
| 8.22. Salubrizarea Grădinilor Publice, parcurilor, scuarurilor, parcurilor-păduri. | Spații verzi salubrizate | Pe parcursul anului. | VR; Î.M. AGSV | **Realizat** Au fost salubrizate Grădinile Publice, scuarurile, parcurile și unele porțiuni din parcurile-păduri aflate în gestiunea entității, în sumă de 10 838,9 mii lei, totodată fiind colectat și evacuat gunoiul ocazional. Au fost lichidate gunoiștile neautorizate, curățate pubelele de gunoi, măturate aleile, curățate fîșiile riverane a lacurilor și rîulețelor și salubrizate plajele. |
| 8.23. Întreținerea plantațiilor verzi gestionate și a obiectivelor de tip bănci, utilajul de pe plajă și havuzuri | Spații verzi întreținute  | Pe parcursul anului | VR; Î.M. AGSV | **Realizat**Au fost executate lucrări de întreținere a spațiilor verzi gestionate (reparate și vopsite bănci, cosit gazon, îngrijite florăriile și rozariile, curățați arbori, arbuști, doborîți arbori problematici și avariați, etc), în sumă de 47 675,2 mii lei.La prelucrarea plantațiilor verzi cu preparate de uz fito-sanitar pentru combaterea bolilor și vătămătorilor au fost folosite mijloace financiare în mărime 3 145,5 mii lei.Pentru buna funcționare a celor 6 havuzuri amplasate în Grădinile Publice și scuarurile capitalei și a utilajului de pe plajele din parcuri au fost executate lucrări în sumă de 2 062,6 mii lei. |
| 8.24. Plantarea florilor anuale, trandafirilor | Florării  | Mai - iunie octombrie-noiembrie | VR; Î.M. AGSV | **Realizat** Pe parcursul luni lor aprilie-octombrie 2018 au fost amenajate florarele existente în sumă de 2483,7 mii lei, fiind plantate flori anuale și perene în număr de 130 934 buc..Suplimentar a fost amenajat un covor floristic din 180000 flori, în sumă de 2473,9 mii lei, cu îngrijirea acestora. Totodată au fost planatați 35 000 buc. De trandafiri, în sumă de 1 579,9 mii lei. |
| 8.25. Renovarea capitală a spațiilor verzi | Spații verzi renovate | Februarie –Noiembrie  | VR; Î.M. AGSV | **Realizat** Pe parcursul anului 2018 la compartimentul „Reparații capitale” au fost executate următoarele lucrări:* Amenajat gazon în sumă de 1 096,2 mii lei pe o suprafață de 1,7 ha;
* Curățați și doborîți arbori din preajma instituțiilor de învățămînt și medicale în sumă de 2 200,0 mii lei (arbori doborâți 160 buc, arbori curățați 607 buc. Și renovați 76 buc.;
* Lucrările de plantare a arborilor cu balot, au fost efectuate din luna februarie până în luna decembrie în număr de 1 267 buc. și 1 965 buc. de arbuști.
* A fost montat gardul din fontă, de pe Bulevardul Grigore Vieru, în sumă de 1 925,4 mii lei.
* Construite 3 rampe de acces pentru persoane cu dizabilități în GrădinaPublică „Ștefan cel Mare și Sfînt” în sumă de 251,2 mii lei.
 |
| 8.26. Construirea sistemului de irigare în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt și bd. Gr. Vieru | Sistem de irigare construit | Aprilie - septembrie | VR; Î.M. AGSV | A fost construit sistemul de irigare în sumă de 3 044,6 mii lei. |

Șef Î.M. „AGSV” Serghei Carp

T. Șeitan, 022-24-24-26