|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informația privind cheltuielile executate din contul transferuri curente și capitale  cu destinație specială primite din bugetul municipal pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2017 | | | | | | | | |
| Primaria comunei Gratiesti | | | | | | | | |
| (Primăria) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articolul de cheltuieli | | Transferuri precizate, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Lista agenților economici | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Numărul, data valabilității contractului | Suma contractului,  mii lei |
| Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie) | În luna curentă |
| 311230 | | 1000.0 | 1000.0 | 0 | SRL Valdcongrup | Constructia retelei de canalizare in s. Hulboaca | 57-31.12.2018 | 5010.0 |
| 311230 | | 4600.0 | 3045.7 | 991.6 | SA Luxconsistem | Alimentarea cu apa a s.Gratiesti  Etapa I | 20-31.12.2018 | 6405.4 |

Primarul Victor Mardare

(semnătură)