

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Docuceaeev, str. An. Crihan, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. Pietrarilor, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-8,6m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu-22bord.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimițeanu-20,5zid.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-30m2.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu-2m3.

*Demolarea betonului*: str. Testimițeanu-0,75m3.

planificate 06.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Gh. Cașu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Desfacere bordure*: str. Testimițeeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-49,9m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.)-48,52t b/a fin.

planificate 06.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajarea trotuarului:* str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală:*str. M. Costin-4curse.

*Demolarea betonului*: str. M. Costin-2,8m3.

*Demontare pavaj:* str. M. Costin-50m2.

*Excavare sol*: str. M. Costin-2curse.

executate 05-06.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 06.08.2020:

*Instalarea bordurelor:* str. N. Costin.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. N. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Evacuare gunoi*: str. Inculeț-4curse.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. Zelinski-34m2.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Gr. Botanică-17m2.

executate 05-06.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, bd. Decebal, str. Independenții, str. Burebista.

planificate 06.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Inculeț.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)- 1,6m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-40m.l.

*Demolarea betonului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3,2m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-98zid.

planificate 06.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 05-06.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:*str. Uzinelor-420m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. N. Costin (școli)- 110m2, str. V. Lupu (școli)-80m2.

planificate 06.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Uzinelor.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*str. N. Costin, str. V. Lupu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Ieșilor-46buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn, 20/4-2gril.inst., str. M. Spătarul-3gril.inst., Viaduc-10m3 săp. man., 2m3 dezb.beton.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. G. Latină, 17, str. M. Manole, C. Ieșilor.

planificate 06.08.2020:

*Curățirea canalizării plviale*: str. V. Lupu, 55-57.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Sf. Andrei, str. Zaikin, Viaduc.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Instalarea zidăriilor:* bd. Moscova-1zid.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-14bord.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-1m3.

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova-37m3/5curse.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-0,5m3.

*Amenajare pavaj:* bd. Moscova-64m2.

planificate 06.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 05.08.2020:

*Frezarea părții carosabile:* str. București (Spit. Urgență)-150m2.

*Instalarea* *bordurelor*: str. București (Spit. Urgență)-9bord.

*Săpătură manuală*: str. București (Spit. Urgență)-2m2.

*Amenajarea învelișului asfaltic*: str. București (Spit. Urgență)-85m2.

planificate 06.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc