

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 07-08.09.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-115m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-4curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-7gril..inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-3buc.

planificate 08.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. V. Belinski, str. Alexandrescu.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-34,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-21buc.

planificate 08.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. Doina, str. Ceucari, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-36buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-19,1m3, 150m2 pietriș vechi.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,3m3.

executate 07-08.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 08.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-21,6m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-94buc.

executate 07-08.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Titulescu, bd. Decebal, Viaduc, bd. Dacia, bd. C. Vodă.

planificate 08.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-100m.l.

*Compactare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-350m2.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-48buc.

planificate 08.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 07-08.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Burebista-750m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Muncești-80m2.

planificate 08.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Burebista.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara-6jgheaburi, 2t nisip, 3,9m3 pietriș, 3m țeavă, 0,5m3 bet.tur.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-6m3 dezb.beton, 10m3 săp.man., 2curse gunoi, str. Florlor-46buc.

planificate 08.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. A. Russo (pasaj subteran).

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 07.09.2020:

*Decapare b/a uzat*: bd. Moscova-18m3.

*Ttransportare gunoi*: bd. Moscova-3curse.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-95m2.

planificate 08.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 08.09.2020:

*Restabilirea sîăpăturilor:* sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc