

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 08-09.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Albisoara, str.Testimiteanu, str.Ismail, bd.Stefan cel Mare, str.Halippa, sos.Hincesti, str.Gh.Asachi, str.Docuceaeev, str.Bucuresti, bd.Gagarin,

Planificate 09.09.2020:

*Reparatia trotuarelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 08.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.) – 42 buc.

Planificate 09.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 08.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.) - 2 curse, str.Petricani- 4 curse.

*Amenajarea trotuar:* str. Albișoara (tr.) - 1371 m2.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.) - 1.5 m3.

Planificate 09.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajarea trotuar:* str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 08.09.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Salubrizarea mecanizata*: sos. Muncesti, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Voda, str. Grenoble, str. Ungureanu, str. Valea Crucii.

*Salubrizarea mecanizata*: str. Albișoara.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.) - 12 t.

*Amenajarea trotuar:* str. Albișoara (tr.) - 532 m2.

Planificate 09.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str Albișoara (tr.)

*Amenajarea trotuar:*str.Inculet.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 08.09.2020:

*Salubrizarea mecanizata*:str.Voluntarilor, str. M.Manole, str. Sargidava, str.M.Spataru, str.A.Russo, str.M.Sadoveanu.

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)- 3curse.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)- 45 m.l.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)- 67 buc.

executate 08-09.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: bd. M.cel Batrin, str.G.Latina, str .P.Zadnipru, str. I.Vieru, str.Dumeniuc, str. Studentilor, str .A.Russo, str. M.Sadoveanu.

Planificate 09.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 08-08.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:*bd.Dacia- Aeroport - 850 m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*șos. Muncești - 120 m2.

planificate 09.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd.Dacia- Aeroport.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 08.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara - 3t. nisip, 3t pietris, 3m teava , 1.5m3 bet. turnat, str. A. Russo (pasaj subteran) - 2 fint. inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd.Moscova – 38 buc; str. A. Russo (pasaj subteran)- 3m3 dezb. beton, 1 cursa gunoi , 6 curse pompare namol.

Planificate 09.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Moscova. str. A. Russo (pasaj subteran).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 08.09.2020:

*Decapare b/a uzat*: bd. Moscova - 178m2.

.*Ttransportaregunoi*: bd. Moscova - 20.4 t.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova - 173m2.

Planificate 09.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 09.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Riscani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc