

***Notă informativă***

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate14.12.2022:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Podului -1 cursă, str. Korolenko -1 cursă.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* șos. Hîncești -22,5 m2, str. Tăbăcăria Veche -15 m2, str. Cărbunarilor -25 m2, str. Pașcani -5 m2.

executate14-15.12.2022(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ismail, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. Gh. Asachi.

planificate 15.12.2022:

*Salubrizarea manuală:* str. Timuș, str. A. Crihan, str. G. Meniuc.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* str. Lacului.

***sect. Buiucani:***

executate 14.12.2022:

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. I. Neculce- 3 curse.

*Dezbaterea betonului manual:* str. I. Neculce- 1 m3.

*Montarea zidăriilor:* str. I. Neculce-40 buc.

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Neculce-2 fînt. rid., 2 inele.

executate14-15.12.2022(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, str. Bodoni, P.M.A.N., str. București, str. Mateevici, str. I. Creangă.

planificate 15.12.2022:

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. I. Neculce.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce.

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce.

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Neculce.

***sect. Rîşcani:***

executate 15.12.2022:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Salubrizarea manuală:* str. Putnei, C. Orheiului, str. Albișoara -1 cursă.

*Frezarea părții carosabile:* str. Poștei- 70 m2.

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. Poștei- 1 cursă.

*Amenajarea pietrișului:*  str. Poștei- 10 t.

*Dezbaterea b/a uzat*: str. Poștei- 1,5 m3.

planificate 15.12.2022:

*Excavarea / transportarea gunoiului:* str. Poștei.

*Amenajarea pietrișului:* str. Poștei.

*Montarea bordurilor:* str. Poștei.

***sect. Botanica:***

executate 14.12.2022:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Gr. Botanică, bd. Dacia, Viaduc, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* estacada Sîngera -7 m2.

*Montarea bordurilor:* str. Independenței, 6/1- 70 buc.

*Amenajarea pietrișului:* str. Independenței, 6/2- 10 t.

*Excavarea/ evacuarea solului:* str. Independenței, 6/2- 2 curse.

executate14-15.12.2022(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Decebal, str. Independenței, str. Burebista, str. Hr. Botev, str. Teilor, bd. Dacia, Viaduc.

planificate15.12.2022:

*Amenajarea pietrișului:* Dr. Băcioii Noi.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* estacada Sîngera, Dr. Băcioii Noi.

***sect. Ciocana:***

executate 14.12.2022:

*Salubrizarea manuală:* str. Transnistria -2 curse.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* str. N. Sulac -450 m2.

*Amenajarea pietrișului:* str. N. Sulac -11,8 t.

executate14-15.12.2022(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. Spătaru.

planificate 15.12.2022:

*Salubrizarea manuală:* str. Transnistria.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* str. N. Sulac.

***sect. OCR:***

planificate 15.12.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 14.12.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* C. Ieșilor -2 recept. rid., șos. Hîncești- 24 elemente, 2 curse gunoi, str. Doina, 102 -1 capac. bet.

*Curățarea canalizării pluviale:* bd. Decebal- 36 buc., 1 cursă gunoi, str. Industrială- 5 m3 sap. man.

planificate 15.12.2022:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Industrială.

*Reparația canalizării pluviale:* șos. Hîncești.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 14.12.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Saharov-2 fînt. rid.

*Montarea pavajului:* str. Saharov-31 m2.

planificate 15.12.2022:

*Restabilirea totuarului in pavaj:* str. G. Latină.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 15.12.2022:

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* str. Kiev.



022 47 12 93