

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. M. Korolenco, bd. Gagarin, str. Grenoble, str. Miorița, str. L. Kaczynski, șos. Hîncești.

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-3curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Decapare/transportare b/a uzat*: str. Testimițeanu (tr.)-100m2/5curse.

*Desfacerea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-80buc.

*Instalarea bordurelor*: str. Tesimițeanu (tr.)-56buc.

*Frezarea b/a (lingă bordură)*: str. Testimițeanu (tr.)-42m2.

executate 17-18.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev.

*Spălarea părții carosabile*: str. V. Alecsandri, str. Miorița, str. Grenoble, str. P. Halippa, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. București, Viaduc, str. Ciuflea, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare.

planificate 18.09.2020:

*Frezarea b/a (lingă bordură)*: str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Alexandrescu, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-4m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.)-235,5t b/a fin.

planificate 18.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (9 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-3curse, str. Petricani-1cursă.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-15,8m3.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,8m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.)-70m2 b/a mășcat.

executate 17-18.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Petricani, bd. Moscova.

planificate 18.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.)

*Amenajarea trotuarului*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (9 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, bd. C.Vodă, str. Pădurii.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3curse*.*

executate 17-18.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Independenții, str. Hr. Botev, șos. Muncești.

planificate 18.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-57buc.

executate 17-18.09.2020 (în noapte):

*Spălarea părții carosabile*: bd. M. cel Bătrîn, str. M. Manole, str. M. Sadoveanu, str. V. lui Vodă, str. A. Russo.

planificate 18.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (13 muncitori):***

executate 17-18.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Sciusev-250m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Voluntarilor-75m2, str. Al. cel Bun-85m2, str. M. Costin-50m2, str. Dimo-55m2.

planificate 18.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Sciusev.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Dimo, str. M. Costin, str. Al. cel bun.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Independenții-1gril. rid., str. Albișoara-0,5m3 bet. turnat, 4m3 dezb. beton, 6m3 săp. man., 3curse excav/transp sol, 3curse gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Orheiului-28buc., str. Independenții-30buc.

planificate 18.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. Studenților, 30.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Orheiului.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 17.09.2020:

*Săpătură manuală:* bd. Moscova-5m3.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova-21,6m3.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova-50buc.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-10buc.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova-2curse.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-40m2.

planificate 18.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 18.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Ciocana.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc