

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

planificate 24.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Alexandrescu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-10curse.

*Instalare zidării:* str. I. Pelivan (tr.)-62zid.

executate 23-24.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Uniri, bd. A. Iulia.

planificate 24.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-3curse.

*Excavare bordure/zidării:* str. Albișoara (tr.)-4curse (82buc.).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-15,3m3, 200m2 (pietriș vechi).

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,3m3.

executate 23-24.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. T. Vladimirescu, bd. Renașterii, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, C. Orheiului, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Ierusalim.

planificate 24.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia-2curse.

executate 22-23.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor.

planificate 24.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. M Sadoveanu.

*Săpătură manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-5m3.

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-500m2 (piste bicicliști).

planificate 24.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 21-22.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Independenții-Hr. Botev-140m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. M. Kogălniceanu-180m2.

executate 23-24.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Petricani-400m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Ceucari-70m2.

planificate 24.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. Dacia.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4jgheaburi, 12elem.beton, 1,5m3 bet.turnat, 3,88m3 pietriș, str. A. Russo (pasaj subteran)-0,25m3 bet.turnat.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4m3 săp.man., 5m3 dezb.bton, str. Ismail-14buc., str. Albișoara-3buc.

planificate 24.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 22.08.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-110m2.

planificate 24.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 24.08.2020:

*Frezare/plombare invelisului asfaltic:* bd. Moscova.

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc