

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Tăbăcăria Veche-0,5curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimiţeanu-22buc.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-51,7m3.

planificate 28.07.2020:

*Decaparea b/a:* str. Gh. Asachi.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Lichidarea situației de avariere*: șos. Hîncești.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 24-25.07.2020 (în noapte):

*Stropirea părții carosabile:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. Belinski, str. I. Creangă, C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, Piața Unirii.

executate 27.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Excavare/transportare b/a uzat*: str. I. Pelivan (tr.)- 3curse.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)- 7buc.

*Reparația canalizării plviale*: str. I. Pelivan (tr.)-4fînt. rid.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-40,1m3.

executate 27-28.07.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. M. Cibotari.

planificate 28.07.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat*: str. I. Pelivan (tr.)

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Frezarea denivelărilor*: str. M. Costin-47m2.

*Demolarea betonului*: str. M. Costin-2m3.

*Asfaltarea părții carosabile(racordări):* str. M. Costin-227,6m2.

planificate 28.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Costin.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Dimo-A. Russo.

*Desfacerea bordurelor*: str. Dimo-A. Russo.

*Frezarea părții carosabile*: str. Dimo-A. Russo.

*Asfaltarea părții carosabile:* str. Dimo-A. Russo.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski (tr.)-7curse.

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski (tr.)-12,9m3.

*Amenajarea trotuarului*: str. Zelinski (tr.)- 42,7m2.

executate 27-28.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, str. Zelinmski, str. Titulescu.

planificate 28.07.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, Viaduc (Spit. Nr.1).

*Instalarea bordurelor*: str. Zelinski (tr.).

*Frezarea părții carosabile*: str. D. Aligherii.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Amenajarea trotuarului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-200m2.

executate 27-28.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

planificate 28.07.2020:

*Amenajarea trotuarului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 27-28.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. A. Mateevici-350m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. M. Drăgan-150m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Zelinski, 22-1buc.

planificate 28.07.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. A. Mateevici.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. M. Drăgan.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn-44buc., str. Varnița (curățirea colect. cu Ø400mm)

*Reparația canalizării pluviale*:str. Uzinelor-1gril.inst., bd. M. cel Bătrîn-2cap. beton, str. Albișoara-Ismail-10m3 săp.manuală, Viaduc (amenajare canal pluvial).

planificate 28.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* str. Varnița (reparația colectorului), Aleea Gării.

*Curățirea canalizării plviale*: bd. M. cel Bătrîn.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-60m3/7curse.

*Decapare b/a*: bd. Moscova- 10m3.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova-20,7m3.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-6buc.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-77m2.

planificate 28.07.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 27.07.2020:

*Decaparea b/a:* str. Malina Mare-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Malina Mare-12,9m3.

*Demontare pavaj*: Aleea Gării, 38-100m2.

planificate 28.07.2020:

*Amenajare pietriș:* Aleea Gării, 38.

*Instalarea bordurelor*: Aleea Gării, 38.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc