

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Frezarea părții carosabil:*str.Testimițeanu – 50 m2.

*Demontarea borduri:* str.Testimițeanu – 50 m/l.

*Demontarea pavaj:* str.Testimițeanu – 30 m2

*Instalarea borduri:*str.Testimițeanu – 45 m/l.

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 3 curs.

*Săpătură manuală :* str.Testimițeanu – 3 m3.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 14,4 t.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 2 curs.

*Amenajarea în asfalt frezat:* str.Testimițeanu ( spitalul Republican) – 10 t.

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu,

șos. Hîncești, str. d. Viilor.

executate 27 - 28.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Izmail, str. Cantemir, str. Columna, str. Varlaam, bd. Șt. cel Mare,

str. Puskin, str. M. Eminescu, str. C. Pîrcălab, str. V. Alecsandri , str. Armenească, str. Bulgară.

Planificate 28.10.2020:

*Frezarea părții carosabil:* str.Testimițeanu.

*Amenajare trotuar*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 6 curs.

*Instalarea borduri*: str.Testimițeanu – 56 buc.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 5,2 t.

*Salubrizarea mecanizată*: str. 27 Martie, str. Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. Alexandrescu, str. I Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

executate 26 - 27.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Sciusev, str. Kogîlniceanu, str. A. Mateevici, str. Sf. Țării, str. S. Lazo,

str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

Planificate 28.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str. I. Inculeț.

*Amenajare pietriș:* str. I. Inculeț.

*Pregătirea fundației:*str. I. Inculeț.

*Instalarea bordurilor*: str. I. Inculeț.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Ghidighici – 2 curs.

*Frezarea părții carosabil:*str.Ghidighici – 112 m2.

*Încărcarea manuală*: str.Ghidighici – 3 curs.

*Dezbaterea beton asfaltic:*str.Ghidighici – 1 m3.

*Salubrizarea mecanizată*: str. T. Vladimirescu, str. Dimo, bd. Renașterii, str. Florilor, str. Albișoara, str. Ceucari, str. C. Orheiului.

executate 27 - 28.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str.Ghidighici, str. Petricani, bd. Moscova, str. T. Vladimirescu, str. Kiev.

Planificate 28.10.2020:

*Pregătirea fundației:*str.Ghidighici.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Instalarea zidării:* str. Valea Crucii 4/2 – 80 m/l.

*Evacuare gunoi:* str. Valea Crucii 4/2 – 6 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Sarmizegetusa, str. V. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble,

șos. Muncești, str. C. Basarabiei, str. Gr. Botanică.

Planificate 28.10.2020:

*Instalarea borduri:* str. Valea Crucii 4/2.

*Amenajare pietriș:*str. Valea Crucii 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Instalarea zidării:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 116 m/l.

*Pregătirea fundației:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 60 m/l.

*Încărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 4 t.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 1 m3.

*Transportare gunoi:* str. Varnița 22 - șos. Balcani (gunoiște) – 34 curs.

executate 26 - 27.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. A. Russo, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu.

Planificate 28.10.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 27.10.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* C. Basarabiei – 6 buc.

*Deservivea indicatoarelor:* sec. Centru, sec. Ciocana.

Planificate 28.10.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* Chișinău - Tohatin - Budești.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. A.Russo 11/1, C. Basarabiei.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 27.10.2020 :

*Reparația canalizării pluviale*: str. B. Bodoni – bd. St. cel Mare – 8 gril. rid., 1 gril. inst., 1 curs. gunoi.

Str. Florilor – 2 gril. inst., str. Albișoara – săpăt. manuală - 10 m3, dezb. beton. - 4 m3,

amenj. petriș - 3,4 t., reparație conduct. – 1000 Ø.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. P. Zadnipru – 11 buc., str. I. Vieru – 10 buc,

str. Dumebiuc – 34 buc.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Zadnipru.

Planificate 28.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Uzinelor, str. Florilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 27.10.2020:

*Dezbaterea beton asfaltic:* bd. Moscova – 275 m2.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova – 3 t*.*

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – 19 m3.

*Săpătură manuală :* bd. Moscova – 1,6 m3.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova – 5 curs.

*Amenajarea pavaj:* bd. Moscova – 86,4 m2

Planificate 28.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 28.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:*sec. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.