***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infrastructurii rutiere din mun. Chişinău 06.02.2023-12.02.2023***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Str. A. Mateevici-1,5m2 b/a rece

Dr. Schinoasei- 10m2 b/a rece

Str. Potîrnichii-1m2 b/a rece

Șos. Hîncești-5m2 b/a rece

Bd. Gagarin-1,5m2 b/a rece

Str. Miorița-1m2 b/a rece

Str. I. Suruceanu-12m2 b/a rece

**Total:32m2 b/a rece**

**Sectorul Buiucani**

Com. Vatra, str. Ștefan Vodă (amenajare stație terminus)-8,5t (≈60m2) b/a suprimat

Str. I. Neculce-6,4m2 b/a rece

Str. Teodorovici-7m2 b/a rece

Str. Marinescu-14m2 b/a rece

Str. Sucevița-4m2 b/a rece

Str. Gh. Tofan-5,5m2 b/a rece

Str. I. Creanga-6,5m2 b/a rece

Str. I. Radu-2,2m2 b/a rece

S. Trușeni-15,8m2 b/a rece

S. Dumbrava-22m2 b/a rece

S. Ghidighici-9,5m2 b/a rece

**Total:92,9m2 b/a rece/ 60m2 b/a suprimat**

**Sectorul Riscani**

Bd. Moscova, 11, 13, 15-22,6m2 b/a rece

Str. Kiev-1m2 b/a rece

Str. A. Russo-1m2 b/a rece

Str. Dimo-1m2 b/a rece

Str. T. Vladimirescu-1m2 b/a rece

Str. Braniștei-29m2 b/a suprimat

**Total: 26,6m2 b/a rece/ 29m2 b/a suprimat**

**Sectorul Botanica**

Bd. Decebal-10m2 b/a rece

Dr. Băcioi-15m2 b/a rece

Bd. Traian-Grenoble (stație terminus)-13m2 b/a rece

Bd. Dacia-Aeroport (amenajare acostament)-60t pietriș, 80curse evacuare gunoi

**Total: 38m2 b/a rece**

**Sectorul 9 (restabilirea învelișului asf.)**

Str. I. Vodă Viteazul-13m2 b/a rece

Bd. Traian (acces Liceul Traian)-15m2 b/a rece

Bd. Dacia-B. Noi-3m2 b/a rece

Bd. Dacia-Gr. Botanică-6m2 b/a rece

**Total: 37m2 b/a rece**

**Total pe oraș: 226,5m2 b/a rece/ 89m2 b/a suprimat**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Șos. Hîncești-1gril.rid.

Str. D. Rîșcanu, 8-1fînt. inst., 1elem.bet.

Str. Uzinelor-3gril.rid., 1cursă gunoi

Str. București-4gril.rid.

Str. Armenească-București-2gril.inst., 1cursă gunoi

Str. M. Viteazul-Columna-1fînt. rid.

**Total pe oraș:2gril.inst./8gril.rid./1fînt. inst./1fînt. rid.**

***III.Curăţirea/spălarea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. București-77buc.

Str. Ciuflea-24buc.

Str. Gh. Asachi-20buc.

Str. Miorița-8buc.

Str. V. Lupu-16buc.

Str. V. Belinski-12buc.

Str. E. Coca-16buc.

Bd. A. Iulia-32buc.

Str. O. Ghibu-12buc.

Str. L. Deleanu-18buc., 2curse gunoi

Str. M. Viteazul-34buc., 2curse gunoi

Str. Grenoble-6buc., 2curse gunoi

Bd. Negruzzi-46buc., 2curse gunoi

Str. București-Tighina-12buc.

Str. București-Armenească-10buc.

Str. București-M. Eminescu-12buc.

Str. București-Pușkin-12buc., 2curse gunoi

**Total pe oraș:367buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. Ciuflea-0,5curse

Bd. Negruzzi-0,5curse

Str. Ismail-1cursă

Aleea Gării-2curse

Str. Grenoble-6curse

Str. Miorița-3curse

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total : 14curse**

**Sectorul Buiucani**

C. Ieșilor-1,5curse

Str. M. Viteazul-0,5curse

**Total: 2curse**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Ismail, str. P. Rareș, str. A. Russo, bd. Moscova, bd. Renașterii-1cursă

C. Orheiului-9curse

Bd. Moscova, 11, 13, 15-2curse

Bd. Moscova, 11-13, str. Kiev, str. A. Russo, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, C. Orheiului-3curse

Str. Petricani-4curse

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. A. Russo-bd. Moscova-630m2 (x7ori)

**Total: 19curse**

**Sectorul Botanica**

*Salubrizarea stațiilor transport public:*

Șos. Muncești – 12buc.(x1ori)

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Viaduc(Spit. nr.1)-320m2(x 3ori)

Șos. Muncești, 800-250m2(x 3ori)

Bd. Dacia –Aeroport-250m2(x 3ori)

**Total:**

**Sectorul Ciocana**

Str. Otovasca-3curse

Str. M. Manole-8curse

Str. Uzinelor-1cursă

**Total: 12curse**

**Sectorul 9 (restabilirea învelișului asf.)**

Bd. Dacia-Aeroport-5curse

Viaduc-2curse

**Total:7curse**

**Total pe oraș: 54curse**

***V. Instalare indicatoare rutiere:***

Str. Timiș-Nucarilor-2buc.

Str. Miorița, 10-2buc.

Str. Grenoble-V. Crucii-1buc.

Str. Ceucari-C. Orheiului-2buc.

Str. B. Voievod-Florilor-2buc.

Str. Pușkin-Bernadazzi-1buc.

Bd. Gr. Vieru-Albișoara-1buc.

Bd. Gr. Vieru-Ierusalim-1buc.

Str. L. Tolstoi-M. Kogălniceanu-1buc.

Str. Miorița, 1/1-1buc.

Str. V. Alecsandri-Columna-1buc.

Str. B. Bodoni-A. Mateevici-1buc.

Str. Pușkin (Primăria Municipiului Chișinău)-2buc.

**Total pe oraș: 18buc.**

***VI. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru-38buc.

Sect. Buiucani-27buc.

Sect. Rîșcani-16buc.

Sect. Botanica-10buc.

**Total pe oraș: 91buc.**

***VII. Presurarea manuală materialului antiderapant:***

**Sectorul Centru**

Str. Ismail (tr. pod)-750m2 (x 2ori)

Viaduc (tr.)-2 010m2 (x 2ori)

Str. Miorița (tr. pod)-76m2 (x 2ori)

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi (pasaj subteran)-230m2 (x 2ori)

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea (pasaj subteran)-280m2 (x 2ori)

**Sectorul Rîșcani**

Str. Ismail(pod) -40m2

Bd. Renașterii(pod)- 300m2

Str. P. Rareș(pod)- 60m2

Bd. Renașterii(Circ(pasaj subteran)- 100m2

Str. A. Russo-Moscova(pasaj subteran)- 100m2

**Sectorul Ciocana**

Str. L. Bîcului(pod tr.) -300m2 (x 2ori)

Str. Varnița (pod tr.)-175m2 (x 2ori)

***05-06.02.2023***

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 317,9*t n/s, 21*,9* t s.

***06-07.02.2023***

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 18,8*t n/s, 7*,5* t s.

***07-08.02.2023***

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 366,71*t n/s, 36*,4* t s.

***08-09.02.2023***

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 11*t n/s.

**Total: 714,4t n/s, 65,8t s.**