***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infrastructurii rutiere din mun. Chişinău 06.03.2023-12.03.2023***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Str. Ismail, 58-1m2 b/a rece

Str. Braniștii -4curse excav./transp. gunoi, 130bord. inst., 22,15t pietriș, 1,5m3 sap man.,

1,5m3 demol. bet., 256m2 frezare

**Total: 256m2 frezare/1m2 b/a rece**

**Sectorul Buiucani**

Str. Mesager - C. Ieșilor -6curse excav. /transp. gunoi, 1,6t pietris, 23bord. noi inst., 3bord. vechi inst., 0,5m3 demol. bet, 8m2 demont. pavaj

**Total:**

**Sectorul Riscani**

Str. Socoleni -13,3m2 b/a rece

Str. Pajurei -19m2 b/a rece

Str. Petricani- C. Orheiului (cerc)- 357m2 frezare, 5m3 demol. bet., 40m.l. demontare/montare bara protectie, 4curse excav.transp. gunoi,

**Total: 357m2 frezare/ 32,3m2 b/a rece**

**Sectorul Botanica**

Bd. Dacia- 10bord. demont., 24 bord. inst.

Bd. Dacia-Aeroport- 81curse evacuare gunoi/profilare acostament

**Total:**

**Sectorul Ciocana**

Str. Uzinelor -7m2 b/a suprimat

Str. M. Drăgan -35m2 b/a suprimat

Bd. M. cel Bătrîn -14 curse excav./ transp. gunoi, 11m2 frezare, 4m3 demol. bet., 27t pietriș 50bord. demont.

**Total: 11m2 frezare/ 42m2 b/a suprimat**

**Sectorul 8 (pavaj)**

C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 200bord . inst.(0,5 m.l.-bordura), 46m3 sap. mec., 4m3 sap. man., 22,95t pietris

**Total:**

**Sectorul 9 (restabilirea învelișului asf.)**

Str. Gr. Botanică -2m2 b/a rece

C. Moșilor -2m2 b/a rece

Str. București –Pușkin -2m2 b/a rece

Str. Docuceaev –G. Grosu -15m2 b/a rece

Str. Anestiade -5m2 b/a rece

Str. Ciuflea- 3m2 b/a rece

Str. L. Tolstoi -3m2 b/a rece

Str. Cărbunari -12m2 b/a rece

Str. M. Manole- 3m2 b/a rece

Str. Ciocana -20m2 b/a rece

Str. M. Drăgan, 30/8 -60m2 b/a suprimat

**Total: 67m2 b/a rece/ 60m2 b/a suprimat**

**Total pe oraș: 100,3m2 b/a rece/ 102m2 b/a suprimat/ 624m2 frezare**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. V. lui Vodă- Transnistria- 1fînt. inst., 1elem. bet., 2m3 demol. bet., 2m3 sap. man.

Bd. Dacia- 20fînt. inst., 12fînt. rid., 26elem. bet., 7m3 demol. bet., 6m3 sap. man., 2cap. bet.

Str. Inculeț-2fînt. inst., 4elem. bet.

**Total pe oraș: 23fînt. inst./ 12fînt. rid./ 31elem.bet./ 2cap.bet.**

***III.Curăţirea/spălarea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Bd. Dacia -60buc., 2curse gunoi

Str. Trandafirilor -18buc., 2curse gunoi

Str. Zelinski -14buc., spălare retea

Bd. Decebal- 20buc., 2curse gunoi

Str. Sarmizegetusa-38buc., 1cursă gunoi

Str. Kiev-spălare retea

**Total pe oraș: 150buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Șos. Hîncești -13curse

Str. Ismail-0,5curse

Aleea Garii-0,5curse

Str. Ismail (pod)-spalare parapet de protectie

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total : 15curse**

**Sectorul Buiucani**

Str. Prunului- 1cursă

Str-la. Călărași, str. Milano -1cursă

Str. Călărași, str. Ghidighici -1cursă

Str. Pruncului(pod) -4curse

Str. Golia, Dr. Crucii -1cursă

Str. Calea Ghidighici (curatire rigola)-2curse

**Total: 10curse**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Socoleni, str. Pajurei -3curse

Str. Petricani- C. Orheiului- 3curse

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. A. Russo-bd. Moscova-630m2 (x 7ori)

**Total: 6curse**

**Sectorul Botanica**

Bd. Dacia- 1cursă

Estacada Singera- 6curse

*Salubrizarea stațiilor transport public:*

Șos. Muncești – 12buc. (x 3ori)

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Viaduc(Spit. nr.1)-320m2 (x 3ori)

Șos. Muncești, 800-250m2 (x 3ori)

Bd. Dacia –Aeroport-250m2 (x 3ori)

**Total: 7curse**

**Sectorul Ciocana**

Str. Varnița- 1cursă

Str. L. Bîcului -2curse

Str. Uzinelor -1cursă

Bd. M. cel Bătrîn -3curse

**Total: 7curse**

**Sectorul 9 (restabilirea învelișului asf.)**

Viaduc- spalare parapet de protectie

**Total:**

**Total pe oraș: 45curse**

***V. Instalare indicatoare rutiere:***

Str. I. Creangă, 64 -1buc.

Str. I. Creangă -Șt. cel Mare -5buc.

C. Ieșilor –Creangă -4buc.

Bd. Gagarin –A. Gării- 4buc.

Str. A. Russo –Sadoveanu -3buc.

Str. A. Russo- Moscova -2buc.

Bd. Renașterii (circ)- 1buc.

Str. S. Lazo –Mit. Dosoftei - buc.

Bd. Dacia –Burebista -16buc.

**Total pe oraș: 37buc.**

***VI. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru- 4buc.

Sect. Buiucani -4 buc.

Sect. Rîșcani- 4buc.

Sect. Botanica -8 buc.

**Total pe oraș: 30buc.**

***VII. Aplicarea marcajului rutier:***

Str. Costin, 2 -13,2 m2(marc. transv.)

Str. Florilor-Costin -31,2 m2(marc. transv.)

Str. Florilor (l.t. N. Gheorghiu)- 13,2 m2(marc. transv.)

Str. Florilor, 4 -21,6 m2 (marc. transv.), 5,5 m2

Str. Florilor –M. Basarab -21,6 m2(marc. transv.)

**Total pe oraș: 100,8m2 marc. transv./ 5,5 m2**

***VIII. Spălarea părții carosabile:***

**Sectorul Centru**

Bd. Gagarin

Bd. Negruzzi

Bd. Șt. cel Mare

Str. Ciuflea

Str. București

**Sectorul Buiucani**

Piața D. Cantemir

Piața Unirii

Bd. Șt. cel Mare

Str. B. Bodoni

Str. București

Str. M. Viteazul

**Sectorul Riscani**

Bd. Gr. Vieru

Str. Tănase

Str. B. Bodoni

Str. Pușkin

Bd. Renașterii

Str. Albișoara

**Sectorul Ciocana**

Bd. M. cel Bătrîn

Str. A. Russo

Str. G. Latină

Str. P. Zadnipru

Str. Ig.Vieru

Str. I. Dumeniuc

Str. M. Sadoveanu

Str. Studenților.

Str. Uzinelor

Str. Voluntarilor

Str. V. lui Vodă