***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infrastructurii rutiere din mun. Chişinău 27.02.2023-05.03.2023***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

str. Braniștii -14 curse excavare / transp., 21t pietriș, 2 m3 sap. man., 1,25 m3 dezb. bet., 124 bord. inst.

**Total:**

**Sectorul Buiucani**

Bd. A. Iulia- 4,5 m2 b/a rece.

Str. Calarasi- 6 m2 b/a rece.

C. Iesilor- 3 m2 b/a rece.

Str. Mit. Dosoftei -3 m2 b/a rece.

Str. T. Ciorba- 3 m2 b/a rece.

Str. Columna- 9,5 m2 b/a rece.

**Total: 29 m2 b/a rece.**

**Sectorul Riscani**

str. Ismail -2,4 m2 b/a rece.

str. Cucorilor -4 m2 b/a rece.

C. Orheiului -3 m2 b/a rece.

str. Studenților -2 m2 b/a rece.

str-la . Studenților -11,6 m2 b/a rece.

Str. Radautanu- 13 m2 b/a rece.

Str. M. Basarab -1 m2 b/a rece.

Bd. Moscova- 2 m2 b/a rece.

Str. Pajurei -11,5 m2 b/a rece.

**Total: 50,5 m2 b/a rece.**

**Sectorul Botanica**

bd. Decebal, 23/2 -1 m2 b/a suprimat.

Viaduc- repar. parapet de protecție.

Bd. Dacia-Aeroport- 39 curse evacuare gunoi/profilare acostament

**Total:1 m2 b/a suprimat/**

**Sectorul Ciocana**

bd. M. cel Bătrîn – 217 m2 frezare p/c.

c. Cheltuitori - 17 m2 b/a rece

str. A. Russo- M. cel Bătrîn -3 m2b/a rece

str. Uzinelor -1,5 m2b/a rece

str. V. lui Vodă -0,5 m2b/a rece

Str. Voluntarilor-0,5 m2b/a rece

Str. L. Bîcului- 5 m2 b/a rece

**Total: 217 m2 frezare/ 27, 5 m2 b/a rece.**

**Sectorul 8 (pavaj)**

C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 44 m2frezare p/c., 20 m3 sap. mec., 10,8 t pietriș., 40 bord inst.(0,5 m.l.-bordura), 0,25 m3 dezb. bet., 0,15 m3 sap. man.

**Total: 44 m2 frezare/**

**Sectorul 9 (restabilirea învelișului asf.)**

str. C. Brîncuși -21 m2 b/a rece

str. Belgrad- 3 m2 b/a rece

șos. Muncești -2,5 m2 b/a rece

c. Bubuieci(acces)- 10 m2 b/a rece

C. Bubuieci(str. Gr. Vieru)- 7 m2 b/a rece

str. M. Manole -18 m2 b/a rece

c. Bîc (str. Grădinilor)- 17 m2 b/a rece

str. Bucuresti –Ciuflea- 4 m2 b/a rece

str-la. Burebista -15 m2 b/a rece

**Total: 97,5 m2 b/a rece/**

**Total pe oraș: 204,5 m2 b/a rece/ 1 m2 b/a suprimat/ 261 m2 frezare.**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. A. Russo( amenajare acostament) -8curse amenajare sol

str. București -4 elemente, 4 recept. rid., 1 cursă gunoi

str. V. lui Vodă -2 cap. fontă.

bd. A. Iulia, 200/1 -1 cap. bet.

str. Neculce, 10 -1 cap. bet.

str. Ciocana -12recept. rid., 13 elemente, 1 fînt. inst., 2 m3 dezb. bet., 3 curse gunoi.

**Total pe oraș:16 recept. rid./ 17 elemente/ 1 fînt. inst./ 2 cap. bet./ 2 cap. font.**

***III.Curăţirea/spălarea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

str. Ciocana, str. M. Manole- spălarea rețea, 7 curse pomp. nămol

str. Ciocana - 25buc., 4curse gunoi, 4m3 dezb. bet., spălarea retea.

bd. Renașterii- 14 buc., 1 cursă gunoi,

bd. M. cel Bătrîn -27 buc., 1 cursă gunoi

str. Socoleni – spălare retea.

**Total pe oraș:66 buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

str. Inculeț- 1 cursă

str. G. Cașu -1 cursă

str. I. Ganea -1 cursă

str. Lomonosov -1 cursă.

str. Spicului -2 curse

str. Ialoveni -2curse.

str. Ismail -1 cursă.

șos. Hîncești -7 curse.

str. A. Gării – 0,5 curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total : 17,5 curse**

**Sectorul Buiucani**

str. Mușatinilor, str. Ghibu -1 cursă

str. L. Deleanu, str. Paris- 1 cursă.

str. Paris, str. Tofan, str. Sucevița- 1 cursă

str. Marinescu, str. Caragiale, str. Suceava -1 cursă.

str. Suceava, str. Teodorovici, str. I. Radu, str. I. Creangă- 2 curse.

str. Bucuriei- 1 cursă

str. Mesager -1 cursă

str. Prunului -1 cursă.

**Total: 9 curse.**

**Sectorul Rîșcani**

str. Petricani, str. Ismail, C. Moșilor, str. Mircești -3 curse.

str. Doga- 4 curse.

str. Doina, str. Badiu- 4 curse.

str. Cucorilor , C. Orheiului, str. Studenților, str-la . Studenților -3 curse.

Str. Radautanu, str. Studentilor, str. M. Basarab, bd. Moscova, str. Pajurii -3 curse.

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. A. Russo-bd. Moscova-630m2(x7ori)

**Total: 17 curse.**

**Sectorul Botanica**

șos. Muncești- Sîngera -4 curse

Băcioii Noi -1 cursă.

str. Minsk, str. Pandurilor -1 cursă

str. Zelinski -1 cursă.

str. Sarmizegetusa, str. Butucului -1 cursă

str. Brîncuși, str. Belgrad- 1 cursă

str. Praga, str. Lvov, 2, 3, 4, str. Varșovia -1 cursă.

Estacada Singera- 6 curse.

*Salubrizarea stațiilor transport public:*

Șos. Muncești – 12buc.(x3ori)

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Viaduc(Spit. nr.1)-320m2(x 4ori)

Șos. Muncești, 800-250m2(x4 ori)

Bd. Dacia –Aeroport-250m2(x4 ori)

**Total: 16 curse.**

**Sectorul Ciocana**

str. M. Spătaru -4 curse.

str. Bucovina -4 curse.

str. Uzinelor -1 cursă.

bd. M. cel Bătrîn -1 cursă.

**Total: 10 curse.**

**Sectorul 8 (pavaj)**

Str. Pădurii -2 curse

Str. D. Rîșcanu - 5curse.

**Total:7 curse.**

**Total pe oraș: 76,5 curse.**

***V. Instalare indicatoare rutiere:***

str. B. Bodoni -Șt. cel Mare -1 buc.

str. Albișoara, 74/1 -1 buc.

str. A. Russo, 18- 1 buc.

bd. M. cel Bătrîn, 2 -1 buc.

str. Ierusalim –Gr. Vieru -1 buc.

c. Sîngera(acces) -1 buc.

str. Inculeț, 74 -2 buc.

str. Armenească -Șt. cel Mare -2 buc.

C. Orheiului -1 buc.

str. Sciusev –Tolstoi -3 buc.

bd. Moscova –M. Costin -18 buc.

str. Kiev –T. Vladimirescu -2 buc.

bd. Gr. Vieru, 22 -2 buc.

bd. Moscova –M. Basarab -17 buc.

**Total pe oraș: 53 buc.**

***VI. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru- 10 buc.

Sect. Rîșcani- 54 buc.

Sect. Ciocana - 26 buc.

**Total pe oraș: 90 buc.**