Programul

cu privire la măsurile de amenajare și salubrizare a teritoriului municipiului Chișinău în perioada

01.03.2016-29.04.2016

ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Perioada 22.04-29.04.2016

| Nr | Denumirea lucrarilor | Un măs | Programat pe sectoare | Saptamînal | Total plan/ de la începutul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ciocana | Centru | Rîşcani | Botanica | Buiucani (Centrul orasului) |  |  |
| 1 | Curățirea gazoanelor (greblatul) | ha | 23/23 | 22/22 | 20/23,5 | 25/25 | 35/35 | 13,15 | 127/128,5 |
| 2 | Curațirea sanitară a arborilor și arbuștilor | un | 1200/1263 | 2500/2500 | 950/1577 | 2000/2000 | 2000/2102 |  | 8650/9442 |
| 3 | Curățirea fîșiei riverane a rîurilor și lacurilor, rîul Bîc | ha | 3,5/3,5 | 7,2/7,2 | 3/4,19 | 11/11 | 8/8 | 5,37 | 32,8/33,89 |
| 4 | Curățirea și reparația izvoarelor | un | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 16 |
| 5 | Salubrizarea parcurilor , scuarelor | ha | 40/40 | 58/58 | 65/65 | 70/70 | 42/42 | 11,5 | 275/275 |
| 6 | Curățirea trandafirilor | un | 8627/8627 | 4270/4270 | 9050/9050 | 11567/11567 | 16411/16411 |  | 49925/49925 |
| 7 | Lichidarea gunoiștilor și microgunoiștilor neautorizate (de facto) | un |  | 1 un parc „Valea Trandafirilor” | 1 un - str. Petricani |  | 1 un - parcul-pădure „Butoiaș” | 3 | 35 |

Contribuția cetățenilor și a societății civile la salubrizarea parcurilor și scuarelor

Perioada 25.04.2016-29.04.2016

Î.M. "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

| Sectoarele | Locul îndeplinirii lucrărilor | Întreprinderile participante Nr. persoanelor | Suprafața ha (salubrizat/greblat) | Plantări | Rute evacuate | Alte lucrări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru | parc „Valea Morilor” (izvorul „Tamara”) | Partidul Socialiștilor - 26 persoane | 0,3 ha greblat 0,5 ha salubrizat |  | 1 | 1 bancă instalată 4 bănci vopsite 9 urne vopsite |
|  | parc „Valea Trandafirilor” (Romanița) | Asociația familia și sănătatea - 25 persoane | 1 ha salubrizat |  |  |  |
|  | str. N. Testemițeanu - Arborilor - I. Inculeț | Universitatea de Stat din Moldova - 50 persoane | 1,5 ha salubrizat |  | 1 |  |
| Rîșcani | str. Albișoara (albia r. Bîc) | Liceul „I. Creangă” - 21 persoane |  | 130 salcii |  |  |
|  | parcul-pădure „Calea Orheiului” | Liceul „G. Călinescu” - 50 persoane Liceul „Cuza Vodă” - 50 persoane | 1,5 ha salubrizat |  | 1 |  |
| Botanica | bd. Dacia - Valea Crucii | Liceul „M. Grecu” - 200 persoane | 2 ha salubrizate |  | 1 |  |
| Buiucani | parc „La izvor” | Biserica „Filadelfia” - 30 persoane | 2 ha salubrizate |  | 1 |  |
|  | Total săptămînal | 452 | 8,5/03 | 130 | 5 |  |