Programul

cu privire la măsurile de amenajare și salubrizare a teritoriului municipiului Chișinău în perioada

01.03.2016-29.04.2016

ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Perioada 01.04-07.04.2016

| Nr | Denumirea lucrărilor | Un măs | Programat pe sectoare | Săptăminal | Total plan/ de la începutul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ciocana | Centru | Rîşcani | Botanica | Buiucani (Centrul orasului) |  |  |
| 1 | Curățirea gazoanelor (greblatul) | ha | 23/11,3 | 22/17 | 20/19,3 | 25/19,5 | 35/20,3 | 12,5 | 127/87,4 |
| 2 | Curațirea sanitară a arborilor și arbuștilor | un | 1200/1263 | 2500/2000 | 950/1577 | 2000/1821 | 2000/2102 | 482 | 8650/8763 |
| 3 | Curățirea fîșiei riverane a rîurilor și lacurilor, rîul Bîc | ha | 3,5/1,55 | 7,2/4,35 | 3/3,35 | 11/8,7 | 8/0,95 | 4,47 | 32,8/18,9 |
| 4 | Curățirea și reparația izvoarelor | un | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 16 |
| 5 | Salubrizarea parcurilor, scuarelor | ha | 40/25,5 | 58/41 | 65/40 | 70/63 | 42/38,5 | 28 | 275/208 |
| 6 | Curățirea trandafirilor | un | 8627/8627 | 4270/4270 | 9050/7006 | 11567/11567 | 16411/13722 | 973 | 49925/45192 |
| 7 | Lichidarea gunoiștilor și microgunoiștilor neautorizate (de facto) | un |  | 1 un șos. Hîncești |  | 3 un șos. Muncești |  | 4 | 23 |

Implicarea comunității la salubrizarea parcurilor și scuarelor

Perioada 01.04.2016-08.04.2016

ÎM „AGSV”

| Sectoarele | Locul indeplinirii lucrarilor | Întreprinderele participante Nr. persoanelor | Suprafata ha (salubrizat/greblat) | Plantari | Rute evacuate | Gunoisti lichidate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rișcani | str. Studenților –Florilor str. Florilor Parcul Rîșcani str M. Sadoveanu | UTM 150 persoane Liceul M. Kogălniceanu 80 persoane Colectivul Magazinului „Fidesco” 70 persoane | 1ha salubrizat 0,5 ha 1,2 ha |  | 1 1 1 |  |
| Botanica | Scuarul din Piața Decebal | Liceul „Elena Alistar” 100 persoane | 0,1 ha salubrizat 0,04 ha greblat gazon |  | 1 |  |
|  | Parcul „Valea Trandafirilor” | Liceul „Iulia Hasdeu” 100 persoane | 1 ha salubrizat 0,35 ha greblat |  |  |  |
|  | Total săptămînal | 500 | 3,8/0,39 |  | 4 |  |