**Primăria municipiului Chișinău**

 În scopul asigurării ordinii sanitare şi amenajării teritoriului sectorului Centru, întru realizarea programului complex de lungă durată, în vederea ocrotirii mediului înconjurător, în temeiul dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 160-d din 01.03. 2016 ”*Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului municipiului Chişinău în perioada 01.03.2016-29.04.2016”* a fost întocmit Planul de lucru în baza dispoziţiei Pretorului sectorului Centru, privind desfăşurarea acţiunilor de amenajare a sectorului Centru.

 În conformitate cu Planul de lucru aprobat, de către serviciile abilitate din sector au fost îndeplinite următoarele acţiuni, conform tabelului*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | un/m | programat | Îndeplinit | % |
| Săptămânal25.04.2016 – 29.04.2016 | În creștere |  |
|
| I. | A luat parte la salubrizare | pers |  | 1420 | 10820 |  |
| II. | A lucrat tehnică | unit |  | 30 | 239 |  |
| III. | Evacuate rute | unit |  | 38 | 362 |  |
| 1. | Renovarea gardurilor | mp. | 13 | - | 13 | 100 |
| 1.1. | Curățarea gardurilor de anunțurile publicitare și avize neautorizate | mp. | 140 | 5 | 140 | 100 |
| 2. | Reparaţia şi văruirea terenurilor de acumulare a deşeurilor menajere | un. | 26 | 2 | 26 | 100 |
| 3. | Reparaţia camerelor de acumulare a deşeurilor menajere | un. | 44 | 3 | 44 | 100 |
| 4. | Reparaţia uşilor de la subsolurile blocurilor locuințe | un. | 5 | - | 5 | 100 |
| 5. | Reparaţia, vopsirea uşilor la camere de gunoi, intrări în scările blocurilor de locuințe | un. | 15 | 1 | 15 | 100 |
| 6. | Vopsirea coșurilor de gunoi | un. | 18 | 18 | 18 | 100 |
| 7. | Curăţarea gazoanelor | ha. | 22 | 2 | 22 | 100 |
| 8. | Curăţarea sanitară a arborilor şi arbuştilor | un. | 2500 | 156 | 2500 | 100 |
| 9. | Curăţarea fâşiei riverane a râurilor şi lacurilor | ha | 7,2 | 1,18 | 7,2 | 100 |
| 10. | Curăţarea şi amenajarea izvoarelor | un. | 2 | - | 2 | 100 |
| 11. | Salubrizarea parcurilor, scuarurilor | ha | 58 | 4 | 58 | 100 |
| 12. | Curăţarea plantațiilor de trandafiri | un. | 4270 | - | 4270 | 100 |
| 13. | Amenajarea şi salubrizarea rampei de depozitare a deşeurilor și teritoriul stației de transportare a deșeurilor | un. | - |  |  |  |
| 14. | Reparaţia şi instalarea containerelor | un. | 68 | 8 | 68 | 100 |
| 15. | Schimbarea containerelor | un. | 60 | 2 | 60 | 100 |
| 16. | Amenajarea şi salubrizarea cimitirelor şi teritoriilor adiacente | un. | 2 | - | 2 | 100 |
| 17. | Salubrizarea teritoriilor şcolilor şi grădiniţelor de copii | un. | 43 | - | 43 | 100 |
| 18. | Reparaţia curentă a părţii carosabile (plombarea gropilor) |  mii mp. | 0,36 | 0,40 | 1,44 | 400 |
| 19. | Curăţirea manuală a părţii carosabile  | mii mp | 43,5 | 2,58 | 52,89 | 126 |
| 20. | Curăţirea mecanizată a părţii carosabile | mii mp | 2244 | 524 | 2620 | 117 |
| 21. | Restabilirea săpăturilor | m2 | 210 | 189 | 535 | 255 |
| 22. | Revederea schemelor de salubrizare a teritoriilor adiacente la agenții economici | un. | de facto |  |  |  |
| 23. | Lichidarea gunoiştilor şi microgunoiştilor neautorizate | un. | de facto | 19 | 123 |  |
|  | Total: Întocmirea proceselor verbale la încălcarea ordinii sanitare | un. |  | 16 | 147 |  |
|  | Poliția |  |  | 16 | 147 |  |
|  | Agenția ecologică |  |  |  |  |  |

 Informaţia privind desfăşurarea acţiunilor de amenajare și salubrizare a teritoriului a fost adusă la cunoștință conducătorilor ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, reprezentanțelor obşteşti și cooperativelor.

 Din cadrul Preturii au fost desemnate persoane responsabile de verificare a calității salubrizării străzilor, cartierelor, spațiilor verzi. Au fost repartizate agenților economici demersuri prin care s-a adus la cunoștință despre asigurarea îndeplinirii lucrărilor de salubrizare și amenajare a edificiilor ce le aparțin, precum menținerea în ordine sanitară a teritoriilor adiacente.

 Totodată Vă informăm pe parcursul perioadei **01.03.2016 – 29.04.2016** au fost întreprinse următoarele măsurile la salubrizarea și amenajarea teritoriului sectorului Centru:

 Au participat 10820 de persoane la lucrări de amenajare şi salubrizare a teritoriilor;

 Au fost evacuate 362 rute de gunoi menajer;

 De către Inspectoratul de Poliție Centru au fost întocmite 147 procese verbale contravenționale pe art. 181 CC RM privind încălcarea ordinii sanitare, cît şi s-a solicitat întărirea serviciului de patrulare pe teritoriul recent salubrizat şi a parcurilor în zilele de odihnă;

 De către Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ au fost lichidate circa 123 microgunoiști, inclusiv salubrizate teritorii de uz comun la următoarele adrese:

* Teritoriul adiacent Stadionul Republican;
* Havuzul din preajma Hotelului National;
* 31 August 1989 de la str. V. Vasilenco până la str. Valea Trandafirilor;
* str. Fierarilor intersecţie cu str. Cocieri sub podul Viaduct, inclusiv albia râului din str. I. Inculeț;
* str. Paşcani malurile afluentului râului Bîc;
* Teritoriul din preajma scării de la str. Ion Nistor până la căminele Universității de Stat;
* Terenul din prejma scării de la blocul locativ nr.5/1 din str. M. Lomonosov până la str. C. Vîrnav;
* Teritoriul scării între străzile Anton Crihan și str. Universității;
* str. Pietrarilor de la blocurile locative 4- 6 până la partea carosabilului;
* Teritoriul nevalorificat din preajma OCT din str. Ialoveni 100;
* Teritoriul pantei abrupte la Grădinița din str.Corolenco 59 ,,a,,.
* str. D. Cantemir 3,5, str. I. Nistor, str. Gh. Cașu, str. C. Negruzzi 8, str. 31 August , str. N. Anestiade 43, şos. Hîncești , str. D. Cantemir 3, str. Ismail, str. C. Negruzzi, 8;
* Vasile Alecsandri, 117; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64, 126;

 În perioada dată în conlucrare cu gestionarii fondului locativ : APLP, ACC, CCL, au fost întreprinse lucrări de salubrizare şi amenajare pe teritoriile adiacente blocurilor locative, a terenurilor de acumulare a deşeurilor menajere, vopsirea terenurilor de joacă pentru copii.

 Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ din sector au fost efectuate lucrări de salubrizare în curţile blocurilor locative, pe terenurile camerelor de acumulare a deşeurilor menajere, lichidarea microgunoiştelor neautorizate din sector, curăţirea subsolurilor, vopsirea şi reparaţia uşilor de la întrările blocurilor locative şi de la camerele de gunoi, etc.

 De către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost efectuate lucrări de salubrizare a albiei râulețului sub podul Viaduct. Totodată au fost efectuate lucrări de curățire manuală, mecanizată a părții carosabile la străzile din teritoriul sectorului Centru.

 S.A. ,,Termoelectrica” a salubrizat teritoriul adiacent staţiilor termice şi a magistralelor din gestiune pe întreg sectorul Centru.

 De către Î.M.,,Asociaţia de Gospodărire Spații Verzi”, au fost organizare lucrările de salubrizare, amenajare a 54 ha din teritoriul parcurilor și a scuarurilor. Totodată a fost organizate lucrări de curățire sanitară a 2500 arbori şi arbuști, inclusiv au fost curățați circa 4270 buc. plantații de trandafir.

 Direcţia educaţie, tineret şi sport a organizat salubrizarea teritoriilor adiacente instituţiilor de învăţămînt din sector, cu implicarea elevilor şi colectivelor didactice.

 Conform programului de acţiuni privind salubrizarea și amenajarea teritoriul sectorului Centru au fost întreprinse următoarele acţiuni:

* La data de **12.03.2016** s-au organizat lucrări de salubrizare sub podul Viaduct cu participarea ÎMGFL nr.9, Î.M. ,,Asociația de Gospodărire Spații Verzi,, și Î.M. Regia ”Exdrupo” .
* La data de **19.03.2016** a fost antrenată sub podul Viaduct AO,, Mișc Lumea,, - 50 persoane, şi la teritoriile adiacente albiei afluentului râului Bîc - 50 studenți ai Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.
* La data de **22.03.2016** a fost organizate acțiuni de salubrizare în preajma traseului ,,Motocros,, de comun cu elevii Liceului ,,Universul,,.
* La data de **24.03.2016** au organizate lucrări de salubrizare sub podul Viaduct cu participarea a 25 de studenți de la Colegiul Politehnic.
* La data de **26.03.2016** sa organizat lucrări de amenajare și salubrizare pe str. N. Testemițeanu, str. N. Gheorghiu și parcul Valea Trandafirilor, unde au participat 80 studenți ai Universității de Medicină.
* La data de **31.03.2016** sa organizat lucrări de amenajare și salubrizare pe str. N. Testemițeanu și parcul Valea Trandafirilor, unde au participat 50 studenți ai Colegiului de Medicină și Farmacie. Totodată fiind antrenați și cu 20 studenți de la Colegiul de construcții sub podul Viaduct.
* La data de **01.04.2016** a fost efectuate lucrări de salubrizare la str. Calea Basarabiei cu participarea colectivului Preturii sectorului Centru.
* La data de **09.04.2016** au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din preajma Podului Viaduct cu participarea membrilor Asociației Obștești ,,Mișc Lumea,,.
* La data de **10.04.2016** au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din Parcul Valea Morilor în perimetrul străzilor Drumul Viilor - Academiei - Tr. Baltă cu participarea membrilor Asociației Sănătate Educație și Familie.
* La data de **22.04.2016** au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din Parcul Valea Morilor în perimetrul străzilor Drumul Viilor - Academiei - Tr. Baltă cu participarea studenților de la Universitatea din Tiraspol a Moldovei.
* La data de **27.04.2016** s-au fost efectuate lucrări de salubrizare la zona verde din strada I. Inculeţ și str.N. Testimeţeanu cu participarea studenților Universitatea de Stat a Moldovei.
* La data de **28.04.2016** s-au fost efectuate lucrări de salubrizare la strada str. N. Gheorghiu și parcul Valea Trandafirilor cu participarea Asociaţiei pentru dezvoltarea creativă.

 În continuare Pretura sectorului Centru va conlucra cu serviciile specializate şi gestionarii fondului locativ pentru pregătirea locurilor publice de agrement din teritoriul administrat către sezonul estival 2016, inclusiv cu verificarea fîntînilor publice.