**Primăria municipiului Chișinău**

În temeiul dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 160 - d din 01.03. 2016 ”*Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare și salubrizare a teritoriului municipiului Chișinău în perioada 01.03.2016-29.04.2016”* a fost întocmit planul de lucru în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru. Astfel în perioada **09.04.2016 – 15.04.2016** au fost întreprinse următoarele măsurile la salubrizarea și amenajarea teritoriului sectorului Centru:

1. Au participat 1300 de persoane la lucrări de amenajare și salubrizare a teritoriilor;
2. Au fost evacuate 27 rute de gunoi menajer;
3. De către Inspectoratul de Poliție Centru au fost întocmite 23 procese verbale contravenționale privind încălcarea ordinii sanitare;
4. De către Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ au fost lichidate circa 8 microgunoiști, inclusiv salubrizate teritorii de uz comun la următoarele adrese:

* str. D. Cantemir 3,5, str. I. Nistor, str. Gh. Cașu, str. C. Negruzzi 8, str. 31 August ,

str.N. Anestiade 43 și șos. Hîncești.

1. Au fost examinate intrările și ieșirile din oraș privind starea sanitară a teritoriului cu expedierea demersurilor în adresa Primăriei or. Codru și Primăriea or. Durlești.
2. Au fost expediate demersuri în adresa Direcției Generale Transport și Căi de Comunicație privind reparația învelișului de asfalt accesul la biserici și cimitire.
3. La data de 09.04.2016 au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din preajma Podului Viaduct cu participarea membrilor Asociației Obștești ,,Mișc Lumea,,.
4. La data de 10.04.2016 au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din Parcul Valea Morilor în perimetrul străzilor Drumul Viilor - Academiei - Tr. Baltă cu participarea membrilor Asociației Sănătate Educație și Familie.

*Volumele lucrărilor privind salubrizarea și amenajarea teritoriului de către serviciile abilitate pe parcursul săptămînii sunt prezentate în următorul tabel:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programul lucrărilor de amenajare și salubrizare în sectorul Centru** | | | | | | | |
| **în perioada 01.03.2016 – 29.04.2016** | | | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | un/m | programat | Îndeplinit | | % |
| Săptămânal  11.04.2016 – 15.04.2016 | În creștere |  |
|
| I. | A luat parte la salubrizare | pers |  | 1300 | 8080 |  |
| II. | A lucrat tehnică | unit |  | 26 | 188 |  |
| III. | Evacuate rute | unit |  | 27 | 292 |  |
| 1. | Renovarea gardurilor | mp. | 13 | - | 13 | 100 |
| 1.1. | Curățarea gardurilor de anunțurile publicitare și avize neautorizate | mp. | 140 | 14 | 130 | 93 |
| 2. | Reparaţia şi văruirea terenurilor de acumulare a deşeurilor menajere | un. | 26 | 6 | 22 | 85 |
| 3. | Reparaţia camerelor de acumulare a deşeurilor menajere | un. | 44 | 8 | 37 | 84 |
| 4. | Reparaţia uşilor de la subsolurile blocurilor locuințe | un. | 5 | 1 | 5 | 100 |
| 5. | Reparaţia, vopsirea uşilor la camere de gunoi, intrări în scările blocurilor de locuințe | un. | 15 | 1 | 12 | 80 |
| 6. | Vopsirea coșurilor de gunoi | un. | 18 | - | - | - |
| 7. | Curăţarea gazoanelor | ha. | 22 | 2 | 19 | 86 |
| 8. | Curăţarea sanitară a arborilor şi arbuştilor | un. | 2500 | 344 | 2344 | 94 |
| 9. | Curăţarea fâşiei riverane a râurilor şi lacurilor | ha | 7,2 | 0,9 | 5,25 | 73 |
| 10. | Curăţarea şi amenajarea izvoarelor | un. | 2 | - | 2 | 100 |
| 11. | Salubrizarea parcurilor, scuarurilor | ha | 58 | 8 | 49 | 85 |
| 12. | Curăţarea plantațiilor de trandafiri | un. | 4270 | - | 4270 | 100 |
| 13. | Amenajarea şi salubrizarea rampei de depozitare a deşeurilor și teritoriul stației de transportare a deșeurilor | un. | - |  |  |  |
| 14. | Reparaţia şi instalarea containerelor | un. | 68 | 8 | 60 | 88 |
| 15. | Schimbarea containerelor | un. | 60 | 6 | 54 | 90 |
| 16. | Amenajarea şi salubrizarea cimitirelor şi teritoriilor adiacente | un. | 2 | - | 2 | 100 |
| 17. | Salubrizarea teritoriilor şcolilor şi grădiniţelor de copii | un. | 43 | - | 37 | 86 |
| 18. | Reparaţia curentă a părţii carosabile (plombarea gropilor) | mii mp. | 0,36 | 0,22 | 0,77 | 213 |
| 19. | Curăţirea manuală a părţii carosabile | mii mp | 43,5 | 3,96 | 45,15 | 103 |
| 20. | Curăţirea mecanizată a părţii carosabile | mii mp | 2244 | 262 | 1572 | 70 |
| 21. | Restabilirea săpăturilor | m2 | 210 | 74 | 183 | 87 |
| 22. | Revederea schemelor de salubrizare a teritoriilor adiacente la agenții economici | un. | de facto |  |  |  |
| 23. | Lichidarea gunoiştilor şi microgunoiştilor neautorizate | un. | de facto | 8 | 90 |  |
|  | Total: Întocmirea proceselor verbale la încălcarea ordinii sanitare | un. |  | 23 | 107 |  |
|  | Poliția |  |  | 23 | 107 |  |
|  | Agenția ecologică |  |  |  |  |  |

Totodată Vă informăm pe parcursul perioadei **01.03.2016 – 15.04.2016** au fost întreprinse următoarele măsurile la salubrizarea și amenajarea teritoriului sectorului Centru:

1. Au participat 8080 de persoane la lucrări de amenajare și salubrizare a teritoriilor;
2. Au fost evacuate 292 rute de gunoi menajer;
3. De către Inspectoratul de Poliție Centru au fost întocmite 107 procese verbale contravenționale pe art. 181 CC RM privind încălcarea ordinii sanitare;
4. De către Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ au fost lichidate circa 90 microgunoiști, inclusiv salubrizate teritorii de uz comun la următoarele adrese:

* Teritoriul adiacent Stadionul Republican;
* Havuzul din preajma Hotelului National, panta abruptă din str. 31 August1989.
* 31 August 1989 de la str. V. Vasilenco până la str. Valea Trandafirilor;
* Str. Fierarilor intersecție cu str. Cocieri sub podul Viaduct, inclusiv albia râului din str. I. Inculeț;
* Str. Pașcani malurile afluentului râului Bâc;
* Teritoriul din preajma scării de la str. Ion Nistor până la căminele Universității de Stat;
* Terenul din prejma scării de la blocul locativ nr.511 din str. M. Lomonosov până la str. C. Vîrnav;
* Teritoriul scării între străzile Anton Crihan și str. Universității;
* Str. Pietrarilor de la blocurile locative 4-6 până la partea carosabilului;
* Teritoriul nevalorificat din preajma OCT din str. Ialoveni 100, blocul locativ nr.100/1;
* Teritoriul pantei abrupte la Grădinița din str.Corolenco 59 ,,a,,.
* str. D. Cantemir 3,5, str. I. Nistor, str. Gh. Cașu, str. C. Negruzzi 8, str. 31 August ,

str.N.Anestiade 43 și șos.Hîncești.

1. De către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost efectuate lucrări de salubrizare a albiei râulețului sub podul Viaduct. Totodată au fost efectuate lucrări de curățire manuală, mecanizată a părții carosabile la străzile din teritoriul sectorului Centru.
2. De către Î.M.,, Asociația de Gospodărire Spații Verzi,, au fost organizare lucrările de salubrizare, amenajare a 49 ha din teritoriul parcurilor și a scuarurilor. Totodată a fost organizate lucrări de curățire sanitară a 2344 arbori și arbuști, inclusiv au fost curățați circa 4270 buc. plantații de trandafir.
3. Conform programului de acțiuni privind salubrizarea și amenajarea teritoriul sectorului Centru au fost întreprinse următoarele acțiuni:

* La data de 12.03.2016 au organizate lucrări de salubrizare sub podul Viaduct cu participarea ÎMGFL nr.9, Î.M. ,,Asociația de Gospodărire Spații Verzi,, și Î.M. Regia ”Exdrupo” .
* La data de 19.03.2016 a fost antrenată sub podul Viaduct AO,, Mișc Lumea,, - 50 persoane. Totodată au fost antrenați la lucrări de salubrizare la teritoriile adiacente albiei afluentului râului Bâc unde au participat 50 studenți ai Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.
* La data de 22.03.2016 a fost organizate acțiuni de salubrizare în preajma traseului ,,Motocros,, de comun cu elevii Liceului ,,Universul,,.
* La data de 24.03.2016 au organizate lucrări de salubrizare sub podul Viaduct cu participarea a 25 de studenți de la Colegiul Politehnic.
* La data de 26.03.2016 sa organizat lucrări de amenajare și salubrizare pe str. N. Testemițeanu, str. N. Gheorghiu și parcul Valea Trandafirilor, unde au participat 80 studenți ai Universității de Medicină.
* La data de 31.03.2016 sa organizat lucrări de amenajare și salubrizare pe str. N. Testemițeanu și parcul Valea Trandafirilor, unde au participat 50 studenți ai Colegiului de Medicină și Farmacie. Totodată fiind antrenați și cu 20 studenți de la Colegiul de construcții sub podul Viaduct.
* La data de 01.04.2016 a fost efectuate lucrări de salubrizare la str. Calea Basarabiei cu participarea colectivului Preturii sectorului Centru.
* La data de 09.04.2016 au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din preajma Podului Viaduct cu participarea membrilor Asociației Obștești ,,Mișc Lumea,,.
* La data de 10.04.2016 au fost organizate lucrări de salubrizare a zonelor verzi din Parcul Valea Morilor în perimetrul străzilor Drumul Viilor - Academiei - Tr.Baltă cu participarea membrilor Asociației Sănătate Educație și Familie.
* La data de 21-23. 04. 2016 se planifică organizarea lucrărilor de salubrizare a zonelor Parcul Valea Trandafirilor în preajma blocului locativ str. Testimițeanu 29/2, str. Ion Casian Suruceanu, T. Strijcă, inclusiv și str. Gh.Cașu 20/1 – 20/4 pînă la str.Inculeț cu antrenarea studenților Universității de Stat din Moldova și Universității de Tiraspol din Moldova.