## Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

| Titlul Proiectului | Reparaţia/construirea trotuarului pe str. Drumul Viilor ,de la intersecţia semaforului de pe str. Leck Kaczynski până la str. Drumul Viilor 40, lîngă gardul din beton. |
| --- | --- |
| Obiectivul general al proiectului | Necesar pentru locuitorii acestui cartier, este o staţie de rutiere improvizată prin câteva pietre şi un trotuar din iarbă care pune în pericol viaţa pietonilor , în deosebi a copiilor şi a persoanelor nevăzătoare ce locuiesc în această zonă cu o pondere mare în raport cu întreg oraşul. |
| Obiective specifice ale proiectului | Reparaţia trotuarului de pe str. Drumul Viilor ,de la intersecţia semaforului de pe str. Leck Kaczynski până la str. Drumul Viilor 40, lîngă gardul din beton. |
| Activități | - Curăţirea de plante a parcelei improvizate de trotuar . - Instalrea bordurii din beton pentru trotuare. - îmbrăcarea de beton asfaltic a trotuarelor. |
| Beneficiarii | Mame, tătici, copii, persoane în etate, persoanele nevăzătoare care utilizează trotuarele din acest sector şi folosesc transportul urban , unic în această zonă fiind rutierele, unde din cauza iluminării de calitate proastă pe timp de noapte devine extrem de periculoasă. |
| Durata proiectului | 02-13 octombrie 2017, 10 zile |
| Suma totală a Proiectului | 115 547,23 lei |
| Suma solicitată de la Primărie | 115547,23 lei |
| Contribuția beneficiarului | 150,00 lei |
| Categoria proiectului (mic/mare) | 102 semnături |

## Descrierea detaliată a proiectului

## Rezumatul Proiectului

## Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.

Scopul: Reparaţia/construirea trotuarului pe str. Drumul Viilor ,de la intersecţia semaforului de pe str. Leck Kaczynski până la str. Drumul Viilor 40, lîngă gardul din beton. Activităţile propuse: - Curăţirea de plante a parcelei improvizate de trotuar , instalrea bordurii din beton pentru trotuare, îmbrăcarea de beton asfaltic a trotuarelor. Retultatele aşteptate: Asigurarea unei infrastructuri mai bune şi decente pentru toate categoriile de locuitori ai acestui cartier, mămici, tătici, copii, persoane în etate , persoanele nevăzătoare şi asigurarea neprimejdioasă a pietonilor de a se deplasa în această zonă , aşteptarea transportului urban în condiţii decente (dar nu ascunşi în iarbă lîngă gard în speranţa că v-om fi observaţi de şoferul rutierei) Reieşind din situaţia că această zonă a Chişinăului este cea mai populată de persoane nevăzătoare care necesită repere de ghidare pentru a se putea deplasa desinestătător, este o prioritate şi o necesitate de ordin major de a crea condiţii de infrastructură maxim prielnice pentru minimă intimidare a acestor chişinăueni care au nevoie de condiţii puţin diferite pentru a se simţi neintimidaţi şi protejaţi atunci când sunt în stradă.

## Relevanța Proiectului

## Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).

Calitatea proastă a trotuarelor. Acest trotuar pe timp de ploaie devine un loc primejdios pentru pietoni, care este mai mult improvizat, iar cînd e zăpadă o cărare lunecoasă şi nu mai puţin primejdioasă pentru pietoni, fiind o adevărată ispită pentru mămicile cu cărucioare şi persoanele nevăzătoare care locuiesc în număr mare pe str. Drumul Viilor 40. Trotuarele pe unele locuri doar vizual existente, cu lipsa barei de ghidare pentru nevăzători în urma reparaţiei desigur cu respectarea normele ar asigura un acces nepremijdios pentru persoanele cu dizabilităţi adică nevăzătorii, care este o necesitate de ordin strigent .

## Obiectivul general al proiectului

## Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Asigurarea unei infrastructuri mai bune şi decente pentru zona data.

## Obiectivele specifice ale proiectului

## Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

Reparaţia trotuarului de pe str. Drumul Viilor ,de la intersecţia semaforului de pe str. Leck Kaczynski până la str. Drumul Viilor 40, lîngă gardul din beton.

## Activităţile Proiectului

## Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

1) Reparaţia trotuarelor prin curăţirea de plante a parcelei improvizate de trotuar , apoi instalrea bordurii din beton pentru trotuare şi îmbrăcarea de beton asfaltic . Reieşind din situaţia că această zonă a Chişinăului este cea mai populată de persoane nevăzătoare care necesită repere de ghidare pentru a se putea deplasa desinestătător, este o prioritate şi o necesitate de ordin major de a crea condiţii de infrastructură maxim prielnice pentru minimă intimidare a acestor chişinăueni care au nevoie de condiţii puţin diferite pentru a se simţi neintimidaţi şi protejaţi atunci când sunt în stradă. Pentru a înainta acest subiect , adică problemă de asigurare a unei infrastructuri cât mai posibil decentă şi nepremijdioasă pentru întreg cartierul au participat 102 persoane, din care 50 femei şi 52 bărbaţi. Din considerente că este sezonul estival al vacantelor nu s-a reuşit de înregistrat părerea mai multor locuitori , care nu s-au înregistrat, dar susţin obiectivul de bază al acestui proiect. Dacă e să reieşim din faptul că în blocul locativ din str. Drumul Viilor 38/1, locuiesc aproximativ 150 familii, în mediu 2 copii /familie, am putea evalua doar o mică parte din benefeciarii reali pentru care este unicul drum de acces în curtea blocului.

## Durabilitatea Proiectului

## Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Prin înbunătăţirea infrastructurii orasului, adică reparaţia la timp a trotuarelor, cetăţenii mulţumiţi şi pe viitor vor avea o dovadă vie la problemele vii ale locuitorilor mun. Chişinău care contribuie direct la formarea bugetului public prin diverse impozite şi care au o siguranţă că obligaţiile lor sunt remunerate cu drepturi propriuzise, adică cum ar fi în cazul dat o calitate bună a trotuarelor.

## Buget

WinСмета2000

| Reparatia trotuarului pe str.Drumul Viilor din or.Chisinau | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

### Societatea cu Răspundere Limitată ANDIG TRANS

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 115 547,23 Lei

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,43 | 1 671,60 ————— 0,00 | 718,79 ————— 0,00 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 72,00 | 14,31 ————— 0,00 | 1 030,32 ————— 0,00 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,00 | 16,30 ————— 16,30 | 342,23 ————— 342,23 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 125,00 | 171,70 ————— 31,02 | 21 462,29 ————— 3 877,04 |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 288,00 | 52,06 ————— 13,46 | 14 992,29 ————— 3 875,88 |
| 6 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 288,00 | 5,55 ————— 2,13 | 1 598,14 ————— 613,18 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,15 | 6 342,73 ————— 0,00 | 951,41 ————— 0,00 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 288,00 | 122,73 ————— 6,31 | 35 345,49 ————— 1 816,82 |

|  | Total | Lei |  |  | 76 440,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv salariul | 100,00 % |  |  | 10 525,15 |
|  | Fondul social si asigurarea medicala | 27,50 % |  |  | 2 894,42 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 79 335,38 |
|  | Cheltueli de regie | 14,50 % |  |  | 11 503,63 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 90 839,01 |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  | 5 450,35 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 96 289,36 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 19 257,87 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 115 547,23 |