INFORMAŢIE OPERATIVĂ

privind lucrările executate de către Regia „EXDRUPO” la reparaţia şi întreţinerea

infrastructurii rutiere în mun. Chişinău

(situaţia la data)\_\_\_\_31.03.2017– 07.04.2017\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea lucrărilor | Un.  Măsură | Volumul lucrărilor  efectuate în perioada | | Adresa lucrărilor efectuate în ultima săptămînă |
| 01.01.17  07.04.17 | 31.03.17 07.04.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DRUMURI  TROTUARE | Suprafaţa totală | m2  mii lei | 6 423,59  1 617,00 | 1 770,10  364,29 |  |
| Reparatia curenta a imbracamintei asfaltice | m2  mii lei | -  - | - | - str. Inculet – 16 m.l. instal.parapet., sos. Hincesti(nod rutier) – 118 m.l. repar.parap., bd. Stefan cel Mare-Izmail mont.pilon.sprijin.  - *spalarea parapetului si a barei de protect.:* str. Izmail-2 curse, str. Miorita-1 curse, estacada Singera -200 m2, str. L. Deleanu – 71,3 m2, str. Sciusev – 16 m2, str. Codreanu – 11 m2, str. N. Costin – 5,5 m2, str. M. Viteazul-300 m. l., Calea Mosilor - bd. Renasterii – 1 curse, bd. Dacia – 300 m.l., bd. Decebal – 185 m.l., str. M. Viteazul-300 m. l.  - *vopsirea parapetului si a barei de protect.:* str. Alba Iulia,204-70 m2, str. T. Vladimirescu-61 m2, Calea Iesilor,1-4 m2, str. I. Creanga,1-4 m2, Viaduct – 605 m.l., str. L. Deleanu – 71,3 m2, str. Sciusev – 16 m2, str. Codreanu – 11 m2, str. N. Costin – 5,5 m2, str. Gh. Codreanu-11 m2, str. Sciusev-16 m2, str. Paris-5,5 m2, bd. Dacia – 115 m.l.  - str. Uzinelor-Industriala-806 excav si transport.sol., 27m3 sapatura man.a sol., 327 m2 demont.pavaj., 7m3 dezb.bet., 2 m3 compact.sol., 46,42 m3 nisip, 130 m2 dezb.asf.pe trot.  - bd. M. cel Batrin-Dumeniuc demont.statiei. |
| Lichidarea situatiilor de avariere | m2  mii lei | 5 843,59  1 591,80 | 1 425,10  350,49 | - str. V. Trandafirilor – 10 m2, str. Melestiu – 9 m2, str. Florilor – 36 m2, str. A. Mateevici – 60 m2, str. V. Alecsandri – 30 m2, sos. Hincesti – 65 m2, sos. Hincesti I. V.– 65 m2.  - str. I. Creanga – 12 m2, str. I. Radu – 39 m2, str. A.I. Teodorovici – 16 m2, str. Coca – 6 m2, str. A.I. Teodorovici – 52 m2, str. N. Costin – 3 m2, str. Paris – 2 m2, str. I.L. Caragiale – 11 m2, str. M. Viteazul – 4 m2, str. I.L. Caragiale – 17,6 m2, str. Marinescu – 55 m2, str. Sucevita – 16 m2, str. Gh. Tofan – 41 m2, str. Paris – 3 m2 , str. Sucevita – 11 m2, str. Gh. Tofan – 20 m2, str. H. Coanda – 14 m2, str. Xenopol – 44 m2.  - bd. Renasterii-43 m2, Calea Orheiului-131 m2, str. V. Bodiu-19 m2, str. Putnei-18 m2, or. Cricova(str. Chisinaului) – 64 m2, str. V. Bodiu–30 m2, str. Ceucari – 17m2,  - str. Padurii – 77 m2, str. Salcamilor – 11 m2, bd. Decebal-Trandafirilor – 1 m2, bd. Decebal –15 m2, Dr. Bacioi–34 m2, str. Calea Basarabiei–48 m2.  - com. Budesti– 73 m2, satul Bic– 51,55 m2, com. Bubuieci– 32,3 m2, str. Butucului-2,9 t (bet.asf.mascat), str. Transnistria – 13,65 m2, str. Sargidava – 11 m2, str. Petrodava – 7 m2, bd. M. cel Batrin-Dumeniuc – 15,6 m2(trot.), 29 m2(p/c), str. Dumeniuc-Dimo – 14,4 m2(bet.asf.mascat), 3,4 m2.  - str. Uzinelor-Industriala-116.89 m3 pietris, 65 bord., |
|
|
| Frezarea partii caroabile | m2  mii lei | 640,00  25,60 | 345,00  13,80 | - str. A. Mateevici – 70 m2, sos. Hincesti – 55 m2.  -str. Uzinelor-Industriala – 220 m2 |
| 3 | Indicatoare Rutiere | un  mii,lei | 613,00  846,42 | 72,00  96,48 | Conform dispozitiilor comanda |
| 4 | Limitatoare de viteza | un  mii,lei | 588,00  1 033,11 | -  - | Conform dispozitiilor comanda |
| 5 | Marcaj rutier | m2  mii lei | 1 753,00  175,30 | 790,00  79,00 | -bd. Decebal-Sarmizegetusa – 64 m2, com. Bubuieci: 8 treceri pietonale-72 m2, sect. Botanica – 340 m2, com. Bubuieci – 46 m2, sect. Centru – 193 m2, sect. Buiucani – 75 m2. |
| 6 | Presurarea cu amestec de nisip-sare | tone  mii lei | 5 030,53  7 948,27 | -  - | Conform rutelor din „Mapa Iarna” |
| 7 | Salubrizarea străzilor manual | mii m2  mii lei | 225,34  413,13 | 40,64  74,37 | - str. M. Lomonosov – 2 curse, str. I. Ganea – 1 curse, str. Gh. Casu – 1 curse, str. Izmail – 3 curse, bd. Stefan cel Mare – 1 curse.  - str. Codreanu – 0,5 curse, str. T. Vladimirescu – 1 curse.  - str. Doina – 4 curse, str. Putnei – 1 curse, str. V. Badiu – 2 curse, str. Ceucari – 2 curse, str. Putnei-Badiu – 1 curse,  - str. Padurii – 1 curse, str. Calea Basarabiei – 58 curse,  - str. M. Spataru – 12 curse, bd. M. cel Batrin –4 curse. |
| 8 | Salubrizarea străzilor mecanizat | mii m2  mii lei | 5 672,68  737,50 | 1 145,45  148,91 | Conform rutelor |
| 9 | Curăţirea canalizării pluviale (de zapada) | un  mii lei | 4 222,00  17,06 | -  - |  |
| Curăţirea canalizării pluviale | un  mii lei | 1 083,00  422,37 | 144,00  56,16 | - str. I. Creanga-33 buc, str. Ciaikovski-4 buc., str. M. Viteazul-8 buc., str. I. L. Caragiale-12 buc., str. L. Deleanu – 36 buc., str. L. Deleanu – 11 buc, str. Alba Iulia – 13 buc, str. Ghibu – 4 buc, P.D. Cantemir – 1 buc.  - str. M Spataru – 18 buc., str. I. Vieru,14 – 4 buc. |
| 10 | Reparaţia canalizării pluviale | un  mii lei | 71,00  132,40 | 1,00  0,40 | - bd. Decebal-Trandafirilor – 1 fint.rid.inst. |
| 11 | Restabilirea săpăturilor  (asf.reciclat) | m2  mii lei | 114,60  20,63 | -  - |  |

Şef SP L. Zubcu