INFORMAŢIE OPERATIVĂ

privind lucrările executate de către Regia „EXDRUPO” la reparaţia şi întreţinerea

infrastructurii rutiere în mun.Chişinău

(situaţia la data)\_\_\_\_07.04.2017– 14.04.2017\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea lucrărilor | Un.  Măsură | Volumul lucrărilor  efectuate în perioada | | Adresa lucrărilor efectuate în ultima săptămînă |
| 01.01.17  14.04.17 | 07.04.17 14.04.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DRUMURI  TROTUARE | Suprafaţa totală | m2  mii lei | 8 331,59  2 068,92 | 1 848,00  451,92 |  |
| Reparatia curenta a imbracamintei asfaltice | m2  mii lei | -  - | - | - bd. st. Cel Mare-Ismail mont. statiei.  - Vopsirea barei de protectie: bd. Renasterei (pod)-316m2, bd. Dacia-170m.l, Viaduc (pod)-100m.l., str. Dragomirnaea – 20 m.l., bd. Decebal – 200 m.l.  - Spalarea parapetului si barei de protectie : sos. Hincesti – 3 curse, str. Albisoara – 128 m.l., str. Ismail-Cantemir – 48 m.l., str. Ciuflea-St. Cel Mare-198m.l., str. Ciuflea-Bucuresti-338m.l., str. P. Halippa-388m2, str. Testimiteanu-150m2, str. M. Viteazul (pod)-155m2.  - Reparatia barei de protectie: str. Dragomirnaea – 18 m.l., C. Mosilor – 70 kg(dem.si mont. Barei).  - str. Uzinelor-Industriala-239m3 excav. si transp.sol., 50bord. demontare, 111m2 salub. manuala., transport. Asf. suprim – 1 cursa, 170 m2 compact., 35 m2 dezb.bet.asf., 64,9t pietris anrobat. |
| Lichidarea situatiilor de avariere | m2  mii lei | 7 418,59  2 032,80 | 1 575,00  441,00 | - sos. Hincesti Intr. Veche-54m2, str. A. Mateevici – 28 m2, str. Puskin – 18 m2, str. 31 August – 17 m2, str. Costiujeni – 162 m2.  - str. Codreanu – 217m2, str. Rosiori – 64m2, str. Dragomirnaea – 125 m2, str. Cornului-28m2, str. Biseicii – 56 m2 asf.suprimat.  - str. Puskin-25m2, str. T. Maiorescu-17m2, str. Cojocarilor-6m2, str. Doina-272m2, C. Mosilor-7m2, str. Socoleni-60m2.  - str. V. Crucii – 30 m2, C. Basarabiei – 14 m2, drum. de acces la biserici: bd. Dacia-Aeroport – 12 m2, sos. Muncesti- Gara – 12 m2, sos. Muncesti,400 – 4 m2, C. Basarabiei – 53 m2, Dr. Bacioi – 14m2.  - str. Voluntarilor-22m2, str. M. Manole-51m2, com. Budesti – 160 m2 bet.asf. mascat., str. Industriala (cimitir)-1 200m2 reprof.p/c., str. M. Sadoveanu (V. lui Voda-A. Russo)-14m2, str. A. Russo-I. Vieru-21m2, str. P. Zadnipru-12m2.  - str. Uzinelor-Industriala-111.7 m3 pietris, 11bord. noi, |
|
|
| Frezarea partii caroabile | m2  mii lei | 913,00  36,52 | 273,00  10,92 | - str. Uzinelor-Industriala-273 m2 |
| 3 | Indicatoare Rutiere | un  mii,lei | 620,00  856,08 | 7,00  9,66 | Conform dispozitiilor comanda |
| 4 | Limitatoare de viteza | un  mii,lei | 588,00  1 033,11 | -  - | Conform dispozitiilor comanda |
| 5 | Marcaj rutier | m2  mii lei | 2 253,00  225,30 | 500,00  50,00 | - sect. Buiucani-120m2, str. Pelivan – Suceava – 36 m2, str. Pelivan – Teodorovici – 48 m2, str. Pelivan, 28 – 13 m2, str. Hr. Botev – Sc. Muzicala – 13 m2, str. Ungureanu – Liceu V. Lupu – 10m2, sect. Buiucani – 200 m2 (Institutiile de Invatamint), sect. Centru – 60 m2. |
| 6 | Presurarea cu amestec de nisip-sare | tone  mii lei | 5 030,53  7 948,27 | -  - | Conform rutelor din „Mapa Iarna” |
| 7 | Salubrizarea străzilor manual | mii m2  mii lei | 293,71  538,25 | 68,37  125,12 | **-** str. Nistor – 4 curse (canal.de evac. a apei), str. Odessa – 2 curse (canal.de evac. a apei), bd. St. Cel Mare-1 cursa, str. P. Halippa-1 cursa, str. V. Alecsandri-Frumoasa-1 cursa, str. Ismail-2 cursa, str. C. Virnav – 1 cursa.  **-** str. L. Deleanu – 5 curse, str. Codreanu-3 curse,  - str. C. Mosilor – 6 curse, str. Ceucari – 1 curse.  - C. Basarabiei-115 curse.  - str. M. Spataru – 8 curse, str. M. Sadoveanu – 9 curse. |
| 8 | Salubrizarea străzilor mecanizat | mii m2  mii lei | 6 818,13  886,41 | 1 145,45  148,91 | Conform rutelor |
| 9 | Curăţirea canalizării pluviale (de zapada) | un  mii lei | 4 222,00  17,06 | -  - |  |
| Curăţirea canalizării pluviale | un  mii lei | 1 190,00  464,10 | 107,00  41,73 | - P.D. Cantemir – 2 buc.  - str. M. Costin – 20 buc., str. O. Ghibu – 12 buc., str. A. Iulia – 34 buc.  - bd. Dacia – 5 buc., bd. Decebal – 10 buc., str. Sarmisegetusa – 8 buc., str. Independentei – 5 buc., str. Gr. Botanica – 8 buc.  - str. P. Zadnipru, 5 – 3 curse, str. A. Russo, 63/1, 63/2, 63/3-3 buc. |
| 10 | Reparaţia canalizării pluviale | un  mii lei | 74,00  133,60 | 3,00  1,20 | - str. M. Viteazul,6-1gril. Rid., str. Sciusev-Bucuresti-2gril. rid. |
| 11 | Restabilirea săpăturilor  (asf.reciclat) | m2  mii lei | 114,60  20,63 | -  - |  |

Şef SP L. Zubcu