INFORMAŢIE OPERATIVĂ

privind lucrările executate de către Regia „EXDRUPO” la reparaţia şi întreţinerea

 infrastructurii rutiere în mun.Chişinău

 (situaţia la data)\_\_\_\_07.04.2017– 14.04.2017\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o | Denumirea lucrărilor | Un.Măsură | Volumul lucrărilorefectuate în perioada | Adresa lucrărilor efectuate în ultima săptămînă |
| 01.01.1714.04.17 | 07.04.17 14.04.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DRUMURITROTUARE | Suprafaţa totală | m2mii lei | 8 331,592 068,92 | 1 848,00451,92 |  |
| Reparatia curenta a imbracamintei asfaltice | m2mii lei | -- | - | - bd. st. Cel Mare-Ismail mont. statiei. - Vopsirea barei de protectie: bd. Renasterei (pod)-316m2, bd. Dacia-170m.l, Viaduc (pod)-100m.l., str. Dragomirnaea – 20 m.l., bd. Decebal – 200 m.l.- Spalarea parapetului si barei de protectie : sos. Hincesti – 3 curse, str. Albisoara – 128 m.l., str. Ismail-Cantemir – 48 m.l., str. Ciuflea-St. Cel Mare-198m.l., str. Ciuflea-Bucuresti-338m.l., str. P. Halippa-388m2, str. Testimiteanu-150m2, str. M. Viteazul (pod)-155m2.- Reparatia barei de protectie: str. Dragomirnaea – 18 m.l., C. Mosilor – 70 kg(dem.si mont. Barei).- str. Uzinelor-Industriala-239m3 excav. si transp.sol., 50bord. demontare, 111m2 salub. manuala., transport. Asf. suprim – 1 cursa, 170 m2 compact., 35 m2 dezb.bet.asf., 64,9t pietris anrobat. |
| Lichidarea situatiilor de avariere  | m2mii lei | 7 418,592 032,80 | 1 575,00441,00 | - sos. Hincesti Intr. Veche-54m2, str. A. Mateevici – 28 m2, str. Puskin – 18 m2, str. 31 August – 17 m2, str. Costiujeni – 162 m2.- str. Codreanu – 217m2, str. Rosiori – 64m2, str. Dragomirnaea – 125 m2, str. Cornului-28m2, str. Biseicii – 56 m2 asf.suprimat.- str. Puskin-25m2, str. T. Maiorescu-17m2, str. Cojocarilor-6m2, str. Doina-272m2, C. Mosilor-7m2, str. Socoleni-60m2.- str. V. Crucii – 30 m2, C. Basarabiei – 14 m2, drum. de acces la biserici: bd. Dacia-Aeroport – 12 m2, sos. Muncesti- Gara – 12 m2, sos. Muncesti,400 – 4 m2, C. Basarabiei – 53 m2, Dr. Bacioi – 14m2.- str. Voluntarilor-22m2, str. M. Manole-51m2, com. Budesti – 160 m2 bet.asf. mascat., str. Industriala (cimitir)-1 200m2 reprof.p/c., str. M. Sadoveanu (V. lui Voda-A. Russo)-14m2, str. A. Russo-I. Vieru-21m2, str. P. Zadnipru-12m2.- str. Uzinelor-Industriala-111.7 m3 pietris, 11bord. noi, |
|
|
| Frezarea partii caroabile | m2mii lei | 913,0036,52 | 273,0010,92 | - str. Uzinelor-Industriala-273 m2 |
| 3 | Indicatoare Rutiere | unmii,lei | 620,00856,08 | 7,009,66 |  Conform dispozitiilor comanda |
| 4 | Limitatoare de viteza | unmii,lei | 588,001 033,11 | -- | Conform dispozitiilor comanda |
| 5 | Marcaj rutier | m2mii lei | 2 253,00225,30 | 500,0050,00 | - sect. Buiucani-120m2, str. Pelivan – Suceava – 36 m2, str. Pelivan – Teodorovici – 48 m2, str. Pelivan, 28 – 13 m2, str. Hr. Botev – Sc. Muzicala – 13 m2, str. Ungureanu – Liceu V. Lupu – 10m2, sect. Buiucani – 200 m2 (Institutiile de Invatamint), sect. Centru – 60 m2. |
| 6 | Presurarea cu amestec de nisip-sare | tonemii lei | 5 030,537 948,27 | -- | Conform rutelor din „Mapa Iarna” |
| 7 | Salubrizarea străzilor manual | mii m2mii lei | 293,71538,25 | 68,37125,12 | **-** str. Nistor – 4 curse (canal.de evac. a apei), str. Odessa – 2 curse (canal.de evac. a apei), bd. St. Cel Mare-1 cursa, str. P. Halippa-1 cursa, str. V. Alecsandri-Frumoasa-1 cursa, str. Ismail-2 cursa, str. C. Virnav – 1 cursa.**-** str. L. Deleanu – 5 curse, str. Codreanu-3 curse, - str. C. Mosilor – 6 curse, str. Ceucari – 1 curse.- C. Basarabiei-115 curse.- str. M. Spataru – 8 curse, str. M. Sadoveanu – 9 curse. |
| 8 | Salubrizarea străzilor mecanizat | mii m2mii lei | 6 818,13886,41 | 1 145,45148,91 | Conform rutelor  |
| 9 | Curăţirea canalizării pluviale(de zapada) | unmii lei | 4 222,0017,06 | -- |  |
| Curăţirea canalizării pluviale | unmii lei | 1 190,00464,10 | 107,0041,73 | - P.D. Cantemir – 2 buc.- str. M. Costin – 20 buc., str. O. Ghibu – 12 buc., str. A. Iulia – 34 buc.- bd. Dacia – 5 buc., bd. Decebal – 10 buc., str. Sarmisegetusa – 8 buc., str. Independentei – 5 buc., str. Gr. Botanica – 8 buc.- str. P. Zadnipru, 5 – 3 curse, str. A. Russo, 63/1, 63/2, 63/3-3 buc. |
| 10 | Reparaţia canalizării pluviale | unmii lei | 74,00133,60 | 3,001,20 | - str. M. Viteazul,6-1gril. Rid., str. Sciusev-Bucuresti-2gril. rid. |
| 11 | Restabilirea săpăturilor(asf.reciclat) | m2mii lei | 114,6020,63 | -- |  |

Şef SP L. Zubcu