# Notă informativă

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 02.11.2017:

*Salubrizare manuală:* str. M. Kogălniceanu-1 cursă.

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițeanu, str. Miorița, str. Grenoble, str. C. Vârnav, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. I. C. Suruceanu, str. Sprâncenoaia, str. L. Kaczynski.

planificate 03.11.2017:

*Salubrizare manuală:* str. Ismail.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Armenească.

*Amenajarea racordărilor*: str. V. Alecsandri.

***sect. Buiucani***

executate 02.11.2017:

*Salubrizare manuală:* str. 31August, 78-1 cursă.

*Salubrizare mecanizată:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. 31 August, str. București, str. A. Șciusev, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, P. D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, str. Mesager, P. Unirii, str. A. Iulia, str. L. Deleanu, str. N. Costin.

*Plombarea părții carosabile:* str. 31 August, 78-55m², 5.2t str. de egaliz., 5m³ pietriș, str. 31 August (Palatul Național)-5m³ pietriș, 5 borduri ridicare la nivel.

planificate 03.11.2017:

*Salubrizare manuală:* str. B. Bodoni, PMAN.

*Plombarea părții carosabile:* str. 31 August,78.

*Pregătirea pentru asfaltare:* str. B. Bodoni - Pușkin, str. 31 August.

***sect. Rîşcani:***

executate 02.11.2017:

*Lichidarea situațiilor de avariere:* Calea Moșilor-2m², str. Doina-47.3m², str. Socoleni-0.5m², str. M. Costin-1.5m².

planificate 03.11.2017:

*Salubrizare mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Albișoara, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. Petricani, C. Orheiului, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Dimo, str. T. Vladimirescu, str. D. Râșcanu, str. A. Saharov, str. A. Hâjdeu.

***sect. Botanica:***

executate 02.11.2017:

*Lichidarea situațiilor de avariere:* str. Sarmizegetusa-10m², str. Independenței-20m², str. Hr. Botev-18m².

*Asfaltarea trotuarului:* str. Sarmizegetusa-45m².

*Demolarea bordurii:* P.U.A.-55 buc.

*Frezarea părții carosabile:* P.U.A., str. Sarmizegetusa-30m².

planificate 03.11.2017:

*Salubrizare mecanizată*: str. Titulescu, str. Zelinski, str. Burebista, str. Independenței, bd. Decebal, Viaduct, bd. Dacia, șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, bd. Traian, str. Grenoble.

*Lichidarea situațiilor de avariere:* str. Teilor, bd. Traian.

*Asfaltarea trotuarului:* str. Sarmizegetusa.

*Amenajarea bordurii:* P.U.A.

***sect. Ciocana:***

executate 02.11.2017:

*Salubrizare manuală:*str. P. Înalt-1 cursă, str. Otovasca-1cursă.

*Plombarea părții carosabile:* str. Bucovina-140m².

*Curățirea și spălarea canalizării pluviale:* str. M. Spătaru-16 buc.

planificate 03.11.2017:

*Salubrizare manuală:* str. M. Drăgan.

*Salubrizare mecanizată:* str. L. Bâcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Al. Russo, str. M. Sadoveanu, str. G. Latină, bd. M. cel Bătrân, str. I. Vieru, str. P. Zadnipru, str. Prof. Ion Dumeniuk.

*Canalizarea pluvială:* str. P. Zadnipru, 4/2, str. M. Spătaru.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Zadnipru, str. G. Latină.

***Sect. OCR:***

executate 02.11.2017:

*Instalarea limitatoarelor de viteză:* str. Sihastrului-7 buc.

*Întreținerea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-18 buc.

planificate 03.11.2017:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. P. Rareș, 18, str. O. Goga,18.

*Aplicarea marcajului rutier:* PMAN, str. Pușkin.

***sect. 7:***

executate 02.11.2017:

*Modernizarea sensului giratoriu:*str. Industrială-Uzinelor-28m² pavaj, 20m² piertis, 2 fânt. rid.

planificate 03.11.2017:

*Modernizarea sensului giratoriu:* str. Industrială-Uzinelor (trotuar).

Şef SP L. Zubcu