## Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

| Titlul Proiectului | Amenajarea unui teren de joacă pentru copii pe bd. Cuza Vodă 10 |
| --- | --- |
| Obiectivul general al proiectului | Copiii profesorilor UTM și a familiilor tinere care locuiesc în căminele UTM și blocurile adiacente vor avea un loc unde să se joacă în apropiere de casă |
| Obiective specifice ale proiectului | Colectarea de semnături pentru amenajarea terenului de joacă Elaborarea și avizarea proiectului terenului de joacă de către autoritățile competente Amenajarea unor elemente din contul locatarilor și restul din contul municipalității Întreținerea terenului de joacă și supravegherea lui înspre a fi un proiect durabil |
| Activități | Elaborarea fișei pentru semnături Identificarea unui arhitect și întocmirea de către acesta a proiectului Identificarea locatarilor care ar fi dispuși să doneze materiale sau să se implice în amenajarea terenului Identificarea locatarilor care o să se ocupe de monitorizarea utilizării adecvate a proiectului |
| Beneficiarii | Locuitorii municipiului Chișinău. Locatarii din blocurile de pe bd. Cuza-Vodă 10 și 12, cât și locatarii blocurilor adiacente. Membrii familiilor ce au copii (mame, tați, bunei). |
| Durata proiectului (data începerii și încheierii) | 1 septembrie 2017 – 15 februarie 2018 – perioada în care locatarii s-au ocupat de elaborarea și avizarea proiectului și în care au fost amenajate câteva elemente din resurse proprii. 15 februarie 2018 – 15 martie 2018 – aplicarea la bugetul civil 15 martie 2018 – 31 decembrie – Amenajarea de către locatari și autorități a elementelor rămase din proiect |
| Suma totală a Proiectului | 99965,7 |
| Suma solicitată de la Primărie | 89965,7 |
| Contribuția beneficiarului | Elaborarea și avizarea proiectului de către autoritățile competente. |
| Categoria proiectului (mic/mare) | Proiect mic (130 de semnături colectate) |

## Descrierea detaliată a proiectului

## Rezumatul Proiectului

## Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.

Dat fiind, că o perioadă lungă de timp în apropierea blocurilor căminelor universitare 3,4,5,6 de pe adresa bd. Cuza-Vodă 10 și 12 lipsește o zonă special amenajată unde să-și petreacă timpul copiii, ei fiind nevoiți să parcurgă distanțe lungi și periculoase din cauza drumurilor din apropiere unde se atestă o circulație intensivă a mașinilor. Din acest considerent a fost format un grup de inițiativă din locatarii căminului 4 a UTM spre a rezolva problema data și a amenaja un teren de joacă pentru copii pe un teren public în apropierea căminelor înspre a se juca în siguranță și aproape de casă. Acest proiect vine ca un garant al securității copiilor. În acest sens au fost colectate semnături, elaborat și avizat un proiect de teren de joacă și montate deja câteva elemente din proiect. Scopul actual este terminare procesului de montare a elementelor rămase și de monitorizat terenul înspre o funcționare de lungă durată.

## Relevanța Proiectului

## Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).

Necesitea în terenuri de joacă a locuitorilor mun. Chișinău este mult mai mare ca oferta propusă de către Primărie. Un grup de inițiativă a solicitat de la Î.M. „Spații Verzi” și CMC materialele necesare realizării mai multor elemente din proiect, dar am fost refuzați. Din acest motiv înspre a asigura siguranța copiilor în timpul în care ei se joacă venim cu acestă propunere de proiect.

## Obiectivul general al proiectului

## Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Copiii profesorilor UTM și a familiilor (mame, tați, bunei) care locuiesc în căminele UTM și blocurile adiacente vor avea un loc unde să se joace în siguranță în apropiere de casă.

## Obiectivele specifice ale proiectului

## Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

Colectarea de semnături pentru amenajarea terenului de joacă Elaborarea și avizarea proiectului terenului de joacă de către autoritățile competente Amenajarea unor elemente din contul locatarilor și restul din contul municipalității Întreținerea terenului de joacă și supravegherea lui înspre a fi un proiect durabil

## Activităţile Proiectului

## Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

Constituirea unui grup de inițiativă Colectarea un nr. minim de semnături necesar (2 persoane au colectat semnături de la locatarii cu copii din căminul nr. 10 a UTM) Elaborarea de către un arhitect a proiectului terenului de joacă pentru copii (domnul Ivanov Valeriu, membru al grupului de inițiativă, a elaborat proiectul terenului de joacă în conformitate cu toate normele în vigoare) Avizarea terenului de joacă pentru copii de către organele competente (domnul Ivanov Valeriu s-a înscris la primire înspre a aviza proiectul la reprezentanții Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei mun. Chișinău și la Pretorul Sectorului Botanica, în urma discuției cu reprezentanții proiectul a fost avizat pozitiv de ambele organe competente) Solicitarea de pavaj și bordură de la Primăria mun. Chișinău și de buturugi de la Î.M. Spații Verzi cu titlu gratuit, înspre a amenaja câteva elemente din proiectul terenului de joacă (în urma discuțiilor cu dnul primar interimar Nistor Grozavu și dnul Eliferii Haruța ni s-a promis eliberarea materialelor respective, fiind depuse cereri oficiale în acest sens la primărie și la Î.M. Spații Verzi. Din păcate pînă la momentul actual nu am primit nimic în afară de câteva răspunsuri vagi la solicitările noastre. Amenajarea din resurse propii a unei nisipiere și a unui scrânciob pentru copii (în decursul a câteva weekenduri, în urma mobilizării locatarilor. S-au strâns resursele financiare și materiale necesare și în decursul a 6 zile cu ajutorul a 4 locatari zilnic au fost realizate aceste elemente) Lansarea unei campanii de colectare de bani pe Guvern24 (la inițiativa dnului Ivanov Valeriu a fost lansată o campanie de colectare de fonduri pe portalul Guvern24, care încă este în derulare) Aplicarea la Bugetul Civil (colectarea de semnături de către membrii grupului de inițiativă de la locatarii căminilor universitare nr. 3, 4, 5, 6 de pe adresele Cuza-Vodă 10 și 12, și completarea fișelor necesare pentru aplicare la Bugetul Civil) Amenajarea nemijlocită a terenului de joacă prin montarea unor elemente de către locatari și a altor elemente de către autoritățile municipale.

## Durabilitatea Proiectului

## Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Durabilitatea va fi asigurată în câteva etape. Va fi un grup de persoane care va efectua monitorizarea calitativă și în termne a lucrărilor. Va avea ca efect respectarea termenului de execuție a proiectului. Locatarii vor supraveghea folosirea conform destinației a pieselor terenului de joacă. Locatarii vor executa lucrări de întreținere a elementelor terenului de joacă.

## Buget

| Nr. | Denumirea lucrări, material etc. | Cost per unitate | Nr unități | Total | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Măsuță pentru desen | 2000 | 2 | 4000 |  |
| 2 | Element de joacă din lemn „Căluț” | 2500 | 1 | 2500 |  |
| 3 | Complex de joacă pentru copii | 6000 | 1 | 6000 |  |
| 4 | O. Element de lemn de tip „Trenuț” | 5000 | 1 | 5000 |  |
| 5 | E. Balansatoare pentru copii | 6000 | 1 | 6000 |  |
| 6 | F. Complex sportiv | 8000 | 1 | 8000 |  |
| 7 | G. Teren pentru copii | 1500 | 1 | 1500 |  |
| 8 | H. Pavaj tip „Talpă” | 80 | 16 | 1280 |  |
| 9 | Scăunele | 1500 | 6 | 9000 |  |
| 10 | Element de lemn „Tip munte” | 1500 | 1 | 1500 |  |
| 11 | Pavaj (suprafață pavată) | 100 | 50m2 | 5000 |  |
| 12 | Bordură mică | 60 | 100ml | 6000 |  |
| 13 | Pietriș F.15x15 | 300 | 12m3 | 3600 |  |
| 14 | Nisip | 100 | 12m3 | 1200 |  |
| 15 | Ciment | 1500 | 2t | 3000 |  |
| 16 | TOTAL |  |  | 63580 |  |
| 17 | Transportul materialelor |  | 7% |  |  |
| 18 | Cheltuieli de regie |  | 14,5% | 4450,6 |  |
| 19 | Beneficiu de deviz |  | 6% | 9219,1 |  |
| 20 | TVA |  | 20% | 12716 |  |
| 21 | TOTAL SUMĂ SOLICITATĂ SPRE BUGETARE |  |  | 89965,7 |  |
| 22 | Nisipieră | 1500 | 1 | 1500 | Executat de locatari |
| 23 | Scrânciob | 8500 | 1 | 8500 | Executat de locatari |
| 24 | TOTAL SUMĂ PROIECT |  |  | 99965,7 |  |

## Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă

|  | Telefon mobil | Adresă de email | Alte |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivanov Valeriu | 067111068 | famiva@mail.ru |  |
| Ivanov Dumitru | 068962026 | ivanovdumitru2@gmail.com |  |