**Nivelul de pregătire a instituţiilor de educaţie timpurie către noul an de studii 2018-2019**

Sistemul de educaţie timpurie din municipiul Chişinău include 159 instituţii de învățământ preșcolar cu un contingent de 37942 și cu 1432 grupe.

Conform structurii de clasificare, **au statut de**:

Grădiniţă-creşă - 139 instituții;

Grădiniță - 9 instituții;

Complex educaţional şcoală primară-grădiniţă - 10 (zece) instituții (nr.88, 90, 120, 124, 226, 152, 199, ”Ilie Fulga”, „Antonin Ursu” CPPC „Orfeu”);

Complex educaţional gimnaziu-grădiniță - 1 (comuna Cruzeşti).

**Conform locaţiei:**

oraş - 131 instituţii

suburbii - 28 instituţii (finanţate de Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, conform Codului Educaţie nr. 152 din 17.07.2014).

**Începând cu 02.06.2018,** din numărul total de 159 instituţii de educaţie timpurie (IET) în perioada estivală, temporar, a fost suspendată activitatea a 99 instituții de educație timpurie:

iunie - 29 entităţi;

iulie - 63 entităţi;

august - 7 entităţi.

**Argumente:** necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a blocurilor alimentare (sălile de preparare a bucatelor, sistemul de ventilare/hota la depozit) sistemul ingineresc (reţeaua de apeduct şi canalizare, grupuri sanitare) etc.(conform Anexei nr.4, alocație suplimentară la buget, prin decizia CMC nr. 15/1 din 22.12 2017).

**Categorii de reparaţii:**

1. Reparație FISM – 8 instituții
2. Reparație capitală a blocului alimentar – 28 instituții
3. Reparație capitală la spălătorie – 9 instituții
4. Reparaţii curente – în cele 159 instituții
5. Lipsa resurselor umane:
6. Reparaţia faţadei, geamurile – 10 instituții
7. Reparația capitală a grupurilor sanitare – 20 instituții
8. Reparația capitală a depozitelor – 18 instituții
9. Repararea sistemei de ventilare la blocul alimentar – 13 instituții

10. Reparația capitală a dormitoarelor – 4 grupe

1. Reparația capitală a sistemei de canalizare, încălzire – 23 instituții
2. Reparația acoperișului – 1 instituții
3. Reparația și vopsirea inventarului de joc pe terenuri – în cele 159 instituții

 **La data de 16.07.2017**, din cele 99 IET și-au reluat activitatea 15, respectiv, în regim obişnuit, activează 75 instituții de educație timpurie (ceea ce constituie 47%).

 **Alocaţii financiare** **pentru pregătirea instituţiilor de educaţie timpurie către noul an de studii 2018-2019**

**I. Reparaţii capitale a instituțiilor preșcolare - conform Foii de titlu (anexa nr.30 la decizia CMC nr. 15/1 din 22.12 2017)**

Pentru 68 IET înanul 2018 au fost planificaţi 18.492,2 mii lei:

Reparații generale – 15.112,0 mii lei

Reparația acoperișurilor – 1.000,0 mii lei.

La moment:

îndeplinite – 13;

în proces de lucru – 37;

în procedură de achiziţii – 11;

concurs repetat/contestări – 7.

Nivelul realizării – 44,56 %

**II. Mijloace financiare cu destinaţie specială (**dispoziția nr. 412 din 30.05.2018 „Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pe anul 2018, pentru instituțiile de învățământ municipale” pentru IET au fost repartizată suma de **25,0** **mln lei** destinate lucrărilor de reparație a blocurilor alimentare, blocurilor sanitare și pavilioanelor de joacă pentru copii:

Pentru 108 IET înanul 2018 au fost alocaţi 25,0 mln lei:

reparația blocurilor alimentare – 9600,0 mii lei;

reparația blocurilor sanitare – 10630,0 mii lei;

reparația pavilioanelor de joacă – 4770,0 mii lei.

**La moment:**

îndeplinite – 2;

în proces de lucru – 48;

în procedură de achiziţii – 49;

în proces de elaborare a caietelor de sarcini – 9.

Nivelul realizării – 36,48 %, **inclusiv pe sectoare:**

**DETS Botanica**  - 31 instituții în suma de 6 mln 800,0 mii lei,

- reparația blocurilor alimentare în 31 instituții în suma de 5 mln 350,0 mii lei,

- reparația blocurilor sanitare în 2 instituții în suma de 250,0 mii lei,

- reparația pavilioanelor de joacă în 5 instituții în suma de 1 mln 200,0 mii lei,

 **DETS Buiucani** – 23 instituții în suma de 4 mln 500,0 mii lei,

 - reparația blocurilor alimentare în 2 instituții în suma de 1 mln 420,0 mii lei,

- reparația blocurilor sanitare în 16 instituții în suma de 2 mln 60,0 mii lei,

- reparația pavilioanelor de joacă în 9 instituții în suma de 1 mln 20,0 mii lei,

 **DETS Centru** – 18 instituții în suma de 4 mln 400,0 mii lei,

 - reparația blocurilor alimentare în 2 instituții în suma de 330,0 mii lei,

- reparația blocurilor sanitare în 16 instituții în suma de 3 mln 170,0 mii lei,

- reparația pavilioanelor de joacă în 4 instituții în suma de 800,0 mii lei,

 **DETS Ciocana** – 9 instituții în suma de 3 mln 300,0 mii lei,

 - reparația blocurilor alimentare în 2 instituții în suma de 300,0 mii lei,

- reparația blocurilor sanitare în 7 instituții în suma de 2 mln 650,0 mii lei,

- reparația pavilioanelor de joacă în o instituție în suma de 350,0 mii lei,

 **DETS Râșcani** – 27 instituții în suma de 6 mln lei,

- reparația blocurilor alimentare în 14 instituții în suma de 2 mln 100,0 mii lei,

- reparația blocurilor sanitare în 12 instituții în suma de 2 mln 500,0 mii lei,

- reparația pavilioanelor de joacă în 9 instituții în suma de 1 mln 400,0 mii lei.

**III. Iluminarea teritoriilor IET**

Una din problemele cu care se confruntă IET este iluminarea teritoriilor. În anul 2018 în total au fost planificate lucrări de

iluminare exterioară a teritoriilor în 84 IET

Au fost finalizate lucrările de iluminare a teritoriilor IET în 9 IET din sectoarele Botanica şi Buiucani

Sectorul Botanica - 2 (IET nr.35, 151)

Sectorul Buiucani - 7 (IET nr. 26, 110, 116, 183, 185, 186, 215)

Actualmente, lucrările de iluminare a teritoriilor IET se desfăşoară 2 IET din sectoarele Centru şi Ciocana

Sectorul Centru – 1 (IET nr.55)

Sectorul Ciocana - 1(IET nr.255)

Conform alocaţiilor planificate şi în temeiul demersurilor, înaintate ÎM Reţelele electrice de iluminat „LUMTEH” de către DETS din sectoare, în februarie curent urmează a fi realizate lucrări de reparaţie ale reţelelor de iluminare exterioară a teritoriilor în 73 IET

Sectorul Botanica - 22

Sectorul Buiucani - 13

Sectorul Centru – 20

Sectorul Ciocana - 14

Sectorul Râşcani – 4 IET

**IV. Căile de acces în IET**

În scopul asigurării conforme a căilor de acces către IET care ar facilita deplasarea în siguranţă a copiilor spre instituţii, asigurarea accesului serviciilor respective în situaţii de urgenţă (ambulanţa, servicii tehnice, pompieri, salvatori etc.), precum şi a transportului care deserveşte blocurile alimentare, în luna martie 2018 DETS din sectoare au înaintat demersuri către Direcţia generală transport Public şi Căi de Comunicaţiecu rugămintea de a examina posibilitatea asfaltării unor porţiuni de teritoriu ale instituţiilor de educaţie timpurie:

Planificat – 51 IET

Sectorul Botanica - 28

Sectorul Buiucani - 14

Sectorul Centru – 5

Sectorul Ciocana - 3

Sectorul Râşcani – 1

Pe segmentul dat urmează a conlucra cu Direcţia generală finanţe şi Direcţia generală transport Public şi Căi de Comunicaţie în scopul identificării resurselor financiare necesare pentru efectuarea lucrărilor ce se impun (porţiuni de drum, trotuare, instalarea semnelor de circulație.

 **Concluzii**

 În ultimii 10 ani, alocaţiile preconizate pentru dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea bazei tehnico-materială a instituţiilor de învăţământ general constituie, în mediu 6,5% din suma totală destinată pentru întreținerea sistemului educaţional municipal.

Graţie, conlucrării eficiente cu APL, pe parcursul anului se identifică resurse suplimentare, care ulterior sunt direcţionate spre soluţionarea problemelor, cu titlu de excepţie: asigurarea rigorilor sanitaro-igienice, dotarea didactico materială, şi nu în ultimul rând în cazul unor situaţii de avariere şi calamităţi naturale.

**Probleme:**

- deficitul resurselor financiare pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului educaţional;

- valorificarea insuficientă a potenţialului în elaborarea şi aplicarea proiectelor sociale

- starea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ general (utilaj tehnologic şi frigorific cu termen de uzură depăşit

- ineficiența abilităţilor de conlucrare şi comunicare cu structurile tangibile

- lipsa specialiştilor calificaţi responsabili de efectuarea şi monitorizarea lucrărilor de reparaţie a agenţilor economici câştigători ai concursurilor prin oferta de preţuri (cazul LT „M.Eminescu”, IET nr.145 etc)

**Soluţii:**

**-** majorarea alocaţiilor destinate pentru dezvoltarea infrastructurii;

- organizarea activităţilor de formare a specialiștilor din cadrul DETS din sectoare în elaborarea şi aplicarea proiectelor şi perfecţionarea competenţelor comunicative;

- responsabilizarea a agenţilor economici la darea obiectelor în exploatare

**Notă**: în pofida tuturor impedimentelor, obiective şi subiective, DGECTS va asigura condiţii conforme de pregătire a instituțiilor educaţionale din subordine către noul an de studii 2018-2019, astfel începând cu 01.09.2018 toate cele 99 IET în care, temporar, a fost sistată activitatea, vor funcţiona conform Programului aprobat .

În cazul în care unele categorii de lucrării nu vor fi finalizate la termenii stabiliţi, aceste nu vor periclita procesul educaţional.

**I. Reparaţii capitale a instituțiilor preșcolare - conform Foii de titlu (anexa nr.30 la decizia CMC nr. 15/1 din 22.12 2017)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr/r** | **Sectorul** | **Numărul total de IET** | **Planul pe anul 2018** mii lei | **Reparație generală** | **Reparația acoperișurilor** | **Îndeplinit** | **În lucru** | **În procedură de achiziție** | **Concurs repetat/****contestări** | **% realizării** |
| 1 |  Botanica  | 20  | 5.872,2  | 4 mln 872,02 | 400,0 | 3 | 10 | 7 |  | 35% |
| 2 |  Buiucani | 11 | 2. 280,0 | 2 mln 080,0 | 200,0 | 4 | 7 | - |  | 61,4% |
| 3 |  Centru  | 10 | 2 .380,0 | 2 mln  380,0 | - | - | 10 | - |  | 54% |
| 4 |  Ciocana  | 12 | 3. 680,0 | 2 mln 380,0 | 200,0 | - | 2 | 3 | 5/2 | 30% |
| 5 |  Râşcani  | 15 | 4. 250,0 | 3 mln 400,0 | 200,0 | 6 | 8 | 1 |  | 42,4 % |
|  | Total | 68 | **18. 492,2** | 15.112,0 | 1.000,0 | 13 | 37 | 11 | 7 | 44,56% |

**Notă:** DETS sectorul Ciocana

IET nr. 67, 149 sunt în procedură de contestare

IET nr.32, 161, 177, 188, 212 va fi concurs repetat la data de 19.07.2018

**II. Mijloace financiare cu destinaţie specială (**dispoziția Primarului general interimar nr. 412 –d din 30.05.2018 ”Cu privire la distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău, aprobat pe anul 2018, pentru instituțiile de învățământ municipale”)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Sectorul** | **Numărul total de IET** | **Total alocații bugetare** | **Reparația blocurilor alimentare** | **Reparația blocurilor sanitare** | **Reparația pavilioanelor****de joacă** | **îndeplinit** | **în lucru** | **în procedură** **de achiziție** | **% de realizare** |
|  |  Botanica  | 31 | 6800,0 | 5350,0 | 250,0 | 1200,0 | 2 | 9 | 20 | 24,2 |
|  |  Buiucani | 23 | 4500,0 | 1420,0 | 2060,0 | 1020,0 | - | 13 | 10 | 24 |
|  |  Centru  | 18 | 4400,0 | 330,0 | 3.170,0 | 800,0 | - | 18 | **-** | 10,72 |
|  | Sectorul Ciocana  | 9 | 3300,0 | 300,0 | 2650,0 | 350,0 | În proces de elaborare a caietelor de sarcini |
|  | Sectorul Râşcani  | 27 | 6000,0 | 2100,0 | 2500,0 | 1400,0 | - | 8 | 19 | 39 |
|  | **Total** | 108 | 25000,0 | 9600,0 | 10630,0 | 4770,0 | 2 | 48 | 49 | 36,48% |

1. **Iluminarea teritoriilor IET**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Sectorul** | **Numărul total de IET** | Îndeplinit | În proces de lucru | Notă |
| 1. |  Botanica  | 24 | 2 |  | Conform alocaţiilor planificate şi în temeiul demersurilor, înaintate ÎM Reţelele electrice de iluminat „LUMTEH” de către DETS din sectoare, în februarie curent urmează a fi realizate lucrări de reparaţie ale reţelelor de iluminare exterioară a teritoriilor în 73 IET |
| 2. |  Buiucani | 20 | 7 |  |
| 3. | Centru | 21 | **-** | 1 |
| 4. | Ciocana | 15 | **-** | 1 |
| 5. | Râşcani | 4 | **.** |  |
|  | Total | 84 | 9 | 2 |

**IV. Căile de acces în IET**

**Planificat – 51 IET**

Sectorul Botanica - 28

Sectorul Buiucani - 14

Sectorul Centru – 5

Sectorul Ciocana - 3

Sectorul Râşcani – 1