# C:\Users\Admin\Desktop\11.jpgNotă informativă

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 13.03.2018:

*Salubrizare manuală a subteranelor:* bd. Negruzzi-2 curse, șos. Hâncești-1 cursă.

planificate 14.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. Ciuflea, Viaduct.

***sect. Buiucani:***

executate 13.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. M. Viteazul, str. I. Creangă-1 cursă.

*Salubrizare mecanizată:* str. I. Creangă, P. D. Cantemir.

*Lichidarea situațiilor de avariere cu pietriș:* str. Bucuriei, str. Mesager-4.15m³.

*Inspectarea canalizării pluviale:* C. Ieșilor-Ghidighici, str. Neaga - Primăverii.

planificate 14.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. M. Viteazul, str. A. Șciusev, str. C. Stere.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. Petricani-2 curse, Grătiești-2 curse.

*Curățarea și spălarea canalizării pluviale:* str. Petricani-12 buc.

*Reprofilarea părții carosabile în pietriș:* str-la Grătiești-2025m³+13m³ pietriș.

planificate 14.03.2018:

*Salubrizare manuală:* C. Orheiului, bd. Renașterii.

*Salubrizare mecanizată cu tractor cu perie:* str. Albișoara, str. Petricani, C. Orheiului.

*Profilarea părții carosabile:* str. Grătiești.

***sect. Botanica:***

executate 13.03.2018:

*Salubrizare manuală:* Viaduct -2 curse.

*Lichidarea situațiilor de avariere cu pietriș:* Viaduct-1m², bd. Dacia (buzunare)-6m², bd. Traian-5m², str. Brâncuși-2m².

*Curățarea manuală a grilajelor de gunoi:* în sector.

planificate 14.03.2018:

*Canalizarea pluvială:* bd. C. Vodă,19/4, str. Butucului.

*Salubrizarea manuală:* Viaduct.

***sect. Ciocana:***

executate 13.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. M. Sadoveanu-2 curse.

*Salubrizare mecanizată cu tractor cu perie:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Sadoveanu, str. M. Spătaru, str. L. Bâcului, str. Uzinelor.

*Curățarea și spălarea canalizării pluviale:* str. Uzinelor-11 buc.

planificate 14.03.2018:

*Salubrizare manuală:* str. M. Sadoveanu.

*Salubrizare mecanizată cu tractor cu perie:* str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Prof. Ion Dumeniuk.

*Canalizarea pluvială:* str. Uzinelor, str. Otovasca.

***sect. OCR:***

executate 13.03.2018:

*Întreținerea indicatoarelor rutiere:* în sectoare.

planificate 14.03.2018:

*Întreținerea indicatoarelor rutiere:* sect. Râșcani, Ciocana.

***sect. 7:***

executate 13.03.2018:

*Amenajarea râulețului:* str. V. Podului-234m2 salubriz. man.

planificate 14.03.2018:

*Amenajarea râulețului:* str. V. Podului.

Şef SP L. Zubcu