

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: șos. Hîncești, 167-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr)- 1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)-9,7m3.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Demolarea betonului*: str. Testimițeanu (tr.)-0,5m3.

executate 01-02.09.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-1 400m2.

planificate 02.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. V. Belinski, str. Alexandrescu, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-66,4m3.

executate 01-02.09.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 02.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-22buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-4curse.

*Excavare b/a uzat*: str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)- 13m3.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,2m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-84zid.

executate 01-02.09.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. Petricani, str. P. Rareș, bd. Gr. Vieru.

planificate 02.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Desfacrea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-8,6m3.

*Demolarea bord., evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-8curse.

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.)-75bord.

executate 01-02.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, bd. Dacia, Viaduc, bd. C. Vodă, str. Belgrad, str. C. Brîncuși, str. Butucului, str. Independenții, str. Hr. Botev.

planificate 02.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2,8m3.

*Dezbaterea betonului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6m3.

*Încărcarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4m3.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-3curse.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-93zid.

planificate 02.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 01-02.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. M. Spătarul-920m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. T. Vladimirescu-60m2, str. Uzinelor-70m2.

planificate 02.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. M. Spătarul.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Uizinelor, str. T. Vladimirescu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Evacuarea gunoiului:* str. Albișoara-

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-3m țeavă, 3ele.beton, 6inele beton, str. Armenească, 42-2gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-5m3 dezb.beton, 3m3 săp. man., 2curse gunoi, str. A. Russo (pasaj subteran)-3m3 săp. man., 1cursă gunoi.

planificate 02.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. A. Russo (pasaj subteran).

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Săpătură manuală:* bd. Moscova-0,5m3.

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova-25m3.

*Evacuarea solului/gunoiului:* bd. Moscova-3curse.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-5m2.

planificate 02.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 01.09.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova (accese)-4,3m3.

*Asfaltarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese)-100m2 , 15t b/a mășcat str. egaliz.

planificate 02.09.2020:

*Asfaltarea părții carosabile:* bd. Moscova (accese).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc