

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 01.12.2020 :

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-13,9t.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu-5fînt. rid.

planificate 02.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 01.12.2020 :

*Săpătură manuală*: C. Basarabiei-2m3.

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei-1cursă.

*Instalare bordure:* C. Basarabiei-64buc.

planificate 02.12.2020:

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 01.12.2020 :

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia,39-2curse.

*Instalare bordure*: bd. Dacia,39-54buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-8,7t.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39-1,5m3.

planificate 02.12.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 01.12.2020:

*Salubrizare subteranelor:* bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni-10t.

*Frezarea părții carosabile:* com. Țînțăreni-50m2.

planificate 02.12.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Grenoble-Traian, str. Independenții,50, bd. Dacia.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 01.12.2020 (în noapte):

*Profilarea și amenajarea în pietriș*: C. Dacilor-1 800m2.

planificate 02.12.2020:

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 01.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Pandurilor, 21-4buc., Movileni-Voluntarilor-6buc., Țărînei-Trei Crai-8buc.

planificate 02.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Ismail, 84, str. Lomonosov-Ganea, str. Melestiu-Odessa.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 01.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-24buc., 2curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Manole-1gril.inst., C. Orheiului-1gril.inst., str. M. Drăgan-1gril.inst., str. Uzinelor-1gril.inst., C. Ieșilor-5m3 săp. man., str. Otovasca-1fînt.inst., 2m3 săp. man., 3m3 demol.beton, 0,5m3 bet. turnat, 1cursă gunoi.

planificate 02.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Traian.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 01.12.2020:

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-3curse.

*Compactare manuală*: bd. Moscova-10m3.

*Compactare mecanizată*: bd. Moscova-30m3.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-1,5m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-13t.

*Instalare zidării:* bd. Moscova-17,5buc.

*Instalare bordure*: bd. Moscova-45,3buc.

planificate 02.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 01.12.2020:

*Salubrizare manuală*:str. A. Iulia, 75/6-2curse.

*Amenajarea pietrișului:* str. Alba Iulia, 75/6-5t.

planificate 02.12.2020:

*Demolare beton*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

01.12-02.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 21,6t (sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc