

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. P. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. Pietrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești.

executate 03-04.09.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-100m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-4fînt. inst., 4fînt.rid.

planificate 04.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-5curse.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr. )-2,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-14,7m3.

planificate 04.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-168m2.

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-47buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-17,2m3, 78m2 pietriș vechi.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,2m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-41buc.

executate 03-04.09.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*str. Albișoara, bd. D. Cantemir, str. Petricani, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș.

planificate 04.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Desfacere bordure:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-5curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-12,9m3.

planificate 04.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Uzinelor-3curse.

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-160m2, 55t b/a mășcat str. egaliz.

planificate 04.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 03-04.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* șos. Muncești-780m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* Dr. Viilor-80m2.

planificate 04.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Creangă-Mesager-1cap.vechi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4m3 dezb.beton, 6m3 săp. man., 2curse gunoi, str. Albișoara-54buc., bd. Traian-45buc.

*Pompare apă și nămol:* str. A. Russo (pasaj subteran).

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 04.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Traian.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-2m3.

*Decaparea/transportare b/a uzat*: bd. Moscova-26,2m2/6curse.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-21buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-18,4m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-38,4m2.

planificate 04.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 03.09.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. Moscova (acces)-1cursă.

planificate 04.09.2020:

*Restabilirea sîăpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc