

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 4.09 t.

*Așternerea stratului de egalizare:* str.Testimițeanu – 258 m2

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 1 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. I. Inculeț, str. Testimițeanu,

str. G. Cașu, str. Malina Mică, str. T. Strijcă, str. Vîrnav, str. Ungureanu, str. Grenoble,

bd. Șt. cel Mare, str. D. Viilor, str. C. Pîrcălab, str. Ciocîrliei,str. I. Casian, str. T. Baltă, str. Spicului,

str. Ialoveni.

executate 03.11.20 – 04.11.2020 (noapte):

*Frezarea denivelărilor*: str. Gagarin – 320 m2, str. Cantemir - 400 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Izmail, str. Columna, str. Varlaam, str. Ciuflea, bd. Șt. cel Mare, str. Viaduc, str. București, str. Halippa, str. Gh. Asachi, șos. Hîncești, str. Gagarin.

Planificate 04.11.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 2 curs.

*Instalarea borduri*: str.Testimițeanu – 47 m/l.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 5,97 t.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie,

Str. B. Sculeni, str. Alexandrescu, str. Ghidighici.

Planificate 04.11.2020:

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ghidighici.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici – 40,8t.

*Salubrizarea manuală*: str. C. Orheiului – 1 curs.

executate 03.11.20 – 04.11.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ghidighici, str. Renașterii, str. Vieru, str. C. Orheiului, bd. Moscova,

str. Petricani.

Planificate 04.11.2020:

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Valea Crucii 4/2 – 5 t.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Bd. Dacia-Traian,bd. Dacia-Teilor,Bd. Dacia-Aeroport,Bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1),Șos. Muncești, 800.

executate 03.11.20 – 04.11.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*:str. Burebista, str.Independenței, str. Hristo Botev, str.Teilor, str. Zelinski,

str. Titulescu, str. Decebal, bd. Dacia .

Planificate 04.11.2020:

*Așternerea stratului de egalizare:*bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate03.11.2020:

*Instalarea zidării:*bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 90 m/l

*Încărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 1 t.

*Săpătură manuală :*bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 1 m3

*Excavare/transportar gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 3 curs.

*Profilare acostament:* com. Bubuieci – str. Uzinelor.

executate 03 -04.11.20 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. Otovasca, str. M. Manole,

str. M. Drăgan.

Planificate 04.11.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 03.11.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia – str. V. Crucii – 2 buc., str. Dacia (Metro 2) – 6 buc.,

Str. Burebista 42 – 4 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Botanica – 68 buc.

Planificate 04.11.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* str. I. Pelivan, com. Sîngera.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 03.11.2020 :

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara – 2 gril.inst., 1 m3 dezb. beton., 1 curs. gunoi.

 bd. Mircea cel Bătrîn – 2 fînt.coborîre la cot.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Drăgan – 32 buc., 2 curs. gunoi.

Planificate 04.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Uzinelor.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Braniștei.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale:*Pădurii 36, str. M. Drăgan, str. Coca.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Săpătură mecanizată :* bd. Moscova – 16 m3

*Transportare gunoi:* bd. Moscova – 2 curs.

*Compactarea mecanizată:* bd. Moscova – 45 m3

*Amenajare pavaj:*bd. Moscova –72 m2.

*Instalarea zidării:* bd. Moscova –2 m/l

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova – 17 t.

Planificate 04.11.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova 18.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 03.11.2020:

*Plombarea părții carosabile*: bd. Moscova(accesuri)– 120 m2 strat egaliz. b/a mascat / b/a fin.

Planificate 04.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.