

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Instalarea zidăriilor*: str.Testimițeanu – 40 buc.

*Instalarea bordurelor:* str.Testimițeanu – 16 buc.

*Transportare gunoi*: str.Testimițeanu – 2 curse.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 5 m2.

executate 05-06.10.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor*: str. V.Alecsandri – 420 m2, șos.Hîncești – 70 m2.

Planificate 06.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Salubrizarea mecanizata*: str. M. Viteazu, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu,

str. Constituției, str. Cornului, str. Sciusev.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan – 4,8 t.

*Asfaltarea trotuar :*str. I. Pelivan – 15,6 t. b/a fin, 15,6t b/a mascat.

executate 05-06.10.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor*: str.Puskin – 150 m2.

Planificate 06.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* str. I. Pelivan .

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 4 curse.

*Instalarea bordurelor noi:* str.Testimițeanu – 41 buc.

*Demolarea betonului*: str.Testimițeanu – 2,6 m3.

Planificate 06.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici.

*Asfaltare:* str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 20 t.

*Asfaltarea trotuar:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 40 t.

executate 05-06.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: bd. Dacia, str. Viaduct, str. Decebal, str. Zelinski, str. Trandafirilor,

str. Independenței, str. Hristobotev, str. Burebista, str.Teilor,

Planificate 06.10.2020:

*Asfaltarea pistelor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Asfaltarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 1600 m2.

Planificate 06.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 05.10.2020 :

*Aplicarea marcaj longitudinal:* str. M. Manole – 870 m2.

*Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):* sec. Centru (stații) - 98 m2.

Planificate 06.10.2020:

*Aplicarea marcajului:* str. M. Manole.

*Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):* sec. Centru (stații).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 05.10.2020 :

*Curpțirea canalizării pluviale*: str. I.Creangă – 36 buc, 1 cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara - montarea elementelor– 6 buc., demolarea betonului –

1 m3, săpătură manuală – 4 m2, beton turnat – 1 m3, 1 cursă gunoi.

*Verificarea rețelelor inginerești*: str. Albișoara.

Planificate 06.10.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Cuza Vodă 45 - 43.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 05.10.2020:

*Transportare gunoi*: bd. Moscova – 12 t.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 5 t.

*Amenajare pavaj nou*: bd. Moscova – 80 m2.

Planificate 06.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 06.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor* : sec. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.