

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 05.11.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Pietrarilor, Dr. Viilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-10t.

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu-189m2.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-2fînt. rid., 3fînt. inst.

planificate 06.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea betonului asfaltic:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executat 04-05.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. Sciusev, str. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

executate 05.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Alexandrescu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu-46buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-fînt. inst.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu-8curse.

planificate 06.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea betonului asfaltic:* str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 05-06.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii, bd. Moscova, str. Petricani, C. Orheiului, str. A. Russo.

executate 05.11.2020:

*Frezarea denivelărilor:* bd. Moscova (racordari)-101m2.

*Salubrizarea manuală:* bd. Moscova-1cursă, C. Orheiului-1cursă.

*Demolare beton*: bd. Moscova-0,5m3.

planificate 06.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea betonului asfaltic:* str. Testimițeanu.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 05-06.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Decebal, bd. Dacia, Viaduc, bd. Traian, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, str. Titulescu, str. Zelinski.

executate 05.11.2020:

*Asfaltarea invelișului asfaltic*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-40m2.

planificate 06.11.2020:

*Evacuare gunoi:* str. V. Crucii, 4/2.

*Amenajare pietriș*: str. V. Crucii, 4/2.

*Instalare bordure*: str. V. Crucii, 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 04-05.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca, str. M. Drăgan.

executate 05.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

*Compactarea fundației, pietrișului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-200m2.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2curse.

planificate 06.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Compactarea fundației, pietrișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Instalare bordure*: bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 05.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. A. Iulia-2buc., str. A. Russo-Dimo-4buc., str. D. Rîșcanu-T. Vladimirescu-2buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-40buc.

planificate 06.11.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Rîșcani.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. A. Iulia, 198, str. Florilor-M. Basarab, str. N. Dimo-A. Russo, str. T. Vladimirescu-Kiev.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 05.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. A. Russo (canal pluvial)-10m3 săp. man., str. Braniștei (canal pluvial)-10m3 săp. man., 5m3 dezb. beton.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Drăgan, 30-36-16buc., str. Uzinelor-38buc.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. M. Sadoveanu, str. M. Drăgan, str. M. Drăgan, 30-36.

executate 05-06.11.2020 (în noapte):

*Reparația canalizării pluviale*: C. Orheiului-1gril.inst., str. Ismail-1gril. inst., 6gril. rid., str. Uzinelor-1gril.inst., 4gril. rid., str. Pușkin-2gril.rid.

planificate 06.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A.Pușkin,

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Voluntarilor.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 05.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-32m3/4curse.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-2m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-27t.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova-48m2.

*Instalare zidării*: bd. Moscova-5,8buc.

planificate 06.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 06.11.2020:

*Plombarea părții carosabile*: str. B. Bodoni, str. A. Pușkin.

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc