

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Instalarea bordurelor:*str.Testimițeanu – 46 m/l.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 4 m3.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 14t.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 2 curs.

*Salubrizarea mecanizata*: str.Testimițeanu – 4 curs.

executate 07- 08.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Izmail, bd. Șt. Cel Mare, str. București, str. Sciusev, str. Cogîlniceanu, str. Bernardazzi, str. Columna, str. Varlaam, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Asachi, str. Docuceaev, nodul rutier.

Planificate 09.10.2020:

*Curățarea receptoarelor*: sec. Centru.

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan - 2 curs.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan – 21,1 t.

executate 08-09.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Sciusev, str. Stere, str. V.Lupu, str. Coca, str. T.Vladimirescu.

str. Kogîlniceanu, str. Mateevici, str. Lăpușneanu, str. Sf. Țării, str. S.Lazo, str. P. Movilă,

str. T. Ciorbă.

Planificate 09.10.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan.

*Amenajare pavaj*:str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici – 150 m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Calea Orheiului, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu,

str. Calea Orheiului – 2 curs.

*Salubrizarea mecanizata după ploi*: str. Petricani, str. Calea Orheiului, str. C.Moșilor, str. Dimo,

str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

executate 08-09.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Calea Orheiului, str. Renașteri, str. T. Vladimirecu, str. Florilor,

str. Dimo, str. Albișoara.

Planificate 09.10.2020:

*Curățarea receptoarelor*: sec. Rîșcani.

*Frezarea betonului asfaltic*:str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 09.10.2020:

*Frezare asfalt:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 70 m2.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Muncești – 16 buc., str. Decebal – 24 buc., str. Traian – 12 buc., str. Dacia – 36 buc., str. Independenței – 6 buc., str. C Vodă – 18 buc., str. Sarmisegetuza – 5 buc.,

str. C.Vodă – 18 buc., str. V. Crucii -10 buc., str. Grenoble – 4 buc.

Planificate 09.10.2020:

*Asfaltarea pistelor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Bucovina –1 curs.,bd. M.cel Bătrîn – 1 curs.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 3 curs.

*Profilarea fundației cu autogreiderul:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) -1000 m2.

*Curățarea receptoarelor frunze și gunoi:* str. Lunca Bîcului – 18 buc., str. Uzinelor – 67 buc.,

str. Voluntarilor -3 buc., str. Otovasca – 23 buc., str. M.Manole – 61 buc., str. M.Drăgan – 49 buc., str.A.Russo -52 buc., Sadoveanu – 55 buc, str. str. G.Latină – 42 buc.,str. Zadnipru – 36 buc.,

str. G. Vieru – 27, str. Dumeniuc – 24 buc, str. Milescu Spătaru – 70 buc.,str.., Sargidava – 4 buc.,

bd. M.cel Bătrîn- 64 buc.

Planificate 09.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 08.10.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Sadoveanu – str. V. Vodă – 2 buc.,

str. 31 August – str. B. Bodani – 2 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Centru.

Planificate 09.10.2020:

*Montarea indicatoarelor:*bd. Moscova 6, str. Dr. Bacioiului – str. Grenoble.

*Deservivea indicatoarelor:* sec. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 09.10.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Calea Ieșilor -34 buc., str. Gr. Botanică – 22 buc., 1 –curs. gunoi.

*Instalarea receptoarelor noi* : bd. Renașterii – 7 buc.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Drumul Viilor.

*Curățarea receptoarelor frunze și gunoi :* str. Uzinelor – 32 buc., str. Albișoara – 18 buc.,

str. Gr.Botanică – 4 buc., șos. Muncești – 24 buc., str. Calea Ieșilor – 18 buc., str. I.Creangă – 10 buc.

Planificate 09.10.2020:

*Montarea receptoarelor:* str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova – 76,8 m2

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – *4,5 m3*

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 8 t.

*Demontarea pavaj vechi*: bd. Moscova – 2 m2.

*Tăierea pavajului:* bd. Moscova – 45 m/l.

Planificate 09.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 08.10.2020:

*Frezarea betonului asfaltic uzat (accesuri)*: bd. Moscova – 50 m2.

*Evacuare gunoi*: bd. Moscova – 1curs.

Planificate 09.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sec. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.