

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 09.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Albișoara, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești.

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană)-2curse.

planificate 10.12.2020:

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 09.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager, str. 27 Martie, str. Alexandrescu.

*În ajutor sect. Ciocana.*

planificate 10.12.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Ieșilor.

*Lichidarea situației de avariere în pietriș*: com. Trușeni.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 09.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Mircești-3curse.

*Demolare beton*: str. Mircești-1m3.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești-3t.

*Instalare bordure*: Mircești-30buc.

planificate 10.12.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Mircești, str. Astronom N. Donici.

*Instalare bordure:* str. Mircești.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Astronom N. Donici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Salubrizarea stațiilor de așteptare transportului public:*șos. Muncești-12 stații.

*Desfacerea bordurelor:* bd. Dacia, 52-120m.l.

*Evacuare gunoi*: bd. Dacia, 52-3curse.

planificate 10.12.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Dacia, 52.

*Pregătirea fundației*: bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. A. Russo, str. Studenților.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Încărcare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2t.

*Instalare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-73buc.

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor-700m2.

*Amenajare în b/a suprimat*: C. Dacilor-150m2.

planificate 10.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Curățirea canalizării pluviale*: în sector.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: mun. Chișinău.

planificate 10.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str.. P. Rareș-Ierusalim, str. Studenților-Florilor.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Ieșilor-42buc., 2curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8-3m3 săp.man., 2m3 demol.beton, str. Pușkin-2gril.inst., Viaduc-2cap., C. Ieșilor-1gril.inst., bd. Șt. cel mare-1gril.inst.

planificate 10.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8, str. Florilor.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-10t.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-105,6m2.

planificate 10.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 09.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche-1cursă.

planificate 10.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche.

09-10.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 101,11t(sare), 31,9t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc