

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 10.11.2020 :

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-2curse.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-15t.

planificate 11.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Amenajarea trotuarului*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 09-10.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 10.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. V. Belinski, str. Alexandrescu.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-7curse.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu-57buc.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-9,3t.

planificate 11.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Salubrizarea manuală*:bd. Moscova (racordări)-2curse.

*Instalare bordure*: bd. Moscova (racordări)-3buc.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova (racordări)-2,5m3.

*Amenajarea betonului asfaltic:*bd. Moscova (racordări)-64m2 b/a fin, 61m2 b/a mășc., 15,9t str. egaliz.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova (racordări)-1fînt. rid.

executate 10.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. petricani, C. Orheiului, str. Ceucari.

planificate 11.11.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova (racordări)

*Amenajarea betonului asfaltic:* bd. Moscova (racordări).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș*: str. V. Crucii, 4/2-6t.

*Asfaltare rosturi pod*: Estacada Sîngera-5m2.

*Asfaltare trotuar:* str. V. Crucii, 4/2-214m2.

planificate 11.11.2020:

*Asfaltare trotuar:* str. V. Crucii, 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3

*Amenajare și compactarea pietrișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-300m2.

planificate 11.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Instalare bordure:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Albișoara-18buc.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: str. Ismail (pod)-120buc.

planificate 11.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*str. Albișoara.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: C. Basarabiei-Ismail-V. lui Vodă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 10.09.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:*str. Trandafirilor-36buc., str. Burebista-6buc.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Ieșilor-1gril.inst., str. Albișoara-8elem. beton, 2m3 dezb. beton, 4m3 săp. man., str. Tăbăcăria Veche-10m3 săp. man.

planificate 11.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Burebista, C. Orheiului, 13/2.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-15t.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova-120m2.

planificate 11.11.2020:

*Montarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 10.11.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Tighina, 90-6t.

*Plombarea părții carosabile*: str. Tighina, 90-40m2.

planificate 11.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc