

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 10.12.2020 :

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești – Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești – Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 168-0,5curse.

*Presurarea pasajelor subterane cu material antiderapant:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-300m2, șos.Hîncești – Sihastrului-180m2, șos.Hîncești – Spicului-210m2, șos.Hîncești 168-195m2.

planificate 11.12.2020:

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 10.12.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale de frunze și gunoi*: C. Ieșilor-40buc., str. I. Creangă-24buc., bd. A. Iulia-13buc., str. L. Deleanu-10buc., str. N. Costin-13buc.

*Presurarea pasajelor subterane cu material antiderapant*: Piața D. Cantemir-20m2, str. I. Creangă (Univers. Pedag.)-30m2, Piața Unirii-30m2.

executate 10-11.12.2020 (în noapte) :

*Salubrizare mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. I. Creangă, Piața Unirii.

planificate 11.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: în sector.

*Lichidarea situației de avariere în pietriș*: com. Trușeni.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 10.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Mircești-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești-4,1t.

executate 10-11.12.2020 (în noapte) :

*Salubrizare mecanizată:* str. Petricani, str. T. Vladimirescu, C. Orheiului, bd. Moscova, str. Mircești, str. Florilor, str. Dimo, str. Albișoara.

planificate 11.12.2020:

*Salubrizare manuală*: str. Mircești, C. Orheiului.

*Decapare/pregatirefundație*: str. Astronom N. Donici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 10.12.2020:

*Evacuare gunoi*: bd. Dacia, 52-9curse

planificate 11.12.2020:

*Salubrizarea stațiilor de așteptare transportului public:*șos. Muncești *.*

*Curățirea canalizării pluviale*: în sector.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 10.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Curățirea canalizării pluviale de frunze și gunoi*: str. G. Latină-7buc., str. A. Russo-10buc., str. M. Manole-10buc., str. M. Drăgan-6buc., str. P. Zadnipru-6buc., str. I. Vieru-7buc., str. I. Dumeniuc-8buc., str. M. Spătarul-5buc., str. Uzinelor-10buc.

planificate 11.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor ***.***

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 10.12.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: mun. Chișinău.

planificate 11.12.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 10.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Ieșilor-24buc., 6curse pompare nămol.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. C. Vodă-1gril.inst., str. Uzinelor-3gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale de frunze și gunoi*: C. Ieșilor-12buc., str. Albișoara-24buc., șos. Muncești-12buc., str. Uzinelor-24buc., str. M. Manole-16buc.

planificate 11.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8, str. Florilor.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

planificate 11.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 10.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Haltei-1cursă.

planificate 11.12.2020:

*Salubrizare manuală:* str. Tăbăcăria Veche.

10-11.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 19,05t(sare), 4,4t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc